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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2016










№ 1856
г.Липецк
Об утверждении
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Липецка

на 2017-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлениями администрации города Липецка от 31.07.2013 № 1795 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Липецка», от 14.07.2016 № 1241 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Липецка на 2017-2022 годы» администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Е.А.Губанова.

Глава города Липецка                                                                                   С.В.Иванов
             
   Приложение



   к постановлению администрации



   города Липецка



   от 14.10.2016 № 1856
Муниципальная программа

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка
на 2017-2022 годы»

I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка
на 2017-2022 годы»

	Ответственный исполнитель
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка, управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка 

	Сроки реализации
	2017 - 2022 годы

	Подпрограммы
	1. Жилищное хозяйство

2. Коммунальное хозяйство

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	Цель
	Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан

	Целевые

индикаторы
	Целевой индикатор 1:

Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий.

Целевой индикатор 2:

Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

	Задачи
	Задача 1. Обновление жилищного фонда.

Задача 2. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. 

Задача 3. Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

Задача 4. Внедрение энерго - и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде.

	Показатели задач
	Показатель 1 задачи 1:

- доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.

Показатель 2 задачи 1:

- доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом).

Показатель 3 задачи 1:

- доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом).

Показатель 4 задачи 1:

- доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса.

Показатель 5 задачи 1:

- удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде.

Показатель 1 задачи 2:

- удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водопроводом.

Показатель 2 задачи 2:

- удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного  водоотведением (канализацией).

Показатель задачи 3:

- доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей.

Показатель 1 задачи 4:

- оснащенность муниципальных квартир приборами учета.

Показатель 2 задачи 4:

- доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов вновь построенных и капитально 

отремонтированных.

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 728330,3 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 215495,3 тыс. руб.;

2018 год – 102387,0 тыс. руб.;

2019 год – 82537,0 тыс. руб.;

2020 год – 100587,0 тыс. руб.;

2021 год – 122437,0 тыс. руб.;

2022 год – 104887,0 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты
	1. Увеличение количества и площадей благоустроенных квартир в жилищном фонде  города.

2. Включение в хозяйственный оборот освобожденных земельных участков.

3. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.

4. Обеспечение  жилищного фонда города объектами инфраструктуры.

5. Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов.

6. Экономия энергоресурсов в жилищном фонде города.


II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы


Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надёжности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает все население города и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики города.


В жилищно-коммунальном хозяйстве сохраняется солидарная ответственность органов власти различных уровней, хозяйствующих субъектов, контролирующих органов за стабильное, надежное и качественное предоставление услуг потребителям.

От качества жилищно-коммунальных услуг зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.

В составе жилищного фонда, находящегося на территории города Липецка, значительную долю занимают жилые дома, построенные в 1946 – 1995 годы. Наряду с благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию в 60 - 90 годы, продолжают эксплуатироваться деревянные и шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями, построенные в 1930 - 1950 годах.


За последние 5 лет на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 508,5 млн. руб., что позволило улучшить ситуацию. Выделение указанных средств позволило отремонтировать 186 многоквартирных домов.


Несмотря на проводимые меры, в городе существует необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.


В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 – 2043 включены 2632 дома, находящихся в городе Липецке.

В городе Липецке преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и крупных районных котельных. Всего на территории города работают 41 котельная. Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения, в основном, открытая.
Протяженность коммунальных тепловых сетей города Липецка составляет 584 км, в том числе ветхих – 364,05 км.

Электроснабжение города Липецка осуществляется от Липецкой энергосистемы, входящей в состав энергосистемы Центра. Липецкая энергосистема имеет связи с Рязанской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Курской и Волгоградской энергосистемами. Протяженность линий электропередачи города Липецка составляет 3124,6 км.
Система водоснабжения и водоотведения города Липецка включает:
- 14 водозаборов и 155 скважин;

- 99 водопроводных насосных станций подкачки (ВНСП);

- 60 канализационных насосных станций (КНС).
Протяженность сетей водопроводных – 1029,5 км, ветхих – 638,3 км. Протяженность сетей водоотведения – 863,5 км, ветхих – 440 км.
Очистка хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод, жидких бытовых отходов, а также обработка осадка сточных вод и его утилизация производится на городских очистных сооружениях. Установленная пропускная способность очистных сооружений – 277,5 тыс. м3/сут.
По состоянию на 01.01.2016 в городе выявлено 1753 бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:


- большой физический износ жилищного фонда;


- высокий процент износа действующих коммуникаций;


- наличие сверхнормативных потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- наличие бесхозяйных сетей и объектов;

- низкие темпы строительства объектов инженерной инфраструктуры для массового жилищного строительства, а также районов сложившейся малоэтажной застройки;


- нитратное загрязнение подземных вод;

- недостаточность финансовых ресурсов;


- дефицит предложений жилья на «первичном рынке» и высокие цены такого жилья;

- отсутствие приборов учета потребления энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях;

- отсутствие механизма, позволяющего привлекать средства внебюджетных источников.


При реализации поставленных в программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышения уровня достижения предусмотренной программой конечных результатов.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные
результаты муниципальной программы


Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2013 № 210, решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204 «О Стратегии социально – экономического развития города Липецка до 2035 года»

Программа соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка – создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки.

Реализация программы предусматривает достижение цели: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан.


Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:


1. Обновление жилищного фонда.


2. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.


4. Внедрение энерго - и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде.

Конечными результатами программы являются:
  1. Увеличение количества и площадей благоустроенных квартир в жилищном фонде города.


2. Включение в хозяйственный оборот освобожденных земельных участков.


3. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.


4. Обеспечение жилищного фонда города объектами инфраструктуры.

5. Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов.

  6. Экономия энергоресурсов в жилищном фонде города.

IV. Cроки реализации муниципальной программы


Реализация программы рассчитана на период 2017 - 2022 годы.

V. Подпрограммы муниципальной программы

Перечень подпрограмм

муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы

	1
	Подпрограмма 1

«Жилищное хозяйство»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка, управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка 
	Обновление жилищного фонда

	2
	Подпрограмма 2

«Коммунальное хозяйство»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка,

департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	1. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

	3
	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	Внедрение энерго – и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде


Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых 

программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 города Липецка на 2017-2022 годы»

	№

п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	126839,77
	79770,0
	79570,0
	83570,0
	83570,0
	83570,0

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2022 годы
	84302,53
	19650,0
	0
	14050,0
	35900,0
	18350,0

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	2850,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0

	
	
	Департамент культуры администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	491,0
	333,0
	333,0
	333,0
	333,0
	333,0

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	813,0
	552,0
	552,0
	552,0
	552,0
	552,0

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	161,0
	119,0
	119,0
	119,0
	119,0
	119,0

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	38,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	1.1.
	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	125039,77
	78546,0
	78346,0
	78346,0
	78346,0
	78346,0

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 год
	47931,23
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	2850,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0

	
	
	Департамент культуры администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	491,0
	333,0
	333,0
	333,0
	333,0
	333,0

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	813,0
	552,0
	552,0
	552,0
	552,0
	552,0

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	161,0
	119,0
	119,0
	119,0
	119,0
	119,0

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	38,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 год
	21068,77
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 год
	47931,23
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Основное мероприятие 2

Обеспечение

капитального ремонта  многоквартирных домов 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	16824,0
	11431,0
	11431,0
	11431,0
	11431,0
	11431,0

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	38,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	2850,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0
	1938,0

	
	
	Департамент культуры администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	491,0
	333,0
	333,0
	333,0
	333,0
	333,0

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	161,0
	119,0
	119,0
	119,0
	119,0
	119,0

	
	
	Департамент образования администрации города
	2017 – 2022 годы
	813,0
	552,0
	552,0
	552,0
	552,0
	552,0

	1.1.3.
	Основное мероприятие 3

Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	2244,0
	1524,0
	1524,0
	1524,0
	1524,0
	1524,0

	1.1.4.
	Основное мероприятие 4 

Обеспечением жильем отдельных категорий граждан
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 год
	13200,0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Основное мероприятие 5

Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	17389,0
	16451,0
	16451,0
	16451,0
	16451,0
	16451,0

	1.1.6.
	Основное мероприятие 6

Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	2354,0
	1240,0
	1040,0
	1040,0
	1040,0
	1040,0

	1.1.7.
	Основное мероприятие 7

Снос расселенных аварийных домов города Липецка
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	4000,0
	0
	0
	4000,0
	4000,0
	4000,0

	1.1.8.
	Основное мероприятие 8

Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2022

годы
	47960,0
	47900,0
	47900,0
	47900,0
	47900,0
	47900,0

	1.2.
	Подпрограмма 2
«Коммунальное хозяйство»
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2022

 годы
	1000,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	36371,3
	19650,0
	0
	14050,0
	35900,0
	18350,0

	1.2.1.
	Основное мероприятие 1

Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 – 2022 годы
	36371,3
	19650,0
	0
	14050,0
	35900,0
	18350,0

	1.2.2.
	Основное мероприятие 2

Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2022 годы
	1000,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0

	1.3.
	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2022

годы
	800,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0

	1.3.1
	Основное мероприятие 1

Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017–2022

годы
	800,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0


VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017 -2022 годы»

	№

п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	МП «Развитие жилищно-коммунальное хозяйства города Липецка на 2017 – 2022 годы»
	Всего
	449550,4
	109387,0
	89537,0
	100587,0
	122437,0
	104887,0

	
	
	Федеральный бюджет
	128675,7
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	105379,4
	7000,0
	7000,0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет города
	215495,3
	102387,0
	82537,0
	100587,0
	122437,0
	104887,0

	2
	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»
	Всего
	402876,1
	80544,0
	80344,0
	80344,0
	80344,0
	80344,0

	
	
	Федеральный бюджет
	128675,7
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	98379,4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет города
	177324,0
	81513,0
	81313,0
	85313,0
	85313,0
	85313,0

	3
	Подпрограмма 2
«Коммунальное хозяйство»
	Всего
	37371,3
	20330,0
	680,0
	14730,0
	36580,0
	19030,0

	
	
	Бюджет города
	37371,3
	20330,0
	680,0
	14730,0
	36580,0
	19030,0

	4
	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Всего
	800,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0

	
	
	Бюджет города
	800,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0
	544,0


VII. Государственное регулирование реализации муниципальной программы


Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусмотрено.
VIII. Риски реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий данной программы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.


1. Финансовые риски – уменьшение объёма запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


2. Организационные риски.


2.1. Отказ граждан от переселения в предоставляемое им жилое помещение.


2.2. Невозможность осуществить запланированные работы по проведению капитального ремонта в связи с непредставлением собственниками доступа в отдельные жилые и (или) нежилые помещения.


2.3. Слабая активность собственников помещений в вопросах управления жилищным фондом.


2.4. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличения сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.


Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).


Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотр сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.


К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели программы относятся: планирование и прогнозирование.

Риск, связанный с нарушением конечных результатов программы, является типичным при выполнении программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий программы.


В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель, по согласованию с соисполнителем, вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации программы на соответствующий год.
IХ. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города
Липецка на 2017-2022 годы»
	№ п/п
	Наименование
	Ответствен
ный исполнитель

(соисполни
тель)
	Едини
ца

измере
ния
	Значения целевых индикаторов (показателей задач)
	Методика формирования целевых индикаторов  (показателей задач)

	
	
	
	
	2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
	Годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2015 год

(факт)
	2016 год

(оценка)
	2017 год

(план)
	2018 год
(план)
	2019 год

(план)
	2020 год

(план)
	2021 год

(план)
	2022 год

(план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Цель – Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан

	1.1.
	Целевой индикатор 1

Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администра
ции города Липецка
	тыс. ед.
	56,50
	56,30
	56,20
	56,00
	56,00
	55,90
	56,80
	55,70
	Показатель приводится в натуральных величинах на основании данных, предоставляемых в ежегодном отчете МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка

	1.2.
	Целевой индикатор 2

Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере  жилищно – коммунального хозяйства
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администра

ции города Липецка
	%
	19,00
	10,00
	19,00
	20,00
	20,00
	21,00
	21,00
	21,00
	Социологические исследования, проводимые управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка

	2.
	Задача 1  - Обновление жилищного фонда

	2.1.
	Показатель 1 Задачи 1

Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администра

ции города Липецка
	%
	5,00
	21,37
	12,90
	30,30
	47,70
	65,10
	82,50
	100,00
	(Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) * 100%
(данные ведомственной отчетности)

	2.2.
	Показатель 2 Задачи 1

Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно – коммуналь

ного хозяйства администра
ции города Липецка, департамент градострои

тельства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	1,48
	1,71
	3,30
	3,30
	330
	3,30
	3,30
	3,30
	(Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд)
(данные ведомственной отчетности)

	2.3.
	Показатель 3 Задачи 1

Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно – коммунально
го хозяйства администрации города Липецка, департамент градострои

тельства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	65,40
	87,70
	13,10
	13,10
	13,10
	13,10
	13,10
	13,10
	(Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году /площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными) 
* 100%

(данные ведомственной отчетности)

	2.4
	Показатель 4 Задачи 1

Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)
	Департамент жилищно – коммуналь

ного хозяйства администра
ции города Липецка
	%
	57,47
	63,22
	9,26
	9,26
	9,26
	16,67
	25,93
	37,04
	(Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) * 100%
(данные ведомственной отчетности)

	2.5
	Показатель 5 Задачи 1

Удельный вес общей площади  аварийных домов во всем жилищном фонде 
	Департамент жилищно – коммуналь

ного хозяйства администра
ции города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	0,85
	0,82
	0,86
	0,90
	0,94
	0,97
	Общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом) / общая площадь жилищного фонда (нарастающим итогом)*100% 

(данные ведомственной отчетности)

	3.
	Задача 2 – Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Показатель 1 Задачи 2

Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водопроводом
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	95,1
	95,10
	95,00
	95,10
	95,20
	95,30
	95,40
	95,50
	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области, статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области»

	3.2.
	Показатель 2 Задачи 2

Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водоотведением (канализацией)
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	94,1
	94,10
	94,10
	94,20
	94,30
	94,40
	94,50
	94,60
	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области, статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области»

	4.
	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием

	4.1.
	Показатель Задачи 3

Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	46,10
	57,90
	46,20
	50,00
	53,80
	57,80
	61,30
	65,10
	(Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей)  / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) * 100%
(данные ведомственной отчетности)

	5.
	Задача 4 -  Внедрение энерго - и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде

	5.4
	Показатель 1 Задачи 4

Оснащенность муниципальных квартир приборами учета
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	Нет данных
	46,00
	46,20
	46,50
	46.70
	47.00
	47,30
	(Количество муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета) /(общее количество муниципальных квартир в городе) * 100%

(данные ведомственной отчетности) 

	
	Показатель 2 Задачи 4

Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов вновь построенных и капитально отремонтированных
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	%
	Нет данных
	7,90
	11,30
	14,60
	17,90
	21,20
	24,60
	27,90
	(Количество многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности) / (общее количество многоквартирных домов планируемых вновь построить и капитально отремонтировать за период с 2011 года по 2035 год) * 100%

(данные ведомственной отчетности)


     В.В.Колобанова 

     Приложение № 1

     к муниципальной программе

     «Развитие жилищно – коммунального

     хозяйства города Липецка

     на 2017 – 2022 годы»
Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2017-2022 годы»

муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства

города Липецка на 2017-2022 годы»

I. Паспорт

подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство»

муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства

города Липецка на 2017-2022 годы»
	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка, управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка 

	Сроки реализации
	2017-2022 годы

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Обновление жилищного фонда

	Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Прогнозируемый объём финансирования подпрограммы 1 составляет 596089,0 тыс. руб.,

в том числе:

2017 год – 177324,0 тыс. руб.;

2018 год – 81513,0 тыс. руб.;

2019 год – 81313,0 тыс. руб.;

2020 год – 85313,0 тыс. руб.;

2021 год – 85313,0 тыс. руб.;

2022 год – 85313,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации
	1. Увеличение количества и площадей благоустроенных квартир в жилищном фонде города Липецка.

2. Включение в хозяйственный оборот освобожденных земельных участков.

3. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.

4. Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов.


II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Сферой реализации подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» является жилищный фонд города Липецка.

Жилищный фонд города Липецка на конец 2015 года насчитывает более 245 тыс. квартир, в которых проживает более 510 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда – 12848,3 тыс. м2.

В настоящее время в городе Липецке более 80% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. Учитывая то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, в этих домах капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме этого, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению его стоимости в 2,5 раза, и особенно это касается домов, ранее имевших статус общежитий, поскольку в таких домах износ общего имущества происходит более высокими темпами. Многие многоквартирные дома требуют скорейшего капитального ремонта отдельных конструктивных элементов в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей. В связи с этим, в условиях отсутствия мониторинга технического состояния с определением степени износа многоквартирных домов, дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при продолжительных сроках их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.
Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, ухудшает внешний облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

На дату разработки данной подпрограммы в городе Липецке признано аварийными (непригодными для проживания) 128 домов общей площадью более 83,1 тыс.м2. Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1 определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года», областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2013 № 210, решением Липецкого городского Совета депутатов от 04.12.2014 № 968
«О Программе социально-экономического развития города Липецка на 2015-2019 годы», решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204
«О Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года».

Подпрограмма 1 решает задачу муниципальной программы: обновление жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: увеличение количества и площадей благоустроенных квартир в жилищном фонде города, включение в хозяйственный оборот освобожденных земельных участков, улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов.

IV. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2017-2022 годы.

V. Основные мероприятия подпрограммы 1
Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка.
Основное мероприятие 2: Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов.

Основное мероприятие 3: Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда.

Основное мероприятие 4: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Основное мероприятие 5: Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка.

Основное мероприятие 6: Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан.

Основное мероприятие 7: Снос расселенных аварийных домов города Липецка.

Основное мероприятие 8: Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка.
Адресный перечень мероприятий со сроками реализации приводится в приложениях № 1, 2 к подпрограмме 1.
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Липецка.


Прогнозируемый объём финансирования подпрограммы 1 составляет 596089,0 тыс. руб., в том числе:


2017 год – 177324,0 тыс. руб.;


2018 год – 81513,0 тыс. руб.;


2019 год – 81313,0 тыс. руб.;


2020 год – 85313,0 тыс. руб.;


2021 год – 85313,0 тыс. руб.;


2022 год – 85313,0 тыс. руб.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

В.В.Колобанова

 












Приложение № 1

  












к подпрограмме 1 "Жилищное хозяйство"
	№ п/п
	Адрес
МКД
	№ расселяемых квартир
	Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
	Планируемая дата  окончания
переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего
	Число жителей планируемых
 к переселению
	Общая площадь жилых
помещений МКД
	Количество расселяемых жилых
помещений
	Расселяемая площадь жилых
помещений
	Стоимость переселения граждан
	за счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего по программе софинансирования
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	за счет средств
Фонда
	за счёт средств бюджета субъекта РФ
	за счёт средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 
	руб.

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых начато в 2016 году и завершается в 2017 году

	1
	 ул Астраханская д.4
	2, 4
	5
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	5
	5
	394,40
	2
	2
	0
	109,60
	109,60
	0,00
	3 263 296,64
	1 315 355,94
	1 005 659,35
	942 281,35
	0,00
	3 263 296,64

	2
	 ул Фабричная д.5
	1, 1, 2, 2, 3,  4, 5, 5 "а", 6, 7, 8
	7
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	28
	28
	378,90
	11
	3
	8
	378,90
	108,30
	270,60
	11 281 597,59
	4 547 339,10
	3 476 681,82
	3 257 576,66
	0,00
	11 281 597,59

	3
	 ул Фабричная д.4
	1, 1, 2, 2, 3,  3, 4, 4"а", 5, 6, 7, 8
	7
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	24
	24
	403,30
	12
	7
	5
	403,30
	246,30
	157,00
	12 008 097,94
	4 840 173,82
	3 700 569,49
	3 467 354,63
	0,00
	12 008 097,94

	4
	 ул Северный рудник д.11
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12
	9
	19.04.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	43
	43
	668,20
	13
	5
	8
	668,20
	215,30
	452,90
	19 895 390,63
	8 019 350,73
	6 131 218,78
	5 744 821,13
	0,00
	19 895 390,63

	5
	 ул Ильича д.11
	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	11
	29.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	50
	50
	804,00
	18
	14
	4
	804,00
	650,90
	153,10
	23 938 781,91
	9 649 143,94
	7 377 282,10
	6 912 355,87
	0,00
	23 938 781,91

	6
	 ул Волгоградская д.13
	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
	12
	29.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	54
	54
	904,10
	18
	13
	5
	904,10
	626,80
	277,30
	26 919 219,80
	10 850 486,37
	8 295 772,07
	7 772 961,37
	0,00
	26 919 219,80

	7
	 ул З.Космодемьянской д.202
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	22
	04.08.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	28
	28
	369,10
	8
	6
	2
	369,10
	284,10
	85,00
	10 989 806,47
	4 429 725,16
	3 386 759,73
	3 173 321,58
	0,00
	10 989 806,47

	8
	 ул 6 Гвардейской Дивизии д.23
	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
	49
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	35
	35
	490,70
	15
	13
	2
	490,70
	429,00
	61,70
	14 610 398,36
	5 889 098,18
	4 502 527,77
	4 218 772,42
	0,00
	14 610 398,36

	9
	 ж/д_будка 265 км д.3
	1, 3
	52
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	133,80
	2
	0
	2
	133,80
	0,00
	133,80
	3 983 842,06
	1 605 790,37
	1 227 711,87
	1 150 339,82
	0,00
	3 983 842,06

	10
	 ул Ленинградская д.16
	1,2,3,3, 4,5,6,7,7,7,8
	50
	07.06.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	22
	22
	504,60
	11
	8
	3
	504,60
	379,80
	124,80
	15 024 265,36
	6 055 917,95
	4 630 070,33
	4 338 277,08
	0,00
	15 024 265,36

	11
	 ул Волгоградская д.16
	1,2,3,3,4,5,6,7,8, 8, 9,10,11,12,13,14,15,15,16,17,18
	51
	07.09.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	58
	58
	932,80
	21
	21
	0
	932,80
	932,80
	0,00
	27 773 750,95
	11 194 927,20
	8 559 115,35
	8 019 708,40
	0,00
	27 773 750,95

	12
	 ул Ленинградская д.5
	1,2,2,3,4,5,6,7,8
	55
	19.10.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	30
	30
	494,40
	9
	6
	3
	494,40
	309,30
	185,10
	14 720 564,40
	5 933 503,44
	4 536 477,95
	4 250 583,01
	0,00
	14 720 564,40

	13
	 ул Гагарина д.93
	1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10,12,12,13,14,14,15,16,17, 18,18,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
	57
	19.10.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	91
	91
	1712,40
	38
	33
	5
	1712,40
	1515,00
	197,40
	50 986 032,51
	20 551 236,43
	15 712 509,78
	14 722 286,30
	0,00
	50 986 032,51

	14
	 ул МПС д.3
	1,2,3,4
	64
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	12
	12
	214,30
	4
	3
	1
	214,30
	194,80
	19,50
	6 380 697,71
	2 571 904,91
	1 966 357,65
	1 842 435,15
	0,00
	6 380 697,71

	15
	 ул Астраханская д.8
	1,2,3,4,5,5,5,6,7,8
	65
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	33
	33
	387,90
	10
	7
	3
	387,90
	313,30
	74,60
	11 549 569,03
	4 655 351,91
	3 559 263,34
	3 334 953,78
	0,00
	11 549 569,03

	16
	 ул Крупской д.8
	1,2,3,4,5,6,7,7,7,8,8,9,10,10,11,12
	66
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	34
	34
	724,40
	16
	10
	6
	724,40
	466,60
	257,80
	21 568 723,40
	8 693 830,69
	6 646 894,46
	6 227 998,25
	0,00
	21 568 723,40

	17
	 ул К.Шаталовой д.4
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,      12,13,14,15,16
	67
	30.11.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	42
	42
	594,20
	16
	10
	6
	594,20
	374,10
	220,10
	17 692 069,91
	7 131 245,44
	5 452 215,20
	5 108 609,27
	0,00
	17 692 069,91

	18
	 ул К.Шаталовой д.6
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16
	68
	20.12.2011
	30.08.2017
	31.12.2017
	46
	46
	620,40
	16
	10
	6
	620,40
	403,80
	216,60
	18 472 164,55
	7 445 682,71
	5 692 619,17
	5 333 862,66
	0,00
	18 472 164,55

	19
	 ул. Октябрьская д.50  
	4, 5, 7, 8
	б/н
	16.06.2006
	30.08.2017
	31.12.2017
	45
	15
	521,50
	4
	0
	4
	180,10
	0,00
	180,10
	5 362 406,25
	2 161 456,25
	1 652 547,89
	1 548 402,10
	0,00
	5 362 406,25

	20
	 проезд Потапова д.7 
	1, 7
	31
	07.10.2010
	30.08.2017
	31.12.2017
	24
	4
	339,70
	2
	2
	0
	94,50
	94,50
	0,00
	2 813 700,11
	1 134 134,46
	867 105,92
	812 459,74
	0,00
	2 813 700,11

	 
	ВСЕГО: 2016-2017гг.
	 
	 
	 
	 
	 
	708
	658
	11593
	246
	173
	73
	10721,7
	7654,3
	3067,4
	319234375,58
	   128 675 655,00   
	   98 379 360,00   
	  92 179 360,58   
	                         -     
	   319 234 375,58   

	Перечень аварийных домов (жилых помещений),   расселение которых  осуществляется в 2017 году только за счет средств бюджета города Липецка

	№ п/п
	Адрес
МКД
	№ расселяемых квартир
	Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
	Планируемая дата  окончания
переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей всего
	Число жителей планируемых
 к переселению
	Общая площадь жилых
помещений МКД
	Количество расселяемых жилых
помещений
	Планируемая к приобретению площадь жилых помещений
	Стоимость переселения граждан
	за счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего по программе софинансирования
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	частная
собственность
	муниципальная
собственность
	
	за счет средств
Фонда
	за счёт средств бюджета субъекта РФ
	за счёт средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 
	руб.

	21
	ул. З. Космодемьянской, д.211
	4
	37
	18.06.2012
	30.08.2017
	31.12.2017
	4
	4
	163,20
	1
	0
	1
	33,90
	0,00
	33,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	ул. Полевой участок, д. 1
	2
	б/н
	31.05.2002
	30.08.2017
	31.12.2017
	3
	3
	25,90
	1
	0
	1
	64,20
	0,00
	64,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	ул. Бачурина, д. 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	33,90
	0,00
	33,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00
	7,00
	189,10
	3,00
	0,00
	3,00
	132,00
	0,00
	132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	715,00
	665,00
	11 782,20
	249,00
	173,00
	76,00
	10 853,70
	7 654,30
	3 199,40
	319 234 375,58
	128 675 655,00
	98 379 360,00
	92 179 360,58
	0,00
	319 234 375,58


В.В.Колобанова

 






Приложение №2

 






к подпрограмме 1 "Жилищное хозяйство

Перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2017-2022гг

	№
	Адрес аварийного дома
	Объём сносимого строения, м3
	Стоимость проектных работ и работ по погашению технических паспортов, млн.руб.
	Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб.
	Всего, млн. руб.

	
	улица
	№ дома
	
	
	
	

	2017 год

	1
	проезд Боевой
	25
	2297,0
	0,010114
	0,7803910
	0,790505

	2
	пер. Попова
	2
	3078,00
	0,010114
	1,0911360
	1,101250

	3
	ул. Новотепличная (дом связи)
	б/н
	1075,00
	0,010114
	0,3503670
	0,360481

	4
	проезд Потапова
	7
	2043,00
	0,010114
	0,8404990
	0,850613

	5
	проезд Потапова
	9
	2210,40
	0,010114
	0,8870370
	0,897151

	 
	ИТОГО: 2017 год
	 
	10703,40
	0,050570
	3,949430
	4,000000

	 
	ИТОГО: 2018 год
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	 
	ИТОГО: 2019 год
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	 
	 
	 
	2020 год
	 
	 
	 

	1
	ул. Газина
	3
	4069,0
	0,010114
	1,2058730
	1,215987

	2
	 пр-кт Мира 
	36
	3889,00
	0,010114
	1,4624210
	1,472535

	3
	 ул. Астраханская 
	2
	1813,00
	0,010114
	0,6685420
	0,678656

	4
	проезд Боевой
	17
	1911,00
	0,010114
	0,6227080
	0,632822

	 
	ИТОГО: 2020 год
	 
	 
	0,040456
	3,959544
	4,000000

	 
	 
	 
	2021 год
	 
	 
	 

	1
	ул. Молодёжная
	17
	2332,00
	0,010114
	0,8432350
	0,853349

	2
	ул. Октябрьская
	50
	2523,00
	0,010114
	0,9123320
	0,922446

	3
	ул. Северный Рудник (дом Мастера)
	б/н
	351,00
	0,010114
	0,1294660
	0,139580

	4
	ул. Спиртзаводская
	9
	1622,0
	0,010114
	0,5981270
	0,608241

	5
	ул. 3 Сентября
	12
	4494,0
	0,010114
	1,4662700
	1,476384

	 
	ИТОГО: 2021 год
	 
	 
	0,050570
	3,949430
	4,000000

	 
	 
	 
	2022 год
	 
	 
	 

	1
	ул. Бачурина
	3
	2330,00
	0,010114
	0,8424710
	0,852585

	2
	ул. Привокзальная
	1
	687,0
	0,010114
	0,1168420
	0,126956

	3
	ул. Северный Рудник
	4
	3022,0
	0,010114
	1,114317
	1,124431

	4
	ул. Северный Рудник
	7
	3169,0
	0,010114
	1,121374
	1,131488

	5
	 ул Фурманова
	34
	775,0
	0,010114
	0,285852
	0,295966

	6
	 ул Механизаторов
	21а
	1268,0
	0,010114
	0,458460
	0,468574

	 
	ИТОГО: 2022 год
	 
	 
	0,060684
	3,939316
	4,000000

	 
	ВСЕГО 2017-2022гг.:
	 
	 
	0,050570
	3,949430
	16,000000


В.В. Колобанова

     Приложение № 2

     к муниципальной программе

     «Развитие жилищно – коммунального
     хозяйства города Липецка
     на 2017-2022 годы»

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»
муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства

города Липецка на 2017-2022 годы»

I. Паспорт
подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство»
муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства

города Липецка на 2017-2022 годы»

	Соисполнители
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	Сроки реализации
	2017 - 2022 годы

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Задачи:

- проектирование и строительство  объектов коммунальной инфраструктуры;

- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

	Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Объём финансирования программы – 128721,3 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 37371,3тыс. руб.;

2018 год – 20330,0тыс. руб.;

2019 год – 680,0 тыс. руб.;

2020 год – 14730,0 тыс. руб.;

2021 год – 36580,0тыс. руб.;

2022 год – 19030,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации
	Обеспечение жилищного фонда города объектами инфраструктуры.


II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Сферой реализации подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» являются объекты коммунальной инфраструктуры города Липецка.
Система жизнеобеспечения города не может развиваться без осуществления планомерного строительства коммунальных систем города и обеспечения надлежащей эксплуатацией существующих объектов инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в городе имеется ряд проблем в коммунальной сфере. Необходимо строительство коммунальной инфраструктуры для районов комплексной жилищной застройки (микрорайоны № 30, 31, 32, 33).

В целях обеспечения защиты источников водоснабжения от загрязнения необходимо организовать зоны санитарной охраны первого пояса водозаборов
№ 3, «Матырский».

В городе Липецке около 150 улиц частного сектора не имеют централизованного водоснабжения или имеют полностью изношенные сети водопровода, требующие перекладки. У жителей этих улиц отсутствует возможность пользоваться водой надлежащего качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.2.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Потери питьевой воды в изношенных коммуникациях превышают нормативные значения. С развитием индивидуального жилищного строительства число улиц, не имеющих централизованного водоснабжения, ежегодно увеличивается.

Наличие центральной канализации повышает комфортность проживания граждан. Кроме этого, обустройство систем водоотведения является обязательным условием устройства внутридомового водопровода. В городе Липецке большое количество жилых и ряд многоквартирных домов канализованы в местные выгребы. Сточные воды зачастую выливаются на рельеф, загрязняя водоносный горизонт города Липецка.

Ежегодно в городе Липецке выявляются бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры. Данные бесхозяйные объекты создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на объекты отсутствует техническая документация. Ущемляются права потребителей, присоединенных опосредованно через бесхозяйные инженерные сети к сетям сетевых организаций.

Неотложного решения требует проблема вывоза и утилизации твердого осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на городских очистных сооружениях.

Отсутствие резерва площадей для осадка не позволяет выводить его из очищаемой воды в необходимых объемах, что является источником распространяющегося над городом зловонного запаха.

Применение программно-целевых методов позволит обеспечить выполнение намеченных мероприятий подпрограммы.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные

результаты подпрограммы 2


Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 определены нормами ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 № 701
«Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением администрации Липецкой области от 11.02.2015 № 42-р
«Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 №204 «О Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года».


В рамках данной подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2: обеспечение жилищного фонда города объектами инфраструктуры.

IV. Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в течение 2017-2022 годов.

V. Основные мероприятия подпрограммы 2


Основное мероприятие 1: Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка.


Основное мероприятие 2: Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета города Липецка. Всего на весь период реализации мероприятий предусмотрено 128721,3 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 37371,3 тыс. руб.;

2018 год – 20330,0 тыс. руб.;

2019 год – 680,0 тыс. руб.;

2020 год – 14730,0 тыс. руб.;

2021 год – 36580,0 тыс. руб.;

2022 год – 19030,0 тыс. руб.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

В.В.Колобанова
     Приложение № 3
     к муниципальной программе

     «Развитие жилищно – коммунального

     хозяйства города Липецка

     на 2017-2022 годы»

Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

города Липецка на 2017 - 2022 годы»

I. Паспорт подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального

хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы»

	Соисполнители
	       -    

	Сроки реализации
	2017 - 2022 годы

	Задачи в рамках муниципальной программы
	Внедрение энерго - и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде

	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 

составляет 3520,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 800,0тыс. руб.;

2018 год – 544,0 тыс. руб.;

2019 год – 544,0тыс. руб.;

2020 год – 544,0тыс. руб.;

2021 год – 544,0 тыс. руб.;

2022 год – 544,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации
	Экономия энергоресурсов в жилищном фонде города


II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3
Сферой реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы» является жилищный фонд города Липецка.

В целях соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в жилищном фонде в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.

На сегодняшний день в городе Липецке насчитывается свыше 4700 муниципальных квартир, которые требуют оснащения приборами учета энергоресурсов. Подпрограмма 3 предусматривает установку индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета холодной, горячей воды, электроэнергии и газа в муниципальных квартирах города Липецка, имеющих техническую возможность установки таких приборов.

Одна из основных проблем жилищно-коммунального хозяйства - рост стоимости коммунальных услуг, поставляемых населению, вне зависимости от качества их предоставления. Без индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуг, а также короткие перерывы в оказании услуг.

Использование приборов учета позволяет в большинстве случаев снизить социально-экономическую нагрузку на население при расчетах с ресурсоснабжающими организациями вследствие включения в оплату только фактически потребляемого объема ресурсов надлежащего качества с учетом нормативных затрат на его доставку. Вместе с тем, это является фактором, стимулирующим потребителей экономить потребляемые ресурсы, а снабжающие организации - снижать сверхнормативные потери ресурсов и затраты на их доставку, внедрять энергосберегающие технологии и обеспечивать соответствующее качество ресурсов при удовлетворении потребителей.

Создание систем приборного учета расхода энергоресурсов позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы 3, задачи и ожидаемые конечные результаты

Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», решением Липецкого городского Совета депутатов от 04.12.2014 № 968 «О Программе социально-экономического развития города Липецка на 2015-2019 годы», решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204
«О Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года».
В сфере реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» основной задачей является внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде.

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность функционирования отраслей и экономики в целом, что достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению: своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления. Внедрение энергосберегающих технологий приводит не только к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

Реализация настоящей подпрограммы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов у потребителей и, как следствие, к снижению затрат на оплату коммунальных ресурсов.

IV. Сроки реализации подпрограммы 3
Реализация мероприятий подпрограммы 3 рассчитана на 2017 - 2022 годы.

V. Основные мероприятия подпрограммы 3

Основное мероприятие 1: Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 на 2017 - 2022 годы составляет 3520,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 800,0 тыс. руб.;

2018 год – 544,0 тыс. руб.;

2019 год – 544,0 тыс. руб.;

2020 год – 544,0 тыс. руб.;

2021 год – 544,0 тыс. руб.;

2022 год – 544,0тыс. руб.

Объем расходов на выполнение мероприятия подпрограммы 3 подлежит уточнению в процессе исполнения городского бюджета.
В.В.Колобанова
