АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2018													№ 178

г.Липецк

О внесении изменений в

постановление администрации

города Липецка от 16.11.2017 № 2259

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2013       № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы», предложением Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области от 17.01.2018 № 33/17/18, администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации города Липецка от 16.11.2017    № 2259 «Об утверждении перечня многоквартирных домов на проведение капитального ремонта общего имущества на 2018 год» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (И.А.Соколова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Липецка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка М.А. Щербакова.

Глава города Липецка											С.В.Иванов

Приложение

к постановлению администрации

города Липецка

от 14.02.2018 № 178

Перечень многоквартирных домов на проведение капитального ремонта общего имущества на 2018 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего: | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ул. мкр. 15-й, д. 1/2 | 1975 | 2012 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6 392,00 | 5 752,80 | 5 752,80 | 522 | 9 946 934,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 946 934,36 | 1 729,06 | 2 847,00 | 12.2018 |
| 2 | ул. мкр. 15-й, д. 1/3 | 1975 | 2007 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6 392,00 | 5 752,80 | 5 752,80 | 521 | 12 260 713,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 260 713,47 | 2 131,26 | 4 593,00 | 12.2018 |
| 3 | ул. Звездная, д. 4/2 | 1979 | 2004 | Панельные | 9 | 5 | 11 005,06 | 10 004,60 | 10 004,60 | 509 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 899,59 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 4 | ул. Космонавтов, д. 37/4 | 1979 | 2009 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 186,00 | 1 987,50 | 1 987,50 | 108 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 905,66 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 5 | пр-кт Имени 60-летия СССР, д. 2 | 1984 | 2014 | Панельные | 9 | 6 | 14 107,61 | 12 825,10 | 12 825,10 | 641 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 701,75 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 6 | пр-кт Имени 60-летия СССР, д. 6 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 624,31 | 6 022,10 | 6 022,10 | 301 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 896,70 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 7 | пр-кт Победы, д. 104 | 1982 | 2006 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 8 765,57 | 7 968,70 | 7 968,70 | 272 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 677,65 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 8 | пр-кт Победы, д. 112 | 1984 | 2004 | Панельные | 9 | 6 | 13 977,15 | 12 706,50 | 12 706,50 | 661 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 849,96 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 9 | пр-кт Победы, д. 25 | 1982 | 2008 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6 015,46 | 5 468,60 | 5 468,60 | 260 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 658,30 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 10 | пр-кт Победы, д. 27 | 1981 | 2006 | Панельные | 9 | 11 | 22 783,80 | 22 695,70 | 22 695,70 | 1 117 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 872,41 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 11 | проезд Сержанта Кувшинова, д. 1 | 1980 | 2005 | Панельные | 9 | 7 | 14 144,00 | 14 130,30 | 14 130,30 | 753 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 891,70 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 12 | проезд Сиреневый, д. 2 | 1984 | 2015 | Панельные | 9 | 4 | 8 352,30 | 8 299,60 | 8 299,60 | 413 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 867,51 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 13 | проезд Сиреневый, д. 3 | 1983 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 9 223,61 | 8 385,10 | 8 385,10 | 415 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 644,00 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 14 | проезд Сиреневый, д. 5 | 1983 | 2009 | Панельные | 9 | 3 | 5 993,40 | 5 718,30 | 5 718,30 | 319 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 944,34 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 15 | проезд Сиреневый, д. 6 | 1984 | 2009 | Панельные | 9 | 3 | 6 625,96 | 6 023,60 | 6 023,60 | 297 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 896,47 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 16 | ул. 30 лет Октября, д. 8 | 1983 |  | Панельные | 9 | 5 | 11 743,10 | 9 994,40 | 9 994,40 | 430 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 900,50 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 17 | ул. 8 Марта, д. 30 | 1980 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4 593,07 | 4 041,90 | 4 041,90 | 178 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 890,67 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 18 | ул. Валентины Терешковой, д. 26 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 5 225,70 | 3 857,30 | 3 857,30 | 205 | 4 081 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 023,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 19 | ул. Валентины Терешковой, д. 29 | 1980 | 2003 | Панельные | 9 | 1 | 2 009,00 | 1 939,80 | 1 939,80 | 92 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 927,93 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 20 | ул. Валентины Терешковой, д. 31 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 173,90 | 5 999,90 | 5 999,90 | 249 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 900,02 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 21 | ул. Гагарина, д. 77а | 1990 |  | Панельные | 10 | 1 | 2 211,00 | 2 177,40 | 2 177,40 | 122 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 872,60 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 22 | ул. Депутатская, д. 81 | 1981 | 2005 | Панельные | 9 | 8 | 18 005,13 | 16 368,30 | 16 368,30 | 819 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 879,75 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 23 | ул. Им. Мичурина, д. 34 | 1982 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 437,73 | 4 034,30 | 4 034,30 | 183 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 892,35 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 24 | ул. Им. Мичурина, д. 36 | 1982 | 2006 | Панельные | 9 | 3 | 6 121,60 | 6 053,60 | 6 053,60 | 320 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 892,03 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 25 | ул. Им. Мичурина, д. 38 | 1982 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 450,38 | 4 045,80 | 4 045,80 | 189 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 889,81 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 26 | ул. Им. Семашко, д. 18 | 1979 |  | Панельные | 9 | 2 | 3 809,00 | 3 805,60 | 3 805,60 | 161 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 945,97 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 27 | ул. им.Генерала Меркулова, д. 13 | 1982 | 2007 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5 388,68 | 4 898,80 | 4 898,80 | 252 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 367,44 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 28 | ул. им.Генерала Меркулова, д. 3 | 1984 | 2009 | Панельные | 9 | 5 | 10 383,10 | 10 344,20 | 10 344,20 | 549 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 870,05 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 29 | ул. им.Генерала Меркулова, д. 31 | 1982 | 2005 | Панельные | 9 | 8 | 17 828,80 | 16 208,00 | 16 208,00 | 858 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 888,45 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 30 | ул. им.Генерала Меркулова, д. 33 | 1982 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 108,00 | 5 991,50 | 5 991,50 | 314 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 901,28 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 31 | ул. Качалова, д. 5 | 1992 |  | Панельные | 10 | 2 | 4 983,99 | 4 530,90 | 4 530,90 | 240 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 838,69 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 32 | ул. Ленина, д. 3 | 1980 | 2005 | Каменные, кирпичные | 7 | 3 | 4 135,00 | 3 669,46 | 3 669,46 | 113 | 4 682 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 230,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 12.2018 |
| 33 | ул. Ленина, д. 41 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4 572,50 | 3 965,70 | 3 965,70 | 162 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 579,97 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 34 | ул. Липовская, д. 1 | 1978 | 2005 | Панельные | 9 | 3 | 6 032,00 | 5 947,70 | 5 947,70 | 273 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 907,91 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 35 | ул. Липовская, д. 10 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 14 | 1 | 4 860,00 | 4 075,00 | 4 075,00 | 171 | 4 311 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 350,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 36 | ул. Липовская, д. 12 | 1991 | 2009 | Каменные, кирпичные | 14 | 1 | 5 133,20 | 4 373,30 | 4 373,30 | 212 | 4 626 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 951,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 37 | ул. Московская, д. 111 | 1982 |  | Панельные | 14 | 2 | 8 906,70 | 8 097,00 | 8 097,00 | 396 | 8 566 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 566 626,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 38 | ул. Московская, д. 121 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4 037,00 | 4 033,80 | 4 033,80 | 242 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 892,46 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 39 | ул. Московская, д. 139 | 1982 | 2012 | Панельные | 9 | 2 | 4 055,00 | 4 052,50 | 4 052,50 | 196 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 888,34 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 40 | ул. Московская, д. 141 | 1982 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 926,02 | 4 478,20 | 4 478,20 | 216 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 803,89 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 41 | ул. Московская, д. 87 | 1981 | 2001 | Каменные, кирпичные | 9 | 8 | 21 056,40 | 16 671,60 | 16 671,60 | 861 | 19 793 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 793 644,00 | 1 187,27 | 1 883,00 | 12.2018 |
| 42 | ул. Неделина, д. 15 | 1982 | 2007 | Каменные, кирпичные | 9 | 9 | 19 467,80 | 17 698,00 | 17 698,00 | 869 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 915,36 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 43 | ул. Неделина, д. 49 | 1980 | 2008 | Каменные, кирпичные | 9 | 9 | 19 454,49 | 17 685,90 | 17 685,90 | 888 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 915,98 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 44 | ул. Неделина, д. 55 | 1980 |  | Панельные | 9 | 4 | 8 059,40 | 8 055,40 | 8 055,40 | 385 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 893,81 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 45 | ул. Папина, д. 37 | 1976 |  | Панельные | 9 | 4 | 8 119,39 | 7 833,70 | 7 833,70 | 361 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 919,11 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 46 | ул. Полиграфическая, д. 10 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4 924,90 | 4 915,80 | 4 915,80 | 252 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 366,17 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 47 | ул. Шевченко, д. 5 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 3 | 7 987,90 | 6 809,30 | 6 809,30 | 289 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 837,09 | 1 058,00 | 12.2018 |
| 48 | пер. Больничный, д. 1 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 721,05 | 655,50 | 655,50 | 36 | 2 024 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 948,87 | 3 089,17 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 49 | пер. Больничный, д. 4 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 117,49 | 1 015,90 | 1 015,90 | 48 | 3 144 518,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 518,15 | 3 095,30 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 50 | пл. Ленина-Соборная, д. 3 | 1960 | 2013 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6 442,90 | 5 941,80 | 5 941,80 | 191 | 15 605 071,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 605 071,32 | 2 626,32 | 6 891,00 | 12.2018 |
| 51 | пл. Мира, д. 3 | 1961 | 2008 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 730,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 136 | 8 070 309,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070 309,14 | 1 876,82 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 52 | пл. Мира, д. 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 136,98 | 2 851,80 | 2 851,80 | 128 | 7 980 444,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 444,77 | 2 798,39 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 53 | пр-кт Мира, д. 15 | 1951 | 2015 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 327,27 | 3 184,00 | 3 184,00 | 135 | 469 757,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 757,37 | 147,54 | 721,00 | 12.2018 |
| 54 | пр-кт Мира, д. 16 | 1959 | 2004 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 6 296,90 | 3 680,10 | 3 680,10 | 153 | 3 374 485,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 485,01 | 916,95 | 1 847,00 | 12.2018 |
| 55 | пр-кт Мира, д. 31 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 458,27 | 1 325,70 | 1 325,70 | 59 | 4 190 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 370,40 | 3 160,87 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 56 | пр-кт Мира, д. 33 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 648,47 | 2 407,70 | 2 407,70 | 103 | 6 365 213,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 213,83 | 2 643,69 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 57 | пр-кт Мира, д. 35 | 1960 | 2006 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 394,36 | 1 267,60 | 1 267,60 | 68 | 2 881 280,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 280,13 | 2 273,02 | 6 630,00 | 12.2018 |
| 58 | пр-кт Мира, д. 38 | 1952 | 2010 | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 4 618,68 | 4 198,80 | 4 198,80 | 212 | 4 360 445,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 360 445,54 | 1 038,50 | 2 564,00 | 12.2018 |
| 59 | пр-кт Мира, д. 4 | 1961 | 2012 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 544,86 | 3 222,60 | 3 222,60 | 176 | 4 015 396,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 396,03 | 1 246,01 | 3 285,00 | 12.2018 |
| 60 | пр-кт Мира, д. 5 | 1961 | 2005 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 541,12 | 3 219,20 | 3 219,20 | 128 | 2 575 185,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 185,65 | 799,95 | 2 449,00 | 12.2018 |
| 61 | пр-кт Мира, д. 5а | 1962 | 2005 | Панельные | 4 | 3 | 2 281,29 | 2 073,90 | 2 073,90 | 123 | 4 668 265,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 265,44 | 2 250,96 | 5 226,00 | 12.2018 |
| 62 | ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1955 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 176,36 | 1 915,20 | 1 915,20 | 81 | 4 452 062,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 062,35 | 2 324,59 | 3 870,00 | 12.2018 |
| 63 | ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 25 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 644,16 | 585,60 | 585,60 | 36 | 2 043 688,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 688,38 | 3 489,91 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 64 | ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 26 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 681,23 | 619,30 | 619,30 | 36 | 2 017 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 766,50 | 3 258,14 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 65 | ул. 9-го Мая, д. 2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 358,19 | 3 052,90 | 3 052,90 | 140 | 9 527 049,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 527 049,32 | 3 120,66 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 66 | ул. Авиационная, д. 38 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 332,97 | 302,70 | 302,70 | 29 | 901 949,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 949,95 | 2 979,68 | 9 247,00 | 12.2018 |
| 67 | ул. Адмирала Лазарева, д. 12 | 1960 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 053,10 | 2 122,40 | 2 122,40 | 93 | 2 138 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 095,30 | 1 007,40 | 2 449,00 | 12.2018 |
| 68 | ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 1960 | 2007 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 773,87 | 2 521,70 | 2 521,70 | 132 | 2 716 857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 857,12 | 1 077,39 | 2 568,00 | 12.2018 |
| 69 | ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 890,10 | 1 272,40 | 1 272,40 | 66 | 852 906,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 906,32 | 670,31 | 1 373,00 | 12.2018 |
| 70 | ул. Адмирала Макарова, д. 14а | 1961 | 2003 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 786,95 | 1 624,50 | 1 624,50 | 91 | 1 489 592,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 592,82 | 916,95 | 1 847,00 | 12.2018 |
| 71 | ул. Адмирала Макарова, д. 24 | 1961 | 2005 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 592,70 | 1 280,50 | 1 280,50 | 74 | 159 624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 624,54 | 124,66 | 896,00 | 12.2018 |
| 72 | ул. Адмирала Макарова, д. 30а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3 543,70 | 2 056,90 | 2 056,90 | 117 | 1 435 486,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 486,27 | 697,89 | 1 045,00 | 12.2018 |
| 73 | ул. Архангельская, д. 2 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 622,40 | 560,16 | 560,16 | 29 | 1 920 676,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 676,12 | 3 428,80 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 74 | ул. Архангельская, д. 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 555,62 | 1 414,20 | 1 414,20 | 63 | 4 063 445,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 445,79 | 2 873,32 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 75 | ул. Валентины Терешковой, д. 1/3 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,67 | 609,70 | 609,70 | 36 | 1 969 115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 115,90 | 3 229,65 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 76 | ул. Гагарина, д. 1 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 681,70 | 1 565,30 | 1 565,30 | 62 | 1 628 158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 158,83 | 1 040,16 | 1 918,00 | 12.2018 |
| 77 | ул. Гагарина, д. 100 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 904,64 | 822,40 | 822,40 | 30 | 1 473 058,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 058,85 | 1 791,17 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 78 | ул. Гагарина, д. 155 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,58 | 327,80 | 327,80 | 23 | 1 066 514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 514,87 | 3 253,55 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 79 | ул. Гагарина, д. 157/1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 674,74 | 613,40 | 613,40 | 42 | 2 022 569,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 569,96 | 3 297,31 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 80 | ул. Гагарина, д. 157/2 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 675,18 | 613,80 | 613,80 | 36 | 1 984 369,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 369,80 | 3 232,93 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 81 | ул. Гагарина, д. 19 | 1957 | 2007 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 687,00 | 2 381,70 | 2 381,70 | 106 | 4 856 661,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 856 661,58 | 2 039,16 | 3 162,00 | 12.2018 |
| 82 | ул. Гагарина, д. 6 | 1961 | 2005 | Каменные, кирпичные | 4 | 14 | 8 110,40 | 7 499,70 | 7 499,70 | 326 | 19 571 186,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 571 186,47 | 2 609,60 | 4 779,00 | 12.2018 |
| 83 | ул. Гагарина, д. 65 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 512,08 | 3 192,80 | 3 192,80 | 119 | 9 067 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 067 367,60 | 2 839,94 | 7 197,00 | 12.2018 |
| 84 | ул. Гагарина, д. 67 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 428,15 | 3 116,50 | 3 116,50 | 164 | 9 357 208,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 357 208,08 | 3 002,47 | 7 197,00 | 12.2018 |
| 85 | ул. Гагарина, д. 92 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 423,83 | 385,30 | 385,30 | 27 | 1 186 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 273,18 | 3 078,83 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 86 | ул. Гагарина, д. 94 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 451,44 | 410,40 | 410,40 | 22 | 1 266 830,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 830,31 | 3 086,82 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 87 | ул. Гагарина, д. 96 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 735,01 | 668,19 | 668,19 | 45 | 2 138 326,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 326,64 | 3 200,18 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 88 | ул. Гагарина, д. 98 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 754,49 | 685,90 | 685,90 | 32 | 2 119 096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 096,38 | 3 089,51 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 89 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1961 | 2007 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 868,80 | 1 681,92 | 1 681,92 | 136 | 4 234 487,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 234 487,98 | 2 517,65 | 6 630,00 | 12.2018 |
| 90 | ул. Дзержинского, д. 27 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 234,43 | 2 031,30 | 2 031,30 | 89 | 3 032 710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 710,49 | 1 492,99 | 6 958,00 | 12.2018 |
| 91 | ул. З.Космодемьянской, д. 1 | 1960 |  | Блочные | 5 | 4 | 3 508,23 | 3 189,30 | 3 189,30 | 154 | 10 086 871,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086 871,01 | 3 162,72 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 92 | ул. З.Космодемьянской, д. 3 | 1961 |  | Блочные | 4 | 2 | 1 352,89 | 1 229,90 | 1 229,90 | 70 | 4 047 183,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 183,25 | 3 290,66 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 93 | ул. З.Космодемьянской, д. 4 | 1961 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 442,54 | 1 311,40 | 1 311,40 | 70 | 2 602 406,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 406,23 | 1 984,45 | 4 330,00 | 12.2018 |
| 94 | ул. Зегеля, д. 1 | 1958 | 2013 | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 10 670,00 | 9 690,50 | 9 690,50 | 277 | 26 386 254,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 386 254,79 | 2 722,90 | 6 098,00 | 12.2018 |
| 95 | ул. Зегеля, д. 44 | 1961 | 2003 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 959,80 | 1 839,30 | 1 839,30 | 64 | 4 455 001,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 001,26 | 2 422,12 | 5 359,00 | 12.2018 |
| 96 | ул. И.Г. Гришина, д. 4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 800,58 | 727,80 | 727,80 | 78 | 2 363 875,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 875,97 | 3 247,97 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 97 | ул. Интернациональная, д. 12а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 440,66 | 400,60 | 400,60 | 21 | 1 249 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 198,72 | 3 118,32 | 9 434,00 | 12.2018 |
| 98 | ул. Интернациональная, д. 69 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 433,80 | 1 320,20 | 1 320,20 | 70 | 4 805 334,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805 334,66 | 3 639,85 | 7 945,00 | 12.2018 |
| 99 | ул. Краснознаменная, д. 13 | 1958 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 283,69 | 257,90 | 257,90 | 16 | 845 078,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 078,78 | 3 276,77 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 100 | ул. Крупской, д. 12 | 1960 | 2006 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 387,21 | 1 261,10 | 1 261,10 | 75 | 3 987 321,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 321,43 | 3 161,78 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 101 | ул. Крупской, д. 14 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 384,90 | 1 259,00 | 1 259,00 | 71 | 3 966 206,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 206,57 | 3 150,28 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 102 | ул. Крупской, д. 16 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 768,14 | 1 607,40 | 1 607,40 | 78 | 5 065 119,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 119,19 | 3 151,13 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 103 | ул. Крупской, д. 3 | 1961 | 2013 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 017,96 | 2 743,60 | 2 743,60 | 202 | 5 475 580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 580,44 | 1 995,76 | 5 913,00 | 12.2018 |
| 104 | ул. Крупской, д. 4 | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 104,95 | 1 004,50 | 1 004,50 | 29 | 1 378 331,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 331,12 | 1 372,16 | 5 547,00 | 12.2018 |
| 105 | ул. Крупской, д. 5 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 474,88 | 1 340,80 | 1 340,80 | 66 | 4 234 589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 234 589,39 | 3 158,26 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 106 | ул. Крупской, д. 6 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 004,08 | 912,80 | 912,80 | 46 | 2 392 413,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 413,38 | 2 620,96 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 107 | ул. Крупской, д. 7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 783,43 | 1 621,30 | 1 621,30 | 85 | 5 135 147,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 135 147,24 | 3 167,30 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 108 | ул. Ленина, д. 33 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 251,60 | 2 057,90 | 2 057,90 | 77 | 7 490 455,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 455,77 | 3 639,85 | 7 945,00 | 12.2018 |
| 109 | ул. Липецк-2, д. 14 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 666,30 | 1 493,60 | 1 493,60 | 48 | 5 139 708,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 139 708,41 | 3 441,15 | 9 443,00 | 12.2018 |
| 110 | ул. Липецк-2, д. 163 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 348,60 | 2 113,74 | 2 113,74 | 119 | 7 038 908,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 038 908,12 | 3 330,07 | 7 197,00 | 12.2018 |
| 111 | ул. Липецк-2, д. 186 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 514,30 | 462,87 | 462,87 | 12 | 1 532 997,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 997,72 | 3 311,94 | 9 247,00 | 12.2018 |
| 112 | ул. М.Расковой, д. 13а | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796,40 | 724,00 | 724,00 | 44 | 2 370 964,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 964,78 | 3 274,81 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 113 | ул. М.Расковой, д. 16 | 1956 | 2004 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 136,63 | 1 033,30 | 1 033,30 | 67 | 3 353 457,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 457,75 | 3 245,39 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 114 | ул. М.Расковой, д. 17 | 1957 | 2006 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 259,70 | 2 033,73 | 2 033,73 | 86 | 5 822 069,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 069,70 | 2 862,75 | 7 288,00 | 12.2018 |
| 115 | ул. Невского, д. 1 | 1959 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 961,75 | 2 692,50 | 2 692,50 | 111 | 5 726 779,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 726 779,95 | 2 126,94 | 4 330,00 | 12.2018 |
| 116 | ул. Невского, д. 11 | 1955 |  | Панельные | 3 | 2 | 968,44 | 880,40 | 880,40 | 46 | 2 651 780,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 780,13 | 3 012,02 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 117 | ул. Невского, д. 12 | 1960 | 2005 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 400,85 | 1 273,50 | 1 273,50 | 76 | 2 839 693,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 693,30 | 2 229,83 | 5 226,00 | 12.2018 |
| 118 | ул. Невского, д. 1а | 1961 | 2008 | Смешанные | 4 | 3 | 2 111,67 | 1 919,70 | 1 919,70 | 102 | 4 149 665,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 665,54 | 2 161,62 | 4 330,00 | 12.2018 |
| 119 | ул. Невского, д. 26 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 281,73 | 2 074,30 | 2 074,30 | 101 | 6 622 932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 932,32 | 3 192,85 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 120 | ул. Невского, д. 28 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 459,26 | 1 326,60 | 1 326,60 | 60 | 4 196 675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 675,97 | 3 163,48 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 121 | ул. Невского, д. 7 | 1955 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3 831,74 | 3 483,40 | 3 483,40 | 163 | 7 427 086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427 086,72 | 2 132,14 | 4 330,00 | 12.2018 |
| 122 | ул. Осипенко, д. 13 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 082,84 | 984,40 | 984,40 | 44 | 3 356 579,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 579,16 | 3 409,77 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 123 | ул. Парковая, д. 4 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 760,00 | 2 699,40 | 2 699,40 | 108 | 8 714 944,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 714 944,13 | 3 228,47 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 124 | ул. Парковая, д. 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 463,99 | 1 330,90 | 1 330,90 | 55 | 4 207 735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 735,70 | 3 161,57 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 125 | ул. Парковая, д. 7 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 409,21 | 1 281,10 | 1 281,10 | 65 | 4 166 667,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 667,36 | 3 252,41 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 126 | ул. Парковая, д. 9 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 878,70 | 2 617,00 | 2 617,00 | 110 | 8 272 743,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 272 743,28 | 3 161,16 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 127 | ул. Первомайская, д. 77в | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 457,50 | 1 325,00 | 1 325,00 | 56 | 3 862 575,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 575,75 | 2 915,15 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 128 | ул. Писарева Д.., д. 35 | 1961 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 711,04 | 646,40 | 646,40 | 33 | 1 364 879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 879,26 | 2 111,51 | 7 323,00 | 12.2018 |
| 129 | ул. Писарева Д.., д. 4 | 1961 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 033,34 | 939,40 | 939,40 | 44 | 3 195 263,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 263,43 | 3 401,39 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 130 | ул. Плеханова, д. 10 | 1960 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 234,03 | 3 026,33 | 3 026,33 | 101 | 8 019 332,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 019 332,17 | 2 649,85 | 6 900,00 | 12.2018 |
| 131 | ул. Плеханова, д. 8 | 1961 | 2008 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 511,90 | 3 218,60 | 3 218,60 | 138 | 8 027 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 027 285,27 | 2 494,03 | 4 600,00 | 12.2018 |
| 132 | ул. Плеханова, д. 35а | 1962 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 483,60 | 3 118,70 |  | 131 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 227,66 | 717,00 | 12.2018 |
| 133 | ул. Прокатная, д. 11а | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 457,06 | 1 324,60 | 1 324,60 | 49 | 4 191 619,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 619,89 | 3 164,44 | 7 675,00 | 12.2018 |
| 134 | ул. Прокатная, д. 27 | 1958 | 2007 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 106,16 | 1 005,60 | 1 005,60 | 33 | 2 388 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 715,69 | 2 375,41 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 135 | ул. Прокатная, д. 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 930,61 | 1 755,10 | 1 755,10 | 65 | 4 737 569,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 737 569,74 | 2 699,32 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 136 | ул. С.Кондарева, д. 1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 694,98 | 631,80 | 631,80 | 31 | 2 054 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 141,08 | 3 251,25 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 137 | ул. С.Кондарева, д. 11 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 691,24 | 628,40 | 628,40 | 27 | 2 044 397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 397,15 | 3 253,34 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 138 | ул. С.Кондарева, д. 13 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 697,73 | 634,30 | 634,30 | 31 | 2 064 199,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 199,76 | 3 254,30 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 139 | ул. С.Кондарева, д. 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 686,84 | 624,40 | 624,40 | 35 | 2 031 410,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 410,59 | 3 253,38 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 140 | ул. С.Кондарева, д. 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679,25 | 617,50 | 617,50 | 43 | 2 008 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 685,10 | 3 252,93 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 141 | ул. С.Кондарева, д. 19 | 1961 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680,13 | 618,30 | 618,30 | 31 | 1 400 875,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 875,92 | 2 265,69 | 7 933,00 | 12.2018 |
| 142 | ул. С.Кондарева, д. 3 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692,45 | 629,50 | 629,50 | 34 | 2 043 435,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 435,86 | 3 246,13 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 143 | ул. С.Кондарева, д. 3а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 648,56 | 589,60 | 589,60 | 41 | 2 047 933,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 933,32 | 3 473,43 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 144 | ул. С.Кондарева, д. 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 698,06 | 634,60 | 634,60 | 42 | 2 051 575,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 575,97 | 3 232,86 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 145 | ул. С.Кондарева, д. 7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 694,65 | 631,50 | 631,50 | 34 | 2 045 720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 720,20 | 3 239,46 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 146 | ул. Советская, д. 63 | 1956 | 2013 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 1 952,30 | 1 799,40 | 1 799,40 | 56 | 4 424 070,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 070,13 | 2 458,64 | 6 630,00 | 12.2018 |
| 147 | ул. Советская, д. 73 | 1960 | 2013 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 466,96 | 1 333,60 | 1 333,60 | 44 | 2 844 065,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 065,08 | 2 132,62 | 8 313,00 | 12.2018 |
| 148 | ул. Суворова, д. 1 | 1953 | 2015 | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4 768,07 | 4 195,90 | 4 195,90 | 183 | 3 157 932,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 932,53 | 752,62 | 1 382,00 | 12.2018 |
| 149 | ул. Суворова, д. 18 | 1957 | 2003 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 004,41 | 913,10 | 913,10 | 39 | 2 336 727,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 727,97 | 2 559,12 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 150 | ул. Суворова, д. 20 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 046,21 | 951,10 | 951,10 | 37 | 2 478 231,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 231,09 | 2 605,65 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 151 | ул. Фестивальная, д. 1 | 1957 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 599,62 | 1 454,20 | 1 454,20 | 61 | 3 221 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 852,84 | 2 215,55 | 5 547,00 | 12.2018 |
| 152 | ул. Фестивальная, д. 2 | 1958 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 587,19 | 1 442,90 | 1 442,90 | 76 | 3 196 819,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 819,52 | 2 215,55 | 5 547,00 | 12.2018 |
| 153 | ул. Фестивальная, д. 4 | 1957 | 2003 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 724,02 | 658,20 | 658,20 | 39 | 2 285 869,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 869,35 | 3 472,91 | 10 044,00 | 12.2018 |
| 154 | ул. Фрунзе, д. 2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 426,26 | 1 296,60 | 1 296,60 | 62 | 3 789 721,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 789 721,79 | 2 922,81 | 7 197,00 | 12.2018 |
| 155 | ул. Вермишева, д. 13 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 018,20 | 4 562,00 | 4 562,00 | 254 | 2 866 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 575,00 | 628,36 | 4 734,00 | 12.2018 |
| 156 | ул. Вермишева, д. 15 | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 117,18 | 2 833,80 | 2 833,80 | 150 | 1 738 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 484,00 | 613,48 | 4 734,00 | 12.2018 |
| 157 | ул. Вермишева, д. 4 | 1970 |  | Панельные | 5 | 10 | 8 047,00 | 7 397,70 | 7 397,70 | 381 | 4 536 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 324,00 | 613,21 | 4 734,00 | 12.2018 |
| 158 | ул. Вермишева, д. 6 | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 017,60 | 2 743,27 | 2 743,27 | 124 | 1 749 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 465,00 | 637,73 | 4 734,00 | 12.2018 |
| 159 | ул. Вермишева, д. 22 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 842,64 | 4 402,40 | 4 402,40 | 224 | 2 728 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 475,00 | 619,77 | 3 361,00 | 12.2018 |
| 160 | ул. Вермишева, д. 23 | 1972 |  | Панельные | 5 | 5 | 3 471,60 | 3 133,40 | 3 133,40 | 166 | 2 075 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 785,00 | 662,47 | 3 361,00 | 12.2018 |
| 161 | ул. Вермишева, д. 24 | 1972 |  | Панельные | 5 | 7 | 5 361,29 | 4 873,90 | 4 873,90 | 276 | 3 085 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 660,00 | 633,10 | 3 361,00 | 12.2018 |
| 162 | ул. Вермишева, д. 25 | 1972 | 2004 | Панельные | 5 | 8 | 6 242,80 | 5 680,60 | 5 680,60 | 308 | 1 524 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 453,00 | 268,36 | 3 689,00 | 12.2018 |
| 163 | ул. Вермишева, д. 5а | 1972 | 2008 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 278,00 | 1 984,70 | 1 984,70 | 104 | 1 593 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 829,00 | 803,06 | 2 870,00 | 12.2018 |
| 164 | ул. Вермишева, д. 27 | 1973 |  | Панельные | 5 | 2 | 1 888,70 | 1 717,00 | 1 717,00 | 82 | 1 370 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 851,00 | 798,40 | 3 361,00 | 12.2018 |
| 165 | ул. Вермишева, д. 28 | 1973 |  | Панельные | 5 | 2 | 1 867,14 | 1 697,40 | 1 697,40 | 96 | 1 004 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 168,00 | 591,59 | 3 361,00 | 12.2018 |
| 166 | ул. Вермишева, д. 29 | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 069,50 | 2 703,50 | 2 703,50 | 115 | 1 733 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 643,00 | 641,26 | 3 361,00 | 12.2018 |
| 167 | ул. Вермишева, д. 9 | 1973 | 2007 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 281,30 | 1 984,50 | 1 984,50 | 98 | 1 602 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 224,00 | 807,37 | 2 870,00 | 12.2018 |
| 168 | пер. Рудный, д. 4 | 1974 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4 831,20 | 4 358,00 | 4 358,00 | 265 | 2 741 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 182,00 | 629,00 | 1 054,00 | 12.2018 |
| 169 | пер. Рудный, д. 11 | 1973 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 2 986,00 | 2 707,00 | 2 707,00 | 148 | 1 702 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 703,00 | 629,00 | 1 054,00 | 12.2018 |
| 170 | мкр. 9-й, д. 45 | 1977 | 2005 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4 036,10 | 2 775,70 | 2 775,70 | 308 | 4 024 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 809,00 | 1 450,02 | 3 613,00 | 12.2018 |
| 171 | пр-кт Мира, д. 3 | 1961 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 3 542,44 | 3 220,40 | 3 220,40 | 148 | 5 638 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638 587,00 | 1 750,90 | 2 892,00 | 12.2018 |
| 172 | ул. Ушинского, д. 12 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 637,91 | 2 398,10 | 2 398,10 | 123 | 10 794 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 794 944,00 | 4 501,46 | 7 545,00 | 12.2018 |
| 173 | ул. Агрономическая, д. 7 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 670,10 | 1 982,00 | 1 982,00 | 110 | 47 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 984,00 | 24,21 | 190,00 | 12.2018 |
| 174 | ул. Космонавтов, д. 58/2 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 529,60 | 3 489,55 | 3 460,80 | 182 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 | 19,43 | 190,00 | 12.2018 |
| 175 | ул. Валентины Терешковой, д. 19 | 1978 | 2003 | Панельные | 9 | 2 | 6 223,80 | 4 042,40 | 4 042,20 | 194 | 110 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 279,00 | 27,28 | 215,00 | 12.2018 |
| 176 | мкр. 15-й, д. 33 | 1977 |  | Панельные | 9 | 1 | 2 361,40 | 2 012,20 | 2 012,20 | 110 | 342 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 070,00 | 170,00 | 215,00 | 12.2018 |
| 177 | пр-кт Победы, д. 92а | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 633,80 | 3 126,90 | 3 126,90 | 168 | 133 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 755,00 | 28,87 | 190,00 | 12.2018 |
| 178 | ул. Гагарина, д. 33 | 1962 | 2005 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7 308,84 | 6 644,90 | 6 644,40 | 199 | 504 228,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 228,65 | 68,99 | 190,00 | 12.2018 |
| 179 | ул. Гагарина, д. 35 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 860,70 | 3 616,70 | 3 616,30 | 130 | 248 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 911,00 | 64,47 | 190,00 | 12.2018 |
| 180 | ул. Зегеля, д. 2 | 1963 | 2004 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 800,27 | 2 545,50 | 2 545,50 | 55 | 172 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 255,00 | 61,51 | 190,00 | 12.2018 |
| 181 | ул. Зегеля, д. 28 | 1963 | 2008 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 800,50 | 2 575,80 | 2 477,90 | 124 | 154 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 435,00 | 55,15 | 190,00 | 12.2018 |
| 182 | пер. Попова, д. 1 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 438,76 | 383,20 | 383,20 | 24 | 46 035,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 035,92 | 120,14 | 195,00 | 12.2018 |
| 183 | пр-кт Мира, д. 13б | 1962 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 4 063,30 | 3 194,20 | 3 194,20 | 156 | 230 172,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 172,34 | 72,06 | 190,00 | 12.2018 |
| 184 | пр-кт Победы, д. 59а | 1963 | 2009 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5 210,50 | 3 300,00 | 3 096,60 | 134 | 227 911,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 911,07 | 69,06 | 190,00 | 12.2018 |
| 185 | пр-кт Победы, д. 61б | 1963 | 2006 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5 284,50 | 3 155,50 | 3 070,90 | 149 | 279 301,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 301,47 | 88,51 | 190,00 | 12.2018 |
| 186 | пр-кт Победы, д. 63а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2 273,95 | 1 539,06 | 1 539,06 | 78 | 196 430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 430,90 | 127,63 | 190,00 | 12.2018 |
| 187 | пр-кт Победы, д. 65а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2 041,60 | 1 488,20 | 1 488,00 | 82 | 159 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 762,00 | 107,35 | 190,00 | 12.2018 |
| 188 | пр-кт Победы, д. 94 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 550,90 | 3 124,10 | 3 124,10 | 157 | 285 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 642,50 | 91,43 | 190,00 | 12.2018 |
| 189 | пр-кт Победы, д. 98 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 694,00 | 2 462,90 | 2 462,90 | 127 | 266 884,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 884,30 | 108,36 | 190,00 | 12.2018 |
| 190 | проезд Осенний, д. 1 | 1962 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 326,40 | 2 544,60 | 2 544,60 | 122 | 319 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 820,40 | 125,69 | 190,00 | 12.2018 |
| 191 | проезд Осенний, д. 2 | 1962 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 308,80 | 2 518,55 | 2 352,15 | 132 | 319 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 820,40 | 126,99 | 190,00 | 12.2018 |
| 192 | проезд Осенний, д. 3 | 1962 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 306,50 | 2 569,00 | 2 569,00 | 132 | 326 150,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 150,90 | 126,96 | 190,00 | 12.2018 |
| 193 | проезд Осенний, д. 5 | 1962 | 2003 | Панельные | 5 | 3 | 3 315,50 | 2 538,10 | 2 538,10 | 134 | 319 729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 729,84 | 125,97 | 190,00 | 12.2018 |
| 194 | проезд Осенний, д. 7 | 1962 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 316,40 | 2 595,50 | 2 595,50 | 121 | 326 938,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 938,82 | 125,96 | 190,00 | 12.2018 |
| 195 | ул. 40 лет Октября, д. 33а | 1963 | 2003 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4 684,00 | 2 537,90 | 2 537,90 | 134 | 260 423,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 423,99 | 102,61 | 190,00 | 12.2018 |
| 196 | ул. 40 лет Октября, д. 35 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 362,50 | 1 261,70 | 1 261,70 | 59 | 141 854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 854,90 | 112,43 | 190,00 | 12.2018 |
| 197 | ул. 8 Марта, д. 21 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 461,34 | 419,40 | 419,40 | 19 | 47 100,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 100,96 | 112,31 | 195,00 | 12.2018 |
| 198 | ул. Адмирала Макарова, д. 2 | 1962 | 2011 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 327,85 | 2 022,60 | 1 365,90 | 164 | 149 678,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 678,52 | 74,00 | 190,00 | 12.2018 |
| 199 | ул. Архангельская, д. 13 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 305,50 | 1 157,30 | 1 157,30 | 71 | 184 952,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 952,70 | 159,81 | 195,00 | 12.2018 |
| 200 | ул. Архангельская, д. 6 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 030,59 | 936,90 | 936,90 | 47 | 167 705,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 705,10 | 179,00 | 195,00 | 12.2018 |
| 201 | ул. Архангельская, д. 7 | 1963 | 2006 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2 175,80 | 1 274,70 | 1 274,70 | 70 | 204 370,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 370,30 | 160,33 | 195,00 | 12.2018 |
| 202 | ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | 1961 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296,12 | 268,80 | 134,50 | 25 | 44 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 244,80 | 164,60 | 195,00 | 12.2018 |
| 203 | ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296,67 | 269,70 | 269,70 | 18 | 43 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 382,30 | 160,85 | 195,00 | 12.2018 |
| 204 | ул. Валентины Терешковой, д. 1/1 | 1964 | 2003 | Панельные | 5 | 4 | 4 673,70 | 2 588,00 | 2 588,00 | 140 | 269 639,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 639,44 | 104,19 | 190,00 | 12.2018 |
| 205 | ул. Валентины Терешковой, д. 10/2 | 1963 | 2006 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 060,30 | 3 207,70 | 3 207,40 | 154 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 21,82 | 190,00 | 12.2018 |
| 206 | ул. Валентины Терешковой, д. 3/1 | 1963 | 2003 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 249,83 | 3 224,30 | 3 223,70 | 148 | 345 714,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 714,87 | 107,22 | 190,00 | 12.2018 |
| 207 | ул. Валентины Терешковой, д. 4 | 1963 | 2003 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 186,50 | 2 724,00 | 2 724,00 | 134 | 298 505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 505,70 | 109,58 | 190,00 | 12.2018 |
| 208 | ул. Гагарина, д. 107/1 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 483,70 | 3 484,99 | 3 440,39 | 174 | 346 058,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 058,02 | 83,35 | 190,00 | 12.2018 |
| 209 | ул. Гагарина, д. 111/1 | 1964 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 4 438,30 | 3 492,95 | 3 450,95 | 162 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14,31 | 190,00 | 12.2018 |
| 210 | ул. Гагарина, д. 115/1 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 542,90 | 3 569,40 | 3 569,10 | 167 | 356 037,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 037,66 | 81,38 | 190,00 | 12.2018 |
| 211 | ул. Гагарина, д. 119/1 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 605,90 | 3 526,51 | 3 526,50 | 195 | 346 805,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 805,18 | 82,37 | 190,00 | 12.2018 |
| 212 | ул. Гагарина, д. 119/2 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 296,40 | 2 609,60 | 2 566,50 | 126 | 263 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 328,50 | 100,91 | 190,00 | 12.2018 |
| 213 | ул. Гагарина, д. 125/2 | 1963 | 2005 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 351,80 | 2 587,20 | 2 587,00 | 132 | 266 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 571,00 | 103,03 | 190,00 | 12.2018 |
| 214 | ул. Гагарина, д. 129 | 1963 | 2006 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 692,90 | 1 538,00 | 1 538,00 | 170 | 159 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 814,00 | 103,91 | 190,00 | 12.2018 |
| 215 | ул. Гагарина, д. 28 | 1954 | 2005 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 286,82 | 2 006,70 | 2 006,70 | 102 | 135 500,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,59 | 67,52 | 190,00 | 12.2018 |
| 216 | ул. Гагарина, д. 3 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679,50 | 606,40 | 606,40 | 34 | 60 111,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 111,18 | 99,13 | 195,00 | 12.2018 |
| 217 | ул. Гагарина, д. 7 | 1954 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 685,60 | 623,20 | 623,20 | 23 | 60 327,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 327,62 | 96,80 | 195,00 | 12.2018 |
| 218 | ул. Гагарина, д. 79 | 1963 | 2012 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6 275,10 | 5 283,71 | 5 282,10 | 211 | 364 341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 341,24 | 52,29 | 190,00 | 12.2018 |
| 219 | ул. Гагарина, д. 81 | 1962 | 2008 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 125,20 | 3 204,10 | 3 203,60 | 160 | 308 768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 768,63 | 96,37 | 190,00 | 12.2018 |
| 220 | ул. Гагарина, д. 85 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 065,50 | 3 148,80 | 3 148,10 | 161 | 343 457,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 457,89 | 109,08 | 190,00 | 12.2018 |
| 221 | ул. Елецкая, д. 10 | 1961 | 2003 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 113,00 | 765,80 | 552,10 | 113 | 57 518,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 518,47 | 75,11 | 195,00 | 12.2018 |
| 222 | ул. Желябова, д. 28а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 693,40 | 2 503,60 | 2 503,60 | 122 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 25,96 | 190,00 | 12.2018 |
| 223 | ул. Коммунальная, д. 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 967,30 | 491,80 | 491,80 | 27 | 61 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 115,88 | 124,27 | 195,00 | 12.2018 |
| 224 | ул. Космонавтов, д. 26 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 266,34 | 2 972,80 | 2 969,40 | 331 | 290 967,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 967,65 | 97,88 | 190,00 | 12.2018 |
| 225 | ул. Космонавтов, д. 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 168,20 | 2 814,43 | 2 814,43 | 163 | 304 599,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 599,60 | 108,23 | 190,00 | 12.2018 |
| 226 | ул. Космонавтов, д. 34/2 | 1963 | 2008 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 681,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 186 | 231 548,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 548,76 | 65,34 | 190,00 | 12.2018 |
| 227 | ул. Космонавтов, д. 48/2 | 1964 | 2005 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 538,80 | 3 557,70 | 3 557,30 | 166 | 297 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 135,50 | 83,52 | 190,00 | 12.2018 |
| 228 | ул. Космонавтов, д. 62/1 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 563,67 | 3 249,00 | 3 239,70 | 164 | 346 193,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 193,05 | 106,55 | 190,00 | 12.2018 |
| 229 | ул. Ленина, д. 27 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 275,00 | 2 058,30 | 2 058,30 | 91 | 231 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 455,10 | 112,45 | 190,00 | 12.2018 |
| 230 | ул. Ленина, д. 27а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 361,20 | 1 252,30 | 1 252,30 | 50 | 140 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 838,40 | 112,46 | 190,00 | 12.2018 |
| 231 | ул. Ленинградская, д. 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 998,90 | 1 661,70 | 1 661,70 | 54 | 109 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 531,00 | 65,92 | 190,00 | 12.2018 |
| 232 | ул. Максима Горького, д. 6 | 1948 | 2015 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 563,50 | 512,70 | 512,70 | 25 | 51 893,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 893,64 | 101,22 | 195,00 | 12.2018 |
| 233 | ул. Малые Ключи, д. 1 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 819,00 | 3 510,40 | 3 510,10 | 162 | 354 274,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 274,35 | 100,92 | 190,00 | 12.2018 |
| 234 | ул. Механизаторов, д. 19б | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3 152,00 | 2 514,03 | 2 494,60 | 160 | 78 347,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 347,10 | 31,16 | 190,00 | 12.2018 |
| 235 | ул. Механизаторов, д. 3 | 1964 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 7 388,41 | 4 769,89 | 4 702,10 | 252 | 223 796,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 796,27 | 46,92 | 190,00 | 12.2018 |
| 236 | ул. Механизаторов, д. 9 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 395,89 | 359,90 | 359,90 | 19 | 57 709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 709,10 | 160,35 | 195,00 | 12.2018 |
| 237 | ул. МПС, д. 6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 278,96 | 253,60 | 253,60 | 8 | 40 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 673,40 | 160,38 | 195,00 | 12.2018 |
| 238 | ул. Нагорная, д. 4 | 1960 | 2005 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 434,40 | 703,40 | 703,40 | 36 | 50 709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 709,62 | 72,09 | 195,00 | 12.2018 |
| 239 | ул. Островского, д. 13 | 1962 | 2009 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 215,80 | 2 547,84 | 2 545,00 | 128 | 207 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 484,00 | 51,67 | 190,00 | 12.2018 |
| 240 | ул. Островского, д. 15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 106,89 | 3 217,91 | 3 217,90 | 182 | 262 462,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 462,30 | 42,88 | 190,00 | 12.2018 |
| 241 | ул. Папина, д. 21 | 1964 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 4 630,80 | 3 221,30 | 3 221,30 | 149 | 230 799,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 799,38 | 71,65 | 190,00 | 12.2018 |
| 242 | ул. Парковая, д. 10 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6 795,60 | 5 003,77 | 4 936,40 | 220 | 396 900,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 900,36 | 79,32 | 190,00 | 12.2018 |
| 243 | ул. Парковая, д. 11а | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 742,10 | 2 836,30 | 2 836,30 | 177 | 317 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 349,00 | 111,89 | 190,00 | 12.2018 |
| 244 | ул. Парковая, д. 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 238,20 | 2 544,12 | 2 544,10 | 128 | 319 947,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 947,19 | 125,76 | 190,00 | 12.2018 |
| 245 | ул. Плеханова, д. 78 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 356,80 | 1 261,70 | 1 261,70 | 60 | 82 183,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 183,12 | 60,57 | 2 152,00 | 12.2018 |
| 246 | ул. Пушкина, д. 13 | 1963 | 2007 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2 178,20 | 1 575,00 | 1 575,00 | 73 | 170 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 656,00 | 108,35 | 190,00 | 12.2018 |
| 247 | ул. Пушкина, д. 14 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 039,90 | 1 279,90 | 1 279,90 | 59 | 144 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 956,00 | 113,26 | 190,00 | 12.2018 |
| 248 | ул. Студеновская, д. 17 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 553,50 | 3 240,00 | 3 028,20 | 119 | 345 921,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 921,26 | 106,77 | 190,00 | 12.2018 |
| 249 | ул. Студеновская, д. 19 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 517,30 | 1 261,31 | 1 261,31 | 84 | 134 072,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 072,90 | 106,30 | 190,00 | 12.2018 |
| 250 | ул. Студеновская, д. 21 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 643,85 | 2 404,40 | 2 403,50 | 59 | 258 521,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 521,51 | 107,52 | 190,00 | 12.2018 |
| 251 | ул. Студеновская, д. 23 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 971,50 | 897,40 | 897,40 | 51 | 160 903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 903,10 | 179,30 | 195,00 | 12.2018 |
| 252 | ул. Студеновская, д. 29 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 929,40 | 768,80 | 768,80 | 48 | 53 062,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 062,76 | 69,02 | 195,00 | 12.2018 |
| 253 | ул. Студеновская, д. 3 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 594,40 | 3 934,43 | 3 733,53 | 119 | 374 195,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 195,69 | 95,11 | 190,00 | 12.2018 |
| 254 | ул. Студеновская, д. 5 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 437,60 | 3 177,03 | 3 090,73 | 163 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 22,03 | 190,00 | 12.2018 |
| 255 | ул. Студеновская, д. 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 249,70 | 3 073,20 | 3 073,20 | 119 | 337 661,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 661,73 | 109,87 | 190,00 | 12.2018 |
| 256 | ул. Титова, д. 7/4 | 1963 | 2006 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 066,60 | 3 212,30 | 3 212,30 | 175 | 312 046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 046,39 | 97,14 | 190,00 | 12.2018 |
| 257 | ул. Титова, д. 7/5 | 1963 | 2004 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 678,00 | 3 224,01 | 3 104,61 | 155 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 18,61 | 190,00 | 12.2018 |
| 258 | ул. Трубная, д. 43 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 303,49 | 275,90 | 275,90 | 23 | 44 192,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 192,10 | 160,17 | 195,00 | 12.2018 |
| 259 | ул. Ударников, д. 91 | 1962 | 2004 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 164,01 | 149,10 | 149,10 | 7 | 23 937,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 937,90 | 160,55 | 195,00 | 12.2018 |
| 260 | ул. Центральная, д. 6 | 1961 | 2004 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 684,86 | 622,60 | 622,60 | 42 | 102 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 329,40 | 164,36 | 195,00 | 12.2018 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 937 252,36 | 813 939,36 | 808 309,53 | 40 355,00 | 836 861 030,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 861 030,44 | 892,89 | 10 044,00 | 0,00 |

Е.С.Лепекин