АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.09.2023											№ 2918

г. Липецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Липецка

от 14.10.2016 № 1854

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов                     от 01.06.2023 № 529 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на         2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и продлением срока реализации муниципальной программы администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» (в редакции постановлений от 17.02.2017 № 191, от 21.03.2017 № 409, от 24.05.2017 № 856,             от 14.09.2017 № 1821, от 08.12.2017 № 2454, от 05.03.2018 № 301, от 13.04.2018 № 582, от 29.06.2018 № 1092, от 28.09.2018 № 1747, от 18.12.2018 № 2370,                      от 29.12.2018 № 2552, от 27.03.2019 № 499, от 03.06.2019 №1014, от 11.07.2019 № 1275, от 09.09.2019 №1754, от 31.12.2019 № 2635, от 24.03.2020 № 415, от 15.06.2020 № 835, от 10.11.2020 № 2077, от 30.12.2020 № 2579, от 17.02.2021 № 203, от 19.05.2021 № 885, от 29.09.2021 № 1943, от 30.12.2021 № 3050, от 15.02.2022 № 243, от 18.07.2022 № 1499, от 03.10.2022 № 2186, от 30.12.2022 № 3433, от 03.03.2023 № 637) следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»:

а) позицию «Сроки реализации» изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации | 2017-2026 годы» |
| --- | --- |

б) позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет – 3 463 681,556 тыс. руб.; |
| --- | --- |
|  | 2017 год – 361 626,985 тыс. руб.; 2018 год – 434 621,106 тыс. руб.; 2019 год – 323 456,943 тыс. руб.; 2020 год – 298 196,202 тыс. руб.; 2021 год – 376 023,026 тыс. руб.; 2022 год – 509 734,044 тыс. руб.; 2023 год – 356 677,372 тыс. руб.; 2024 год – 268 262,826 тыс. руб.; 2025 год – 267 541,526 тыс. руб.; 2026 год – 267 541,526 тыс. руб.». |

1.2. Раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на десять лет (2017-2026 годы).»

1.3. В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы»:

1.3.1. В таблице 5.1 «Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» пункт 3 изложить в следующей редакции:

| «3. | Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ» | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ» |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.2. Таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка" | Всего | 2017-2026 | 361626,985 | 434621,106 | 323456,943 | 298196,202 | 376023,026 | 509734,044 | 356677,372 | 268262,826 | 267541,526 | 267541,526 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2026 | 220480,157 | 262823,036 | 271490,185 | 274925,102 | 345711,646 | 374031,147 | 284966,372 | 245168,926 | 244447,626 | 244447,626 |
|  |  | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2023 | 79722,075 | 131128,400 | 2677,950 | 2310,800 | 1125,150 | 112453,368 | 46611,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2026 | 42190,391 | 40669,670 | 48120,808 | 20960,300 | 27571,011 | 20500,889 | 20861,000 | 18854,900 | 18854,900 | 18854,900 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2019 | 0,000 | 0,000 | 1168,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент развития территории администрации города Липецка | 2021-2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1615,219 | 2748,640 | 4239,000 | 4239,000 | 4239,000 | 4239,000 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка" | Всего | 2017-2026 | 149468,522 | 166223,700 | 173722,138 | 176339,927 | 181694,442 | 198139,812 | 164358,791 | 153891,300 | 153891,300 | 153891,300 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2026 | 129434,160 | 164608,700 | 173192,838 | 176048,127 | 181694,442 | 198139,812 | 164358,791 | 153891,300 | 153891,300 | 153891,300 |
|  |  | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2020 | 800,000 | 1615,000 | 529,300 | 291,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 -освещение города | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2026 | 129434,159 | 164608,700 | 173192,838 | 176048,127 | 181694,442 | 198139,812 | 164358,791 | 153891,300 | 153891,300 | 153891,300 |
|  |  | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1 - строительство и реконструкция сетей наружного освещения города | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018-2020 | 0,000 | 1615,000 | 529,300 | 291,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка" | Всего | 2017-2026 | 176175,806 | 220327,736 | 105837,905 | 101915,975 | 166632,423 | 178639,975 | 124783,074 | 95516,626 | 94795,326 | 94795,326 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2026 | 91045,997 | 98214,336 | 98297,347 | 98876,975 | 164017,204 | 175891,335 | 120544,074 | 91277,626 | 90556,326 | 90556,326 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2020 | 75822,075 | 121113,400 | 2148,650 | 2019,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2021 | 9307,734 | 1000,000 | 4223,908 | 1020,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2019 | 0,000 | 0,000 | 1168,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент развития территории администрации города Липецка | 2021-2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1615,219 | 2748,640 | 4239,000 | 4239,000 | 4239,000 | 4239,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 - строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2026 | 91045,997 | 98214,336 | 98297,347 | 98876,975 | 164017,204 | 175891,335 | 120544,074 | 91277,626 | 90556,326 | 90556,326 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2020 | 75822,075 | 121113,400 | 2148,650 | 2019,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2021 | 807,734 | 1000,000 | 1922,200 | 1020,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2019 | 0,000 | 0,000 | 1168,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент развития территории администрации города Липецка | 2021-2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1615,219 | 2748,640 | 4239,000 | 4239,000 | 4239,000 | 4239,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 - формирование современной городской среды | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 | 8500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2 -реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2019 | 0,000 | 0,000 | 2301,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ" | Всего | 2017-2026 | 35982,657 | 48069,670 | 43896,900 | 19940,300 | 27696,161 | 132954,257 | 67535,507 | 18854,900 | 18854,900 | 18854,900 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2026 | 32882,657 | 39669,670 | 43896,900 | 19940,300 | 26571,011 | 20500,889 | 20861,000 | 18854,900 | 18854,900 | 18854,900 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2023 | 3100,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 1125,150 | 112453,368 | 46611,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 - благоустройство и содержание кладбищ | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2026 | 32882,657 | 39669,670 | 43896,900 | 19940,300 | 26571,011 | 20500,889 | 20861,000 | 18854,900 | 18854,900 | 18854,900 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 - строительство и реконструкция кладбищ | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2023 | 3100,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 1125,150 | 112453,368 | 46611,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000» |

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»

| № п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка" | Всего | 545402,801 | 484189,370 | 484241,299 | 318503,167 | 396906,819 | 541377,321 | 375050,872 | 286064,767 | 285343,467 | 285343,467 |
|  |  | федеральный бюджет | 94830,702 | 0,000 | 0,000 | 119,940 | 0,000 | 26,737 | 422,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 88945,114 | 49568,264 | 160784,356 | 20187,025 | 20883,793 | 31616,540 | 17950,546 | 17801,941 | 17801,941 | 17801,941 |
|  |  | бюджет города | 361626,985 | 434621,106 | 323456,943 | 298196,202 | 376023,026 | 509734,044 | 356677,372 | 268262,826 | 267541,526 | 267541,526 |
| 2 | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка" | Всего | 149468,522 | 166223,700 | 173722,138 | 176339,927 | 181694,442 | 198139,812 | 164358,791 | 153891,300 | 153891,300 | 153891,300 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города | 149468,522 | 166223,700 | 173722,138 | 176339,927 | 181694,442 | 198139,812 | 164358,791 | 153891,300 | 153891,300 | 153891,300 |
| 3 | Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка" | Всего | 359951,622 | 269896,000 | 266622,261 | 121932,585 | 187248,839 | 209917,184 | 142182,073 | 112915,625 | 112194,325 | 112194,325 |
|  |  | федеральный бюджет | 94830,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 88945,114 | 49568,264 | 160784,356 | 20016,610 | 20616,417 | 31277,209 | 17398,999 | 17398,999 | 17398,999 | 17398,999 |
|  |  | бюджет города | 176175,806 | 220327,736 | 105837,905 | 101915,975 | 166632,423 | 178639,975 | 124783,074 | 95516,626 | 94795,326 | 94795,326 |
| 4 | Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ" | Всего | 35982,657 | 48069,670 | 43896,900 | 20230,655 | 27963,537 | 133320,325 | 68510,008 | 19257,841 | 19257,841 | 19257,841 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119,940 | 0,000 | 26,737 | 422,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 170,415 | 267,376 | 339,331 | 551,547 | 402,942 | 402,942 | 402,942 |
|  |  | бюджет города | 35982,657 | 48069,670 | 43896,900 | 19940,300 | 27696,161 | 132954,257 | 67535,507 | 18854,900 | 18854,900 | 18854,900» |

1.5. Раздел 9 «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей задач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 года, предшествующие реализации муниципальной программы |  | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | #### Цель: Улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой индикатор цели: Доля достроенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент развития территории администрации города Липецка | % | 31,3 | 31,5 | 51,4 | 52,6 | 53,4 | 56,5 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,3 | 61,7 | 62,1 | С = Сb / Ср x 100, где: С – доля благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства; Сb – благоустроенные объекты (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср – объекты, требующие благоустройства (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 2. | ##### Задача 1 Содержание и строительство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 задачи 1 Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | С = Сb / Ср x 100, где: С – нормативная освещенность; Сb – общее количество светоточек (шт.) (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср – светоточки, находящиеся в рабочем состоянии (шт.) (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 2.2. | Показатель 2 задачи 1 Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | - | - | - | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 19,3 | 21,5 | 23,4 | 25,3 | 27,2 | 29,1 | С = Cb / Ср x 100, где: С - доля построенных сетей наружного освещения; Cb - протяженность построенных сетей наружного освещения (мониторинг департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка); Ср - общая протяженность сетей наружного освещения, требуемая к строительству (мониторинг департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка) |
| 3. | ##### Задача 2 Создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 задачи 2 Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | С = Сb / Ср x 100, где: С - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных; Сb - количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср - количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 3.2. | Показатель 2 задачи 2 Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент культуры и туризма администрации города Липецка, департамент развития территории администрации города Липецка | % | 2,0 | 2,0 | 9,2 | 11,4 | 14,8 | 21,6 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | С = Сb / Ср x 100, где: С – доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки; Сb – количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср – количество малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 3.3. | Показатель 3 задачи 2 Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных | департамент развития территории администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | С = Сb / Ср x 100, где: С – доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных; Сb – количество демонтированных конструкций (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Ср – общее число выявленных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка) |
| 3.4. | Показатель 4 задачи 2 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С = Cb / Ср x 100, где: С - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год; Cb - количество фактически благоустроенных территорий; Ср - количество дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год |
| 3.5. | Показатель 5 задачи 2 Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | С = Cb / Ср x 100, где: С – доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год; Cb – количество фактически благоустроенных территорий; Ср – количество территорий общего пользования, благоустройство которых запланировано на текущий год |
| 3.6. | Показатель 6 задачи 2 Доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | - | - | - | - | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | С = Cb / Ср x 100, где: С - доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением; Cb - количество реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.); Ср - общее количество проектов, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.) |
| 3.7. | Показатель 7 задачи 2 Доля перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка, к общему количеству выявленных | департамент развития территории администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | С = Сb / Ср x 100, где: С - доля перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов, к общему количеству выявленных, Сb - количество перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов (по результатам мониторинга); Ср - общее число выявленных информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов (по результатам мониторинга) |
| 4. | ##### Задача 3 Содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 задачи 3 Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 25,7 | 40,5 | 40,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 52,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | С = Cb / Ср x 100, где: С - доля обустроенных кладбищ; Cb - количество обустроенных кладбищ (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Ср - количество кладбищ, требующихся к обустройству (департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)» |

2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»:

2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Организация освещения улиц города Липецка»:

а) позицию «Сроки реализации» изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации | 2017-2026 годы» |
| --- | --- |

б) позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет – 1 671 621,232 тыс. руб.; 2017 год – 149 468,522 тыс. руб.; 2018 год – 166 223,700 тыс. руб.; 2019 год – 173 722,138 тыс. руб.; 2020 год – 176 339,927 тыс. руб.; 2021 год – 181 694,442 тыс. руб.; 2022 год – 198 139,812 тыс. руб.; 2023 год – 164 358,791 тыс. руб.; 2024 год – 153 891,300 тыс. руб.; 2025 год – 153 891,300 тыс. руб.; 2026 год – 153 891,300 тыс. руб.». |
| --- | --- |

2.2. Раздел 4 «Сроки реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы рассчитана на десять лет (2017-2026 годы).»

2.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет - 1 671 621,232 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 149 468,522 тыс. руб.;

2018 год – 166 223,700 тыс. руб.;

2019 год – 173 722,138 тыс. руб.;

2020 год – 176 339,927 тыс. руб.;

2021 год – 181 694,442 тыс. руб.;

2022 год – 198 139,812 тыс. руб.;

2023 год – 164 358,791 тыс. руб.;

2024 год – 153 891,300 тыс. руб.;

2025 год – 153 891,300 тыс. руб.;

2026 год – 153 891,300 тыс. руб.»

3. В приложении № 2 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»:

3.1.  В разделе 1 «Паспорт подпрограммы 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка»:

а) позицию «Сроки реализации» изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации | 2017-2026 годы» |
| --- | --- |

б) позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет – 1 359 420,172 тыс. руб.; 2017 год – 176 175,806 тыс. руб.; 2018 год – 220 327,736 тыс. руб.; 2019 год – 105 837,905 тыс. руб.; 2020 год – 101 915,975 тыс. руб.; 2021 год – 166 632,423 тыс. руб.; 2022 год – 178 639,975 тыс. руб.; 2023 год – 124 783,074 тыс. руб.; 2024 год – 95 516,626 тыс. руб.; 2025 год – 94 795,326 тыс. руб.; 2026 год – 94 795,326 тыс. руб.» |
| --- | --- |

3.2. Раздел 4 «Сроки реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы рассчитана на десять лет (2017-2026 годы).»

3.3. Раздел 6  «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города.

Общий объем финансирования составляет – 1 359 420,172 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 176 175,806 тыс. руб.;

2018 год – 220 327,736 тыс. руб.;

2019 год – 105 837,905 тыс. руб.;

2020 год – 101 915,975 тыс. руб.;

2021 год – 166 632,423 тыс. руб.;

- год –  178 639,975 тыс. руб.;

- год –  124 783,074 тыс. руб.;

- год –  95 516,626 тыс. руб.;

- год – 94 795,326 тыс. руб.;

- год -94 795,326 тыс. руб.»

4. В приложении № 3 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»:

4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы 3 «Строительство и содержание кладбищ»:

а) позицию «Сроки реализации» изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации | 2017-2026 годы» |
| --- | --- |

б) позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет – 432 640,152 тыс. руб.; 2017 год – 35 982,657 тыс. руб.; 2018 год – 48 069,670 тыс. руб.; 2019 год – 43 896,900 тыс. руб.; 2020 год – 19 940,300 тыс. руб.; 2021 год – 27 696,161 тыс. руб.; 2022 год – 132 954,257 тыс. руб.; 2023 год – 67 535,507 тыс. руб.; 2024 год – 18 854,900 тыс. руб.; 2025 год – 18 854,900 тыс. руб.; 2026 год – 18 854,900 тыс. руб.» |
| --- | --- |

4.2. Раздел 4 «Сроки реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы рассчитана на десять лет (2017-2026 годы).»

4.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет – 432 640,152 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 35 982,657 тыс. руб.;

2018 год – 48 069,670 тыс. руб.;

2019 год – 43 896,900 тыс. руб.;

2020 год – 19 940,300 тыс. руб.;

2021 год – 27 696,161 тыс. руб.;

2022 год – 132 954,257 тыс. руб.;

2023 год – 67 535,507 тыс. руб.;

2024 год – 18 854,900 тыс. руб.;

2025 год – 18 854,900 тыс. руб.;

2026 год – 18 854,900 тыс. руб.»

Глава города Липецка	                                                                           Е.Ю. Уваркина