АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2023											№ 1643

г.Липецк

О внесении изменений

в постановление администрации

города Липецка от 14.10.2016 № 1856

Администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016                № 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» (в редакции постановлений от 27.02.2017 № 253, от 19.03.2018 № 370, от 21.06.2018 № 1022, от 29.12.2018               № 2550, от 27.03.2019 № 494/1, от 30.04.2019 № 794, от 07.06.2019 № 1049, от 05.11.2019 № 2186, от 31.12.2019 № 2631, от 23.03.2020 № 412, от 09.07.2020    № 986, от 30.12.2020 № 2588, от 02.02.2021 № 118, от 30.06.2021 № 1234, от 20.09.2021 № 1858, от 30.12.2021 № 3052, от 02.03.2022 № 333, от 19.04.2022                 № 820, от 31.08.2022 № 1954, от 30.09.2022 № 2180, от 15.11.2022 № 2619, от 28.11.2022 № 2820, от 28.12.2022 № 3403, 30.12.2022 № 3435, от 03.03.2023     № 653, от 31.05.2023 № 1635) следующие изменения:

- В приложении к постановлению:

  - В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «5 045 298,43» заменить цифрами «5 046 383,43», цифры «1 622 124,32» заменить цифрами «1 623 209,32».

  - В разделе V «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу «Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 565 855,58 | 194 257,64 | 233 946,12 | 255 241,94 | 376 208,30 | 499 459,10 | 684 082,64 | 102 591,20 | 109 837,40 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 43 834,43 | 119 864,28 | 98 475,69 | 89 808,99 | 133 637,69 | 529 640,86 | 933 853,68 | 5 048,98 | 6 452,43 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 836,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 491,00 | 1 221,00 | 2 575,30 | 621,08 | 879,92 | 786,37 | 655,60 | 655,60 | 655,60 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 882,40 | 3 387,60 | 1 611,90 | 1 198,50 | 1 421,30 | 1 549,42 | 1 545,90 | 1 545,90 | 1 545,90 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 173,76 | 86,32 | 137,3 | 190,77 | 648,40 | 236,10 | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
|  |  | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 51,70 | 45,90 | 49,80 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 – 2019 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 – 2020 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 – 2020 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2018 – 2020 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 – 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Липецка | 2018 – 2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2021-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795,07 | 85,96 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 344 634,51 | 189 770,11 | 231 619,62 | 250 268,06 | 366 482,06 | 392 861,93 | 324 880,73 | 89 799,88 | 100 411,10 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019 – 2023 годы | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 7 750,26 | 105 304,84 | 520 436,77 | 914 857,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 836,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 491,00 | 491,00 | 475,30 | 621,08 | 729,92 | 786,37 | 655,60 | 655,60 | 655,60 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 882,40 | 917,60 | 921,90 | 1 198,5 | 1 421,30 | 1 549,42 | 1 545,90 | 1 545,90 | 1 545,90 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 173,76 | 86,32 | 137,3 | 190, 77 | 224,40 | 236,10 | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
|  |  | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 51,70 | 45,90 | 49,80 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 – 2019 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2018 – 2020 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 – 2020 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 – 2020 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2021-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795,07 | 85,96 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2019 годы | 172 181,29 | 0,00 | 36 340,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019 – 2023 годы | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912,37 | 6 052,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 70 282,80 | 72 710,80 | 62 638,00 | 22 723,00 | 26 578,00 | 27 516,36 | 23 441,20 | 21 082,20 | 20 693,20 |
|  |  | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 51,70 | 45,90 | 49,80 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 836,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 491,00 | 491,00 | 475,30 | 621,08 | 729,92 | 786,37 | 655,60 | 655,60 | 655,60 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 173,76 | 86,32 | 137,30 | 190,77 | 224,40 | 236,10 | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 882,40 | 917,60 | 921,90 | 1 198,50 | 1 421,30 | 1 549,42 | 1 545,90 | 1 545,90 | 1 545,90 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 17 661,00 | 18 754,43 | 20 573,20 | 20 315,30 | 17 569,50 | 13 202,29 | 11 441,60 | 11 219,80 | 11 219,80 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2023 годы | 28 161,10 | 31 283,30 | 24 712,60 | 14 178,42 | 36 988,96 | 37 028,98 | 35 178,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 5 «Повышение эффективности управления многоквартирными домами города Липецка» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 3 824,67 | 6 814,45 | 13 414,12 | 5 680,97 | 6 070,15 | 5 130,99 | 6 785,09 | 6 784,98 | 6 785,20 |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 2 264,00 | 2 154,60 | 1 500,60 | 1 308,60 | 933,73 | 968,00 | 1 150,90 | 1 150,90 | 1 150,90 |
|  |  | Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 – 2019 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 – 2020 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2018 – 2020 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 – 2020 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2021-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 85,96 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 1.1.7. | Основное мероприятие 7 «Снос расселенных аварийных домов города Липецка» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 4 915,00 | 14 387,35 | 2 930,10 | 7 525,70 | 5 872,83 | 3 689,43 | 9 980,00 | 3 880,00 | 14 880,00 |
| 1.1.8. | Основное мероприятие 8 «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 43 544,65 | 42 665,18 | 44 035,60 | 44 464,50 | 42 963,30 | 45 529,39 | 45 832,00 | 45 682,00 | 45 682,00 |
| 1.1.9. | Основное мероприятие 9 «Модернизация контейнерных площадок» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2020 годы | 1 800,00 | 1 000,00 | 25 475,00 | 2 193,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2020-2023 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 877,67 | 229 505,59 | 259 796,49 | 191 071,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2020-2023 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750,26 | 105 304,84 | 515 524,40 | 908 805,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 220 231,91 | 1 000,00 | 2 080,00 | 4 841,88 | 4 489,39 | 103 423,06 | 356 640,56 | 10 581,22 | 9 316,20 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 – 2024 годы | 42 467,48 | 114 361,60 | 93 081,80 | 40 431,91 | 16 682,94 | 9 044,09 | 18 996,30 | 5 048,98 | 0,00 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ» | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 – 2023 годы | 42 467,48 | 114 361,60 | 93 081,80 | 40 431,91 | 16 682,94 | 9 044,09 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 219 231,91 | 0,00 | 1 060,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 555,56 | 2 640,56 | 6 581,22 | 5 316,2 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2 «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 – 2025 годы | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 341,88 | 989,39 | 1 867,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2023 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Региональный проект «Чистая вода» | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 - 2024 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 946,30 | 5 048,98 | 0,00 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2025 годы | 989,16 | 3 487,53 | 246,50 | 132,00 | 5 236,85 | 3 174,11 | 2 561,35 | 2 210,10 | 110,10 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2025 годы | 1 366,96 | 5 502,68 | 4 693,89 | 41 626,82 | 11 649,91 | 160,0 | 0,00 | 0,00 | 6 452,43 |
|  |  | Администрация города Липецка | 2018 -2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2018 -2019 годы | 0,00 | 2 470,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2018 -2021 годы | 0,00 | 730,00 | 2 100,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятие по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2025 годы | 989,16 | 3 487,53 | 246,50 | 132,00 | 5 236,85 | 3 174,11 | 2 561,35 | 2 210,10 | 110,10 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2025 годы | 1 366,96 | 5 502,68 | 4 693,89 | 41 626,82 | 11 649,91 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,43 |
|  |  | Администрация города Липецка | 2018 -2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2018 -2019 годы | 0,00 | 2 470,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2018 -2021 годы | 0,00 | 730,00 | 2 100,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |

  - В разделе VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

| N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» | Всего | 849 018,15 | 421 059,49 | 931 909,53 | 1 191 180,52 | 1 237 374,11 | 2 992 153,04 | 2 611 769,45 | 305 531,43 | 215 9432,63 |
|  |  | федеральный бюджет | 119 104,41 | 4 114,46 | 422 250,48 | 705 178,06 | 557 597,61 | 1 647 186,78 | 736 435,08 | 127 659,47 | 11 195,07 |
|  |  | областной бюджет | 107 933,32 | 94 668,19 | 169 825,74 | 136 477,48 | 159 201,56 | 310 458,65 | 252 125,05 | 64 958,78 | 83 185,73 |
|  |  | бюджет города | 621 980,42 | 322 276,84 | 339 833,31 | 349 524,98 | 520 574,94 | 1 034 507,61 | 1 623 209,32 | 112 913,18 | 121 562,83 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство» | Всего | 543 455,49 | 208 324,83 | 561 920,69 | 1 061 759,90 | 1 120 369,13 | 2 833 784,82 | 1 982 798,75 | 127 615,55 | 136 879,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 119 104,41 | 4 114,46 | 273 901,78 | 705 178,06 | 557 597,61 | 1 647 186,78 | 591 882,18 | 12 542,67 | 11 195,07 |
|  |  | областной бюджет | 75 189,88 | 10 494,34 | 51 688,79 | 94 089,47 | 80 932,03 | 267 891,69 | 145 905,46 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | бюджет города | 349 161,21 | 193 716,03 | 236 330,12 | 262 492,37 | 481 839,49 | 918 706,35 | 1 245 011,11 | 95 072,88 | 105 684,10 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство» | Всего | 262 699,39 | 115 361,60 | 304 589,11 | 59 273,79 | 35 172,33 | 126 467,15 | 604 348,10 | 156 805,78 | 14 430,02 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 148 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 552,90 | 115 116,80 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 61 078,61 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 84 158,34 | 26 058,78 | 5 113,82 |
|  |  | бюджет города | 262 699,39 | 115 361,60 | 95 161,80 | 45 273,79 | 21 172,33 | 112 467,15 | 375 636,86 | 15 630,20 | 9 316,20 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 42 863,26 | 97 373,07 | 65 399,73 | 70 146,83 | 81 832,65 | 31 901,07 | 24 622,60 | 21 110,10 | 64 634,44 |
|  |  | областной бюджет | 32 743,44 | 84 173,85 | 57 058,34 | 28 388,01 | 64 269,53 | 28 566,96 | 22 061,25 | 18 900,00 | 58 071,91 |
|  |  | бюджет города | 10 119,82 | 13 199,22 | 8 341,39 | 41 758,82 | 17 563,12 | 3 334,11 | 2 561,35 | 2 210,10 | 6 562,53» |

2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:

2.1. В разделе I «Паспорт подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «3 897 120,66» заменить цифрами «3 888 013,66», цифры «99 431,88» заменить цифрами «95 072,88», цифры «110 432,10» заменить цифрами «105 684,10».

2.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» цифры «3 897 120,66» заменить цифрами «3 888 013,66», цифры «99 431,88» заменить цифрами «95 072,88», цифры «110 432,10» заменить цифрами «105 684,10».

3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:

3.1. В разделе I «Паспорт подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «1 042 527,32» заменить цифрами «1 052 719,32», цифры «374 551,86» заменить цифрами «375 636,86», цифры «11 271,20» заменить цифрами «15 630,20», цифры «4 568,20» заменить цифрами «9 316,20».

3.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» цифры «1 042 527,32» заменить цифрами «1 052 719,32», цифры «374 551,86» заменить цифрами «375 636,86», цифры «11 271,20» заменить цифрами «15 630,20», цифры «4 568,20» заменить цифрами «9 316,20».

И.о.главы города Липецка                                                                  А.М.Шамаева