АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2021											№ 2026

г.Липецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Липецка

от 30.03.2018 № 458

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 31.08.2021 № 178 «О внесении изменений в Бюджет города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018            № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019           № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 № 385, от 17.06.2020 № 872, от 17.08.2020 № 1287/1, от 25.12.2020 № 2506, от 26.02.2021 № 244, от 30.06.2021 № 1225) следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1.	В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «246070,5» заменить цифрами «298716,4», цифры «13352,3» заменить цифрами «65998,2»;

1.2.	В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:

«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» | Всего | 2018 - 2024 | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 65998,2 | 12527,4 | 12527,4 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 56310,0 | 50320,0 | 8169,1 | 54367,8 | 8130,4 | 8130,4 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 15108,8 | 53401,2 | 6843,2 | 10800,3 | 4397,0 | 4397,0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020 - 2021 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка» | Всего | 2018 - 2024 | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 65998,2 | 12527,4 | 12527,4 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 56310,0 | 50320,0 | 8169,1 | 54367,8 | 8130,4 | 8130,4 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 15108,8 | 53401,2 | 6843,2 | 10800,3 | 4397,0 | 4397,0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020 - 2021 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 2018 - 2024 | 56310,0 | 320,0 | 19032,8 | 53628,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 56310,0 | 320,0 | 2995,6 | 47466,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 6162,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 15108,8 | 40901,2 | 0 | 4637,6 | 4397,0 | 4397,0 | 0 |
| 1.1.3. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 2019 - 2024 | 0 | 62500,0 | 13490,6 | 7731,9 | 8130,4 | 8130,4 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019 - 2024 | 0 | 50000,0 | 5173,5 | 6901,8 | 8130,4 | 8130,4 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2019 - 2020 | 0 | 12500,0 | 6843,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020 - 2021 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 0 | 0 | »; 0 |

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции»:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы

города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

| № п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» | Всего | 321266,6 | 353721,2 | 267456,2 | 332085,9 | 292998,6 | 292998,6 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 134460,0 | 237500,0 | 204186,2 | 157587,7 | 169827,0 | 169827,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 115387,8 | 12500,0 | 30746,6 | 108500,0 | 110644,2 | 110644,2 | 0 |
|  |  | бюджет города | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 65998,2 | 12527,4 | 12527,4 | 0 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка» | Всего | 321266,6 | 353721,2 | 267456,2 | 332085,9 | 292998,6 | 292998,6 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 134460,0 | 237500,0 | 204186,2 | 157587,7 | 169827,0 | 169827,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 115387,8 | 12500,0 | 30746,6 | 108500,0 | 110644,2 | 110644,2 | 0 |
|  |  | бюджет города | 71418,8 | 103721,2 | 35523,4 | 65998,2 | 12527,4 | 12527,4 | 0 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »; 0 |

2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:

2.1. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «246070,5» заменить цифрами «298716,4», цифры «13352,3» заменить цифрами «65998,2»;

2.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «246070,5» заменить цифрами «298716,4», цифры «13352,3» заменить цифрами «65998,2».

3. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:

3.1. В разделе 1 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:

а) позицию «2021» изложить в следующей редакции:

«

| 2021 |  |
| --- | --- |
| 1. | Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 4 |
| 2. | Прогулочная зона в районе ул. Маяковского. 2 этап |
| 3. | Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52. 2 этап |
| 4. | Зеленый остров. 2 этап (в том числе за счет внебюджетных источников) |
| 5. | Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж. 2 этап |
| 6. | Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап |
| 7. | Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д.35 |
| 8. | Пешеходная зона у декоративно - пространственной композиции «Контора Петра I» |
| 9. | Детская зона в Верхнем парке. 2 этап |
| 10. | Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а. 2 этап |
| 11. | Городище. 3 этап |
| 12. | Пешеходная зона в районе ул. Зегеля 11 - 25 |
| 13. | Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а |
| 14. | Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15 |
| 15. | Обустройство площади Петра Великого |
| 16. | Памятник Героям на Сокольском кладбище |
| 17. | Молодежно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а. 2 этап |
| 18. | Березовая аллея |
| 19. | Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51. 2 этап |
| 20. | Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108. 3 этап |
| 21. | Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9. 2 этап |
| 22. | Сквер по улице имени генерала М.В Водопьянова. 3 этап |
| 23. | Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139. 2 этап |
| 24. | Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а. 2 этап |
| 25. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе 9-го микрорайона |
| 26. | Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская. 2 этап |
| 27. | Театральная площадь. 2 этап |
| 28. | Быханов сад. 2 этап |
| 29. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9 |
| 30. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13 |
| 31. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16 |
| 32. | Кольцо улицы 50 лет НЛМК |
| 33. | Сквер Г.В.Плеханова |
| 34. | Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы, 116а |
| 35. | Общественная территория для выгула собак в парке Металлургов |
| 36. | Пешеходная зона в районе парка Молодежный. 2 этап |
| 37. | Площадь перед ДС «Звездный» |
| 38. | Бульвар «Европейский» |
| 39. | Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10 |
| 40. | Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а |
| 41. | Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б,к1 |
| 42. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6 |
| 43. | Пешеходная зона в районе ул. Советская, 68 |
| 44. | Пешеходная зона в районе ул. Желябова 31а |
| 45. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова,51 |
| 46. | Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 25 |
| 47. | Пешеходная зона в районе мкр. «Елецкий» по ул. Елецкое шоссе |
| 48. | Ярмарочная площадь в районе площади Заводская, 1 |
| 49. | Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК (разработка ПСД) |
| 50. | Сквер имени Маркова (разработка ПСД) |
| 51. | Пешеходная зона в районе Cоборной площади (разработка ПСД) |
| 52. | Молодежный парк (разработка ПСД) |
| 53. | Площадь в районе ул. Волгоградская, 8 (разработка ПСД) |
| 54. | Площадь Константиновой ДК «Сокол» (разработка ПСД) |
| 55. | Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62 (разработка ПСД) |
| 56. | Пляж в районе ул. Левобережная, 3 (разработка ПСД) |
| 57. | Cквер Безопасности дорожного движения (разработка ПСД) |
| 58. | Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б (разработка ПСД) |
| 59. | Привокзальная площадь (разработка ПСД) |
| 60. | Сквер Филипченко, 1-5 (разработка ПСД) |
| 61. | Сквер Филипченко, 7-15 (разработка ПСД) |
| 62. | Сквер Константиновой ДК «Сокол» (разработка ПСД) |
| 63. | Пешеходная зона в районе ул.Мистюкова, 1 (разработка ПСД) |
| 64. | Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 (разработка ПСД) |
| 65. | Пешеходная зона в районе ул.8 марта, 22 (разработка ПСД) |
| 66. | Сквер в районе пруда по ул.Буденного, 19-35 (разработка ПСД) |
| 67. | Пешеходная зона на пересечении ул.Желябова и ул.Ленина (разработка ПСД) |
| 68. | Сквер Героев Чернобыля (разработка ПСД) |
| 69. | Сквер у ЦГБ им.С. А. Есенина, ул.Космонавтов, 15/3 (разработка ПСД) |
| 70. | Пешеходная зона в районе ул.Коцаря, 6 (разработка ПСД) |
| 71. | Сквер имени Крупской (разработка ПСД) |
| 72. | Зона отдыха на Зеленом острове (за счет внебюджетных источников) |
| 73. | Парк аттракционов «Жемчужина», Полиграфическая, 16а, 2 этап (за счет внебюджетных источников) |
| 74. | Сквер в районе пл. Победы, д.5 (за счет внебюджетных источников) |
| 75. | Павильон ледового катка, Полиграфическая, 16 (за счет внебюджетных источников) |
| 76. | Детский игровой комплекс в районе улицы Хренникова, 1А, 2 этап (за счет внебюджетных источников) |
| 77. | Зона катания на тюбингах в парке Молодежный (за счет внебюджетных источников) |
| 78. | Воркаут-зона в районе ул. Жуковского, 11б-13 (за счет внебюджетных источников) |
| 79. | Воркаут-зона в районе ул. Ангарская, 9 (за счет внебюджетных источников) |
| 80. | Воркаут-зона в районе ул. Кривенкова, 5-7 (за счет внебюджетных источников) |
| 81. | Воркаут-зона в районе ул. Звездная, 13 (за счет внебюджетных источников) |
| 82. | Воркаут-зона в районе ул. Боевой проезд,43 (за счет внебюджетных источников) |
| 83. | Воркаут-зона в районе ул. Плеханова, 59 (за счет внебюджетных источников) |
| 84. | Воркаут-зона в районе ул. Дружбы, 32 (за счет внебюджетных источников) |
| 85. | Воркаут-зона в районе школы №24 (за счет внебюджетных источников) |
| 86. | Детский игровой комплекс в районе ул. В. Терешковой 13Б (за счет внебюджетных источников) |
| 87. | Площадь Франценюка (за счет внебюджетных источников) |
| 88. | Обустройство пешеходной дорожки от ГОБПОУ Липецкого машиностроительного колледжа к дому 14а по пр.Строителей (за счет внебюджетных источников) |

»;

б) позицию «2022» изложить в следующей редакции:

«

| 2022 |  |
| --- | --- |
| 1. | Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10. 2 этап |
| 2. | Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а. 2 этап |
| 3. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап |
| 4. | Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б,к1. 2 этап |
| 5. | Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В |
| 6. | Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК |
| 7. | Сквер имени Маркова |
| 8. | Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3 |
| 9. | Пешеходная зона в районе ул.Зегеля, 1 |
| 10. | Пешеходная зона в районе Cоборной площади |
| 11. | Сквер Филипченко, 1-5 |
| 12. | Сквер Филипченко, 7-15 |
| 13. | Молодежный парк |
| 14. | Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3 |
| 15. | Площадь в районе ул. Волгоградская, 8 |
| 16. | Сквер Константиновой ДК «Сокол» |
| 17. | Площадь Константиновой ДК «Сокол» |
| 18. | Сквер имени Крупской |
| 19. | Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62 |
| 20. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б |
| 21. | Пляж в районе ул. Левобережная, 3 |
| 22. | Сквер Героев Чернобыля |
| 23. | Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 |
| 24. | Пешеходная зона в районе ул.Коцаря, 6 |
| 25. | Пешеходная зона на пересечении ул.Желябова и ул.Ленина |
| 26. | Сквер в районе ул.Смыслова |
| 27. | Cквер Безопасности дорожного движения |
| 28. | Пешеходная зона в районе ул.8 марта, 22 |
| 29. | Пешеходная зона в районе ул.Мистюкова, 1 |
| 30. | Cквер им. Франценюка |
| 31. | Cквер 9 мая в районе пр-та Мира, 26-31 |
| 32. | Cквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15 |
| 33. | Пешеходная зона в районе ул. Барышева, 3-7 |
| 34. | Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б |
| 35. | Привокзальная площадь |
| 36. | Пешеходная зона в районе ул.Буденного, 118б |
| 37. | Сквер в районе пруда по ул.Буденного, 19-35 |
| 38. | Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5 |
| 39. | Бульвар «Европейский». 2 этап |
| 40. | Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 3 этап |
| 41. | Воркаут зона на набережной реки Воронеж |
| 42. | Спортивный комплекс для пляжного волейбола на набережной реки Воронеж |
| 43. | Площадка для занятия йогой на набережной реки Воронеж |
| 44. | Пешеходная зона ул. Зегеля 2-5 |
| 45. | Сквер в районе ул. Буденного (Желтые пески), д.1а |
| 46. | Обустройство многофункциональной площадки в районе ул. Пархоменко, д.30 |
| 47. | Благоустройство сквера в районе домов 2, 4, 6 по ул. Механизаторов (за счет внебюджетных источников) |
| 48. | Благоустройство территории вдоль домов 37 и 39 по ул. П.А.Папина со стороны проезжей части (за счет внебюджетных источников) |
| 49. | Пешеходная зона вдоль проезжей части по ул. П.А.Папина (от ГУЗ «Липецкий городской родильный дом №1» к остановке «Музыкальное училище» (за счет внебюджетных источников) |
| 50. | Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе дома 11а по ул. Студенческий Городок (за счет внебюджетных источников) |
| 51. | Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки за д.13 по ул.Студенческий Городок (территория стоянки) (за счет внебюджетных источников) |
| 52. | Обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части внутридворовой дороги от д.14 по ул. Студенческий Городок к домам 12, 12а (за счет внебюджетных источников) |
| 53. | Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе д.21 по ул.15 микрорайон (за счет внебюджетных источников) |
| 54. | Обустройство сквера вдоль проезжей части по пр.Строителей (за счет внебюджетных источников) |
| 55. | Обустройство пешеходной дорожки между ДОУ № 103 и стадионом МБОУ СОШ №21 (за счет внебюджетных источников) |
| 56. | Обустройство сквера за домом 29 по ул.15 микрорайон (за счет внебюджетных источников) |

»;

3.2. Раздел 9. «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2021 году» изложить в следующей редакции:

«9. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2021 году

9.1. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 4

- установка детского игрового оборудования;

- озеленение.

9.2. Прогулочная зона в районе ул. Маяковского. 2 этап

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

9.3. Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52. 2этап

- озеленение.

9.4. Зеленый остров. 2 этап (в том числе за счет внебюджетных источников)

- проектные работы;

- устройство сетей наружного освещения;

- установка ограждения и ворот по периметру острова;

- укрепление почвы острова с помощью гравийно-песчаного отсева;

- озеленение;

- устройство асфальтобетонного покрытия.

9.5. Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж. 2 этап

- демонтажные работы;

- устройство сетей наружного освещения с ограждением территории;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.6. Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- благоустройство территории пляжа;

- благоустройство детской зоны;

- планировка территории;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

-работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство системы видеонаблюдения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.7. Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д.35

- благоустройство сквера;

- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- озеленение;

- устройство резинового покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- восстановление плиточного покрытия.

9.8. Пешеходная зона у декоративно - пространственной композиции «Контора Петра I»

-демонтаж и замена облицовочного камня декоративно-пространственной композиции;

- демонтаж и замена плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение.

9.9. Детская зона в Верхнем парке. 2 этап

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство видеонаблюдения.

9.10. Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а.  2 этап

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.11. Городище. 3 этап

- озеленение.

9.12. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля 11 - 25

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.13. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;

- устройство пандусов;

- установка детского игрового оборудования;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.14. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;

- устройство пандусов;

- установка детского игрового оборудования;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.15. Обустройство площади Петра Великого

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- озеленение;

- устройство системы полива.

9.16. Памятник Героям на Сокольском кладбище

-демонтаж и замена аварийных гранитных плит на территории мемориала;

- устройство подпорных бетонных стен;

- демонтаж и замена плиточного покрытия;

- ремонт «Памятник Героям на Сокольском кладбище»;

- благоустройство зоны памятника.

9.17. Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а. 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- приобретение и установка спортивного оборудования;

- устройство пандусов;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения.

9.18. Березовая аллея

- благоустройство пешеходной зоны;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.19. Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51. 2 этап

- озеленение;

- устройство сетей наружного освещения.

9.20. Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108. 3 этап

- озеленение.

9.21.  Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9. 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство пандусов;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.22. Сквер по улице имени генерала М.В Водопьянова. 3 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство пандусов;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.23. Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139. 2 этап

- благоустройство пешеходной зоны;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.24. Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а. 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, бортового камня;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.25. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе 9-го микрорайона

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.26. Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская. 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.27. Театральная площадь. 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- озеленение;

- устройство системы полива.

9.28. Быханов сад. 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- установка ограждения территории;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.29. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.30. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.31. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.32. Кольцо улицы 50 лет НЛМК

- демонтажные работы;

- озеленение.

9.33. Сквер Г.В.Плеханова

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- озеленение.

9.34. Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы, 116а

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.35. Общественная территория для выгула собак в парке Металлургов

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.36. Пешеходная зона в районе парка Молодежный. 2 этап

- демонтажные работы;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.37. Площадь перед ДС «Звездный»

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, стелобатной зоны;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство видеонаблюдения.

9.38. Бульвар «Европейский»

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- планировочные работы;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.39. Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- планировочные работы;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.40. Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б,к1

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- планировочные работы;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.41. Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- планировочные работы;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.42. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- планировочные работы;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.43. Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- планировочные работы;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.44. Пешеходная зона в районе ул. Советская, 68

- демонтажные работы;

- ремонт облицовочного камня;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.45. Пешеходная зона в районе ул. Желябова 31а

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.46. Пешеходная зона в районе ул. Катукова,51

- благоустройство пешеходной зоны;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.47. Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 25

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.48. Пешеходная зона в районе мкр. «Елецкий» по ул. Елецкое шоссе

- демонтажные работы;

- планировка территории;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.49. Ярмарочная площадь в районе площади Заводская, 1

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.50. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.51. Сквер имени Маркова (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.52. Пешеходная зона в районе Cоборной площади (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.53. Молодежный парк (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.54. Площадь в районе ул. Волгоградская, 8 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.55. Площадь Константиновой ДК «Сокол» (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.56. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.57. Пляж в районе ул. Левобережная, 3 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.58. Cквер Безопасности дорожного движения (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.59. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.60. Привокзальная площадь (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.61. Сквер Филипченко, 1-5 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.62. Сквер Филипченко, 7-15 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.63. Сквер Константиновой ДК «Сокол» (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.64. Пешеходная зона в районе ул.Мистюкова, 1 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.65. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.66. Пешеходная зона в районе ул.8 марта, 22 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.67. Сквер в районе пруда по ул.Буденного, 19-35 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.68. Пешеходная зона на пересечении ул.Желябова и ул.Ленина (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.69. Сквер Героев Чернобыля (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.70. Сквер у ЦГБ им.С. А. Есенина, ул.Космонавтов, 15/3 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.71. Пешеходная зона в районе ул.Коцаря, 6 (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы.

9.72. Сквер имени Крупской (разработка ПСД)

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы».

3.3. Раздел 10. «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2022 году» изложить в следующей редакции:

«10. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2022 году

10.1. Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10. 2 этап

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.2. Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а. 2 этап

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.3. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап

-демонтажные работы;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.4. Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б,к1. 2 этап

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.5. Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В. 2 этап

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- приобретение и установка спортивного оборудования.

10.6. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.7. Сквер имени Маркова

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.8. Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.9. Пешеходная зона в районе ул.Зегеля, 1

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.10. Пешеходная зона в районе Cоборной площади

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.11. Сквер Филлипченко, 1-5

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.12. Сквер Филлипченко, 7-15

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.13. Молодежный парк

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.14. Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.15. Площадь в районе ул. Волгоградская, 8

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.16. Сквер Константиновой ДК «Сокол»

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.17. Площадь Константиновой ДК «Сокол»

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.18. Сквер имени Крупской

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.19. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.20. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б

-демонтажные работы;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.21. Пляж в районе ул. Левобережная, 3

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.22. Сквер Героев Чернобыля

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.23. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.24. Пешеходная зона в районе ул.Коцаря, 6

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.25. Пешеходная зона на пересечении ул.Желябова и ул.Ленина

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.26. Сквер в районе ул.Смыслова

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.27. Cквер Безопасности дорожного движения

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.28. Пешеходная зона в районе ул.8 марта, 22

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.29. Пешеходная зона в районе ул.Мистюкова, 1

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.30. Cквер им. Франценюка

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.31. Cквер 9 мая в районе пр-та Мира, 26-31

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.32. Cквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.33. Пешеходная зона в районе ул. Барышева, 3-7

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.34. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б

- демонтажные работы;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.35. Привокзальная площадь

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия,

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.36. Пешеходная зона в районе ул.Буденного, 118б

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.37. Сквер в районе пруда по ул.Буденного, 19-35

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.38. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5

- планировочные работы;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.39. Бульвар «Европейский». 2 этап

- планировка территории;

- демонтажные работы;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство силового кабеля;

- устройство системы видеонаблюдения.

10.40. Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 3 этап

- благоустройство территории пляжа;

- благоустройство детской зоны;

- планировка территории;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

-работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство системы видеонаблюдения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.41. Воркаут зона на набережные реки Воронеж

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- приобретение и установка спортивного оборудования.

10.42. Спортивный комплекс для пляжного волейбола на набережные реки Воронеж

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

10.43. Площадка для занятия йогой на набережные реки Воронеж

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.44. Пешеходная зона ул. Зегеля 2-5

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.».

4. В приложении № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в разделе         1 «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:

4.1. В позиции «2021»:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. ул. Техническая, Исполкомовская, Жактовская»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. ул. Кузьминская, д. 26а».

4.2. Позицию «2022» изложить в следующей редакции:

«

| 2022 |  |
| --- | --- |
| 1 | Жилой район Дачный, ул. Центральная, д. № 8-9 |
| 2 | ул. Достоевского, д.71 |
| 3 | ул. Доватора, д.2,4,4а |
| 4 | ул. Катукова д.20 |
| 5 | ул. Проезд строителей, д.6, 6/1 |
| 6 | ул. Баумана. д. 317а |
| 7 | ул. 40 лет Октября, д. 45 |
| 8 | ул. Угловая, д. 15 |
| 9 | ул. Тельмана, д.92 |
| 10 | ул. Советская, д.28 |
| 11 | ул. В.Терешковой, д.19 |
| 12 | ул. Космонавтов, д.13 |
| 13 | ул. Полиграфическая, д.4, 10 |
| 14 | ул. Полиграфическая, д.12 |

».

Глава города Липецка								Е.Ю. Уваркина