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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[image: ]26.02.2021											№ 244
г.Липецк


О внесении изменений в постановление 
администрации города Липецка 
от 30.03.2018 № 458



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2020 № 35 «О бюджете города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018            № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019           № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 № 385, от 17.06.2020 № 872, от 17.08.2020 № 1287/1, от 25.12.2020 № 2506) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«
	[bookmark: sub_109]Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет     246070,5 тыс. руб., из них:
2018 год - 71418,8 тыс. руб.,
2019 год - 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год - 13352,3 тыс. руб.,
2022 год - 12527,4 тыс. руб.,
2023 год - 12527,4 тыс. руб.,
2024 год - 0 тыс. руб.».




1.2. В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:
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«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
	
№
п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

	Всего
	2018 - 2024
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	13352,3
	12527,4
	12527,4
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	50320,0
	8169,1
	5986,4
	8130,4
	8130,4
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2024
	15108,8
	53401,2
	6843,2
	5620,3
	4397,0
	4397,0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020 - 2021
	0
	0
	1473,9
	1745,6
	0
	0
	0

	
	
	департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	2020 
	0
	0
	16037,2
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	2018 - 2024
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	13352,3
	12527,4
	12527,4
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	50320,0
	8169,1
	5986,4
	8130,4

	8130,4
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2024
	15108,8
	53401,2
	6843,2
	5620,3
	4397,0
	4397,0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020 - 2021
	0
	0
	1473,9
	1745,6
	0
	0
	0

	
	
	департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	2020
	0
	0
	16037,2
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	 Основное мероприятие 1
«Благоустройство общественных территорий»
	Всего
	2018 - 2024
	56310,0
	320,0
	19032,8
	1162,7
	0
	0
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	320,0
	2995,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	2020 
	0
	0
	16037,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2021-2024
	0
	0
	0
	1162,7
	0
	0
	0

	1.1.2.
	 Основное мероприятие 2
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2024
	15108,8
	40901,2
	0

	4457,6
	4397,0
	4397,0
	0

	1.1.3.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	2019 - 2024
	0
	62500,0
	13490,6
	7732,0
	8130,4
	8130,4
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2019 - 2024
	0
	50000,0
	5173,5
	5986,4
	8130,4
	8130,4
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2019 - 2020
	0
	12500,0
	6843,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020 - 2021
	0
	0
	1473,9
	1745,6
	0
	0
	0»;




1.3.Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции»:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 
города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» 
	№ п/п
	Наименование
	Источник ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
	Всего
	321266,6
	353721,2
	267456,2
	280940,0
	292998,6
	292998,6
	0

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	204186,2
	157587,7
	169827,0
	169827,0
	0

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	30746,6
	110000,0
	110644,2
	110644,2
	0

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	13352,3
	12527,4
	12527,4
	0

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	321266,6
	353721,2
	267456,2
	280940,0
	  292998,6
	292998,6
	0

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	204186,2
	157587,7
	169827,0
	169827,0
	0

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	30746,6
	110000,0
	110644,2
	110644,2
	0

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	35523,4
	13352,3
	12527,4
	12527,4
	0

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0»;
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1.4. Раздел 9. «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Целевые индикаторы и показатели задач
муниципальной программы 
Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

	№ п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Ед. изм.
	Значение целевых индикаторов (показателей задач)
	Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)

	
	
	
	
	2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
	годы реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	
	2016 год (факт)
	2017 год (факт)
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Цель: Создание функциональной и пространственно сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий

	1.1.
	Целевой индикатор: Удовлетворенность населения уровнем благоустроенности территории города Липецка
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка,
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	%
	74
	76
	77
	71
	86
	87
	88
	89
	90
	социологическое исследование

	2.
	Задача: Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городской территории

	2.1.
	Показатель 1 задачи:
доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
 
	%
	-
	100
	100
		100
		100
		100
		100
	100
	-
	С = Cb / Cp*100, где:
С - доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год;
Cb - количество фактически благоустроенных территорий общего пользования;
Cp - количество территорий общего пользования, благоустройство которых запланировано на текущий год

	2.2.
	Показатель 2 задачи:
доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год 
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	С = Cb / Cp*100, где:
С - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год;
Cb - количество фактически благоустроенных территорий;
Cp - количество дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год

	2.3.
	Показатель 3 задачи: доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	%
	-
	1,8
	5,3
	20,2
	39,3
	81,6
	89,0
	93,2
	100
	С = Cb / Cp*100, где:
С - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;
Cb - количество площадей благоустроенных общественных территорий;
Cp – общее количество площадей общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в программу

	2.4.
	Показатель 4 задачи: доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	-
	3,4
	3,8
	8,3
	9,2
	10,6
	11,7
	12,8
	12,8
	С = Cb / Cp*100, где:
С - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;
Cb - количество благоустроенных дворовых территорий;
Cp – общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в программу 

	2.5.
	Показатель 5 задачи: доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	-
	-
	-
	-
	58,3
	100
	100
	100
	-
	С = Cb / Ср x 100, где:
С - доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением;
Cb - количество реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.);
Ср - общее количество проектов, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.)».
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2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской  среды  города Липецка»:
2.1. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции: 
«
	Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет     246070,5 тыс. руб., из них:
2018 год - 71418,8 тыс. руб.,
2019 год - 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год - 13352,3 тыс. руб.,
2022 год - 12527,4 тыс. руб.,
2023 год - 12527,4 тыс. руб.,
2024 год - 0 тыс. руб.»;




2.2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Липецка. 
Общий объем финансирования составляет - 246070,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 71418,8 тыс.руб.,
2019 год – 103721,2 тыс.руб.,
2020 год – 32523,4 тыс.руб.,
2021 год – 13352,3 тыс.руб.,
2022 год – 12527,4 тыс.руб.,
2023 год – 12527,4 тыс.руб.,
2024 год – 0,0 тыс.руб.».
3. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной  городской среды города Липецка»:
3.1. В разделе 1. «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству» позицию «2021» изложить в следующей редакции:
	2021«


	1.
	Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 4 

	2.
	Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 27

	3.
	Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52. 2 этап 

	4.
	Зеленый остров (в том числе за счет внебюджетных источников) 

	5.
	Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж. 2 этап

	6.
	Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап

	7.
	Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д.35

	8.
	Пешеходная зона у декоративно - пространственной композиции "Контора Петра I»

	9.
	Детская зона в Верхнем парке. 2 этап

	10.
	Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а. 2 этап

	11.
	Городище, 3 этап

	12.
	Пешеходная зона ул. Зегеля 2-5

	13.
	Сквер в районе ул. М.И. Неделина 31а

	14.
	Сквер в районе ул. М.И. Неделина 15

	15.
	Обустройство площади Петра Великого

	16.
	Памятник Героям на Сокольском кладбище	

	17.
	Молодежно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а, 2 этап 

	18.
	Березовая аллея

	19.
	Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51, 2 этап

	20.
	Пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до ул. Катукова, 2 этап (в том числе за счет внебюджетных источников)

	21.
	Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9, 2 этап

	22.
	Сквер по улицы имени генерала М.В Водопьянова. 3 этап

	23.
	Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139. 2 этап

	24.
	Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а, 2 этап

	25.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе 9-го микрорайона

	26.
	Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская, 2 этап 

	27.
	Театральный площадь, 2 этап 

	28.
	Быханов сад. 2 этап

	29.
	Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9

	30.
	Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13

	31.
	Пешеходная зона на улице Белана, 15-16

	32.
	Кольцо улицы 50 лет НЛМК

	33.
	Сквер Г.В.Плеханова

	34.
	Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы, 116а

	35.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в парке Металлургов

	36.
	Пешеходная зона в районе парка Молодежный, 2 этап

	37.
	Площадь перед ДС «Звездный» 

	38.
	Спортивный комплекс для пляжного волейбола на набережной реки Воронеж 

	39.
	Воркаут зона на набережной реки Воронеж

	40.
	Площадка для занятия йогой на набережной реки Воронеж 

	41.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова,51 

	42.
	Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 25 

	43.
	Пешеходная зона в районе мкр. «Елецкий» по ул. Елецкое шоссе

	44.
	Ярмарочная площадь в районе площади Заводская, 1

	45.
	Зона отдыха на Зеленом острове (за счет внебюджетных источников)

	46.
	Парк аттракционов «Жемчужина», Полиграфическая, 16а, 2 этап (за счет внебюджетных источников)

	47.
	Детский игровой комплекс «Потешкино», Полиграфическая, 16, 2 этап (за счет внебюджетных источников)

	48.
	Павильон ледового катка, Полиграфическая, 16 (за счет внебюджетных источников)

	49.
	Детский игровой комплекс в районе улицы Хренникова, 1А, 2 этап (за счет внебюджетных источников)

	50.
	Зона катания на тюбингах в парке Молодежный (за счет внебюджетных источников)

	51.
	Воркаут-зона в районе ул. Жуковского, 11б-13 (за счет внебюджетных источников) 

	52.
	Воркаут-зона в районе ул. Ангарская, 9 (за счет внебюджетных источников)

	53.
	Воркаут-зона в районе ул. Кривенкова, 5-7 (за счет внебюджетных источников)

	54.
	Воркаут-зона в районе ул. Звездная, 13 (за счет внебюджетных источников)

	55.
	Воркаут-зона в районе ул. Боевой проезд,43 (за счет внебюджетных источников)

	56.
	Воркаут-зона в районе ул. Плеханова, 59 (за счет внебюджетных источников)

	57.
	Воркаут-зона в районе ул. Дружбы, 32 (за счет внебюджетных источников)

	58.
	Воркаут-зона в районе школы №24 (за счет внебюджетных источников)

	59.
	Благоустройство сквера в районе домов 2, 4, 6 по ул. Механизаторов (за счет внебюджетных источников)

	60.
	Благоустройство территории вдоль домов 37 и 39 по ул. П.А.Папина со стороны проезжей части (за счет внебюджетных источников)

	61.
	Пешеходная зона вдоль проезжей части по ул. П.А.Папина (от ГУЗ «Липецкий городской родильный дом №1» к остановке «Музыкальное училище» (за счет внебюджетных источников)

	62.
	Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе дома 11а по ул. Студенческий Городок (за счет внебюджетных источников)

	63.
	Обустройство пешеходной дорожки от ГОБПОУ Липецкого машиностроительного колледжа к дому 14а по пр.Строителей (за счет внебюджетных источников)

	64.
	Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки за д.13 по ул.Студенческий Городок (территория стоянки) (за счет внебюджетных источников)

	65.
	Обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части внутридворовой дороги от д.14 по ул. Студенческий Городок к домам 12, 12а (за счет внебюджетных источников)

	66.
	Восстановление асфальтного покрытия пешеходной дорожки от д. 14 по ул. Студенческий Городок вдоль домов 18, 16, 14, 12 по ул. Водопьянова (параллельно второстепенной дороги) (за счет внебюджетных источников)

	67.
	Обустройство сквера вдоль проезжей части по пр.Строителей (за счет внебюджетных источников)

	68.
	Обустройство пешеходной дорожки между ДОУ № 103 и стадионом МБОУ СОШ №21 (за счет внебюджетных источников)

	69.
	Обустройство сквера за домом 29 по ул.15 микрорайон (за счет внебюджетных источников)

	70.
	Комплексное обустройство детской игровой и спортивной площадки в районе д.21 по ул.15 микрорайон (за счет внебюджетных источников)


                                                                                                                            »;
3.2. Раздел 9. «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2021 году» изложить в следующей редакции:
«9. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2021 году
9.1. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 4
- благоустройство парка;
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение.
9.2. Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 27
- устройство асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по обрезке и сносу деревьев;
- озеленение;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
9.3. Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52. 2этап
- озеленение.
9.4. Зеленый остров (в том числе за счет внебюджетных источников).
- проектные работы; 
- устройство сетей наружного освещения с ограждением территории;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;
- укрепление почвы острова с помощью гравийно-песчаного отсева;
- озеленение;
- устройство асфальтобетонного покрытия.
9.5. Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство сетей наружного освещения с ограждением территории;
- устройство асфальтобетонного покрытия.
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
9.6. Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы; 
- благоустройство территории пляжа;
- благоустройство детской зоны;
- планировка территории;
- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
-работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство системы видеонаблюдения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.7. Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д.35
- благоустройство сквера;
- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- восстановление плиточного покрытия.
9.8. Пешеходная зона у декоративно - пространственной композиции "Контора Петра I»
- демонтаж и замена облицовочного камня декоративно-пространственной композиции;
- демонтаж и замена плиточного покрытия;
- озеленение.
9.9. Детская зона в Верхнем парке. 2 этап
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство видеонаблюдения.
9.10. Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а.  2 этап
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.11. Городище, 3 этап.
- озеленение.
9.12. Пешеходная зона ул. Зегеля, 2-5
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы; 
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.13. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- устройство пандусов;
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.14. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы; 
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- устройство пандусов;
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.15. Обустройство площади Петра Великого
- озеленение;
- устройство системы полива.
9.16. Памятник Героям на Сокольском кладбище
-демонтаж и замена аварийных гранитных плит на территории мемориала;
- демонтаж и замена плиточного покрытия;
- ремонт «Памятник Героям на Сокольском кладбище»;
- благоустройство зоны памятника.
9.17. Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;
- устройство пандусов;
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство системы полива;
- установка трансляционного оборудования;
- устройство дорожек из гранитного отсева;
- устройство сетей наружного освещения.
9.18. Березовая аллея
- благоустройство пешеходной зоны;
- установка детского игрового оборудования;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.19. Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51. 2 этап
- озеленение;
- устройство сетей наружного освещения.
9.20. Пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до ул. Катукова. 2 этап (в том числе за счет внебюджетных источников)
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение.
9.21.  Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство пандусов;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.22. Сквер по улице имени генерала М.В Водопьянова. 3 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;
- устройство пандусов;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.23. Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;
- устройство пандусов;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.24. Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.25. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе 9-го микрорайона	
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- устройство травяного газона.
9.26. Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.27. Театральный площадь, 2 этап
- озеленение;
- устройство системы полива.
9.28. Быханов сад. 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- ремонт пешеходных дорожек; 
- устройство песчаного покрытия; 
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.29. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы; 
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.30. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы; 
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.31. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы; 
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.32. Кольцо улицы 50 лет НЛМК
- озеленение.
9.33. Сквер Г.В.Плеханова
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- озеленение.
9.34. Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы 116а
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.35. Общественная территория с площадкой для выгула собак в парке Металлургов
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- ремонт пешеходных дорожек; 
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.36. Пешеходная зона в районе парка Молодежный, 2 этап 
- демонтажные работы;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.37. Площадь перед ДС «Звездный» 
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, стелобатной зоны;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство видеонаблюдения.
9.38. Спортивный комплекс для пляжного волейбола на набережной реки Воронеж
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.39. Воркаут зона на набережной реки Воронеж
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- приобретение и установка спортивного оборудование.
9.40. Площадка для занятия йогой на набережной реки Воронеж
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство песчаного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.41. Пешеходная зона в районе ул. Катукова,51
- благоустройство пешеходной зоны;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.42. Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 25
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения.
9.43. Пешеходная зона в районе мкр. «Елецкий» по ул. Елецкое шоссе 
- демонтажные работы;
- планировка территории;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
9.44. Ярмарочная площадь в районе площади Заводская, 1
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы; 
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.».
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