АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2020											№ 412

г.Липецк

О внесении изменений

в постановление администрации

города Липецка от 14.10.2016 № 1856

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.12.2019 № 1034 «О бюджете города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с корректировкой программных мероприятий, администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016
№ 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» (в редакции постановлений от 27.02.2017 № 253, от 19.03.2018 № 370, от 21.06.2018 № 1022, от 29.12.2018     № 2550, от 27.03.2019 № 494/1, от 30.04.2019 № 794, от 07.06.2019 № 1049, от 05.11.2019 № 2186, от 31.12.2019 № 2631) следующие изменения:

- В приложении к постановлению:

1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «2 172 693,93» заменить цифрами «2 197 713,56», цифры       «366 077,36» заменить цифрами «425 451,59», в строке «2021 год» цифры «130 631,50» заменить цифрами «112 254,20», в строке «2022 год» цифры «130 631,50» заменить цифрами «114 654,20».

1.2. В разделе V. «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу «Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 565 855,58 | 194 257,64 | 233 946,12 | 393067,47 | 108 660,00 | 111 060,00 | 121 573,50 | 121 573,50 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 43 834,43 | 119 864,28 | 98 475,69 | 28 367,92 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 491,00 | 1 221,00 | 2 575,30 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 333,00 | 333,00 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 882,40 | 3 387,60 | 1 611,90 | 918,30 | 918,30 | 918,30 | 552,00 | 552,00 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 173,76 | 86,32 | 137,3 | 145,90 | 145,90 | 145,90 | 119,00 | 119,00 |
|  |  | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  |  | Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  | Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Липецка | 2018 - 2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 344 634,51 | 189 770,11 | 231 619,62 | 388 947,07 | 74 810,00 | 74 810,00 | 121 573,50 | 121 573,50 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 491,00 | 491,00 | 475,30 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 333,00 | 333,00 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 882,40 | 917,60 | 921,90 | 918,30 | 918,30 | 918,30 | 552,00 | 552,00 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 173,76 | 86,32 | 137,3 | 145,90 | 145,90 | 145,90 | 119,00 | 119,00 |
|  |  | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  |  | Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2018 - 2024 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 172 181,29 | 0,00 | 36 340,4 | 83 782,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 70 282,80 | 72 710,80 | 62 638,00 | 29 140,00 | 7 083,00 | 6 370,20 | 57 114,00 | 57 114,00 |
|  |  | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 491,00 | 491,00 | 475,30 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 333,00 | 333,00 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 173,76 | 86,32 | 137,30 | 145,90 | 145,90 | 145,90 | 119,00 | 119,00 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 882,40 | 917,60 | 921,90 | 918,30 | 918,30 | 918,30 | 552,00 | 552,00 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 17 661,00 | 18 754,43 | 20 573,20 | 20 264,00 | 20 214,00 | 20 214,00 | 17 978,50 | 17 978,50 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 28 161,10 | 31 283,30 | 24 712,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 5 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 3 824,67 | 6 814,45 | 13 414,12 | 8 137,40 | 3 172,00 | 3 172,00 | 3 136,00 | 3 136,00 |
|  | «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 264,00 | 2 154,60 | 1 500,60 | 1 308,60 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  |  | Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 1.1.7. | Основное мероприятие 7 «Снос расселенных аварийных домов города Липецка» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 4 915,00 | 14 387,35 | 2 930,10 | 6 047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Основное мероприятие 8 «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 43 544,65 | 42 665,18 | 44 035,60 | 44 511,00 | 44 341,00 | 44 341,00 | 42 545,00 | 42 545,00 |
| 1.1.9. | Основное мероприятие 9 «Модернизация контейнерных площадок» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 1 800,00 | 1 000,00 | 25 475,00 | 1 940,00 | 0,00 | 712,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2020-2022 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 815,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 220 231,91 | 1 000,00 | 2 080,00 | 3 988,40 | 27 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 42 467,48 | 114 361,60 | 93 081,80 | 19 649,92 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ» | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 42 467,48 | 114 361,60 | 93 081,80 | 19 649,92 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 219 231,91 | 0,00 | 1 060,00 | 1 990,90 | 27 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2 «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбереже ние и повышение энергетической эффективности» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 989,16 | 3 487,53 | 246,50 | 132,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2022 годы | 1 366,96 | 5 502,68 | 4 693,89 | 8 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Липецка | 2018 -2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2018 -2021 годы | 0,00 | 2 470,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2018 -2021 годы | 0,00 | 730,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятие по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабже ния» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 989,16 | 3 487,53 | 246,50 | 132,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2022 годы | 1 366,96 | 5 502,68 | 4 693,89 | 8 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Липецка | 2018 -2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент образования администрации города Липецка | 2018 -2021 годы | 0,00 | 2 470,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2018 -2021 годы | 0,00 | 730,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |

  - В разделе VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

| N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» | Всего | 849 018,15 | 421 059,49 | 931 909,53 | 503 285,16 | 176 210,37 | 200 377,39 | 155 434,28 | 155 434,28 |
|  |  | федеральный бюджет | 119 104,41 | 4 114,46 | 422 250,48 | 17 528,93 | 16 911,20 | 15 403,33 | 17 802,78 | 17 802,78 |
|  |  | областной бюджет | 107 933,32 | 94 668,19 | 169 825,74 | 60 304,64 | 47 044,97 | 70 319,86 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | бюджет города | 621 980,42 | 322 276,84 | 339 833,31 | 425 451,59 | 112 254,20 | 114 654,20 | 130 631,50 | 130 631,50 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Всего | 543 455,49 | 208 324,83 | 561 920,69 | 431 796,84 | 117 360,37 | 139 127,39 | 149 434,28 | 149 434,28 |
|  | «Жилищное хозяйство» | федеральный бюджет | 119 104,41 | 4 114,46 | 273 901,78 | 17 528,93 | 16 911,20 | 15 403,33 | 17 802,78 | 17 802,78 |
|  |  | областной бюджет | 75 189,88 | 10 494,34 | 51 688,79 | 21 304,64 | 22 044,97 | 45 319,86 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | бюджет города | 349 161,21 | 193 716,03 | 236 330,12 | 392 963,27 | 78 404,20 | 78 404,20 | 124 631,50 | 124 631,50 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Всего | 262 699,39 | 115 361,60 | 304 589,11 | 37 638,32 | 27 600,00 | 30,000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | «Коммунальное хозяйство» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 148 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 61 078,61 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 262 699,39 | 115 361,60 | 95 161,80 | 23 638,32 | 27 600,00 | 30 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Всего | 42 863,26 | 97 373,07 | 65 399,73 | 33 850,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | областной бюджет | 32 743,44 | 84 173,85 | 57 058,34 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 10 119,82 | 13 199,22 | 8 341,39 | 8 850,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00». |

1.4.  В разделе IX. «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» таблицу «Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей задач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 года, предшествующие реализации муниципальной программы |  | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ### Цель - Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой индикатор 1 Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 19,00 | 10,00 | 19,00 | 23,00 | 26,50 | 27,00 | 27,50 | 28,00 | 28,50 | 29,00 | Социологические исследования, проводимые отделом взаимодействия со СМИ администрации города Липецка |
| 2. | #### Задача 1 - Обновление жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Задачи 1 Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 5,00 | 21,37 | 12,90 | 30,30 | 38,50 | 53,90 | 67,10 | 77,50 | 88,80 | 100,00 | (Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 2.2. | Показатель 2 Задачи 1 Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 1,48 | 1,71 | 3,30 | 9,30 | 22,0 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | (Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд) (данные ведомственной отчетности) |
| 2.3. | Показатель 3 Задачи 1 Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 65,40 | 87,70 | 13,10 | 13,00 | 12,3 | 12,17 | 19,66 | 30,75 | 60,61 | 89,91 | (Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году) / (площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 2.4. | Показатель 4 Задачи 1 Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 57,47 | 63,22 | 9,26 | 46,3 | 29,55 | 28,98 | 28,98 | 28,98 | 28,98 | 28,98 | (Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 2.5. | Показатель 5 Задачи 1 Удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | Нет данных | Нет данных | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,70 | 0,59 | Общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом) / общая площадь жилищного фонда (нарастающим итогом) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 2.6. | Показатель 6 Задачи 1 Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | Нет данных | Нет данных | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (Количество контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год / количество контейнерных площадок, модернизация которых фактически выполнена) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 3. | #### Задача 2 - Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водопроводом | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 95,10 | 95,10 | 95,00 | 95,10 | 95,20 | 95,30 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области |
| 3.2. | Показатель 2 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водоотведением (канализацией) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,20 | 94,40 | 94,40 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области" |
| 4. | #### Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель Задачи 3 Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 46,10 | 57,90 | 46,20 | 27,3 | 15,20 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | (Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 5. | #### Задача 4 - Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1 Задачи 4 Оснащенность муниципальных квартир приборами учета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | Нет данных | Нет данных | 46,00 | 46,40 | 46,50 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | (Кол-во муниципальных квартир, оснащенных индивид. приборами учета) / (общее кол-во муниципальных квартир в городе) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 5.2. | Показатель 2 Задачи 4 Доля многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, вновь построенных и капитально отремонтированных | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | Нет данных | 7,90 | 11,30 | 14,60 | 17,90 | 21,20 | 24,60 | 27,90 | 31,20 | 34,50 | (Количество многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности) / (общее количество многоквартирных домов, планируемых вновь построить и капитально отремонтировать за период с 2011 по 2035 год) x 100% (данные ведомственной отчетности) |
| 5.3. | Показатель 3 Задачи 4 Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | Тыс. кВт | Нет данных | Нет данных | 347,63 | 595,10 | 396,28 | 347,7 | 396,28 | 396,28 | 396,28 | 396,28 | Данные ведомственной отчетности |
| 5.4. | Показатель 4 Задачи 4 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Тыс. Гкал | Нет данных | Нет данных | 1,62 | 6,38 | 3,58 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | Данные ведомственной отчетности |
| 5.5. | Показатель 5 Задачи 4 Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | Тыс. куб. м | Нет данных | Нет данных | 4,19 | 145,2 | 139,2 | 176,26 | 266,87 | 321,46 | 321,46 | 321,46 | Данные ведомственной отчетности |

.»

2. В приложении №1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:

2.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «1 624 180,63» заменить цифрами «1 578 242,03», цифры «346 447,27» заменить цифрами «392 963,27», в строке «2021 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20», в строке «2022 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20».

2.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» цифры «1 624 180,63» заменить цифрами «1 578 242,03», цифры «346 447,27» заменить цифрами «392 963,27», в строке «2021 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20», в строке «2022 год» цифры «124 631,50» заменить цифрами «78 404,20».

3. Приложения № 1, 3 к подпрограмме 1 «Жилищное хозяйство» изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).

# 4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:

4.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «514 352,88» заменить цифрами «566 461,11», цифры «17 130,09» заменить цифрами «23 638,32», в строке   «2021 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «27 600,00», в строке «2022 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «30 000,00».

4.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» цифры «514 352,88» заменить цифрами «566 461,11», цифры «17 130,09» заменить цифрами «23 638,32», в строке   «2021 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «27 600,00», в строке «2022 год» цифры «6 000,00» заменить цифрами «30 000,00».

5. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:

5.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «34 160,43» заменить цифрами «53 010,43», цифры «2 500,00» заменить цифрами «8 850,00», в строке   «2021 год» цифры «0,00» заменить цифрами «6 250,00», в строке «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами                   «6 250,00».

5.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» цифры «34 160,43» заменить цифрами «53 010,43», цифры «2 500,00» заменить цифрами «8 850,00», в строке   «2021 год» цифры «0,00» заменить цифрами «6 250,00», в строке «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами  «6 250,00».

Глава города Липецка                                                                          Е.Ю.Уваркина

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Липецка

от 23.03.2020 № 412

«Приложение № 1 к подпрограмме 1

«Жилищное хозяйство»

| ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В 2017 -2024 ГГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Адрес МКД | № расселяемых квартир |  |  |  |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  |  | Планируемая дата сноса МКД |  |  |  | Число жителей всего |  |  |  | Число жителей планируемых к переселению |  |  |  | Общая площадь жилых помещений МКД |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  | за счёт средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров |  | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность |  |  |  |  | муниципальная собственность |  |  |  |  |  | частная собственность |  |  |  | муниципальная собственность |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  |  | за счёт средств бюджета субъекта РФ |  | за счёт средств местного бюджета на софинансирование |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  | чел. |  |  |  | кв.м |  |  |  | ед. |  |  |  | ед. |  |  |  |  | ед. |  | кв.м |  |  |  | кв.м |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  |
| Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых начато в 2016 году и завершается в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ул Фабричная д.5 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 "а", 6, 7, 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 19.04.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 378,90 |  |  |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 378,9 |  |  |  | 108,3 |  |  |  | 270,6 |  |  |  |  | 13 150 664,04 | 5 222 820,38 |  |  | 3 967 233,97 |  | 3 960 609,69 | 3 433 359,28 |  | 16 584 023,32 |  |
| 2 |  |  | ул Фабричная д.4 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4"а", 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 19.04.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 403,30 |  |  |  | 12 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  | 456,65 |  |  |  | 276,7 |  |  |  | 179,95 |  |  |  |  | 14 340 738,36 | 5 693 196,48 |  |  | 4 323 380,68 |  | 4 324 161,20 | 5 052 738,44 |  | 19 393 476,80 |  |
| 3 |  |  | ул Северный рудник д.11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 19.04.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 668,20 |  |  |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  | 668,2 |  |  |  | 215,3 |  |  |  | 452,9 |  |  |  |  | 20 647 339,51 | 8 163 888,46 |  |  | 6 241 725,53 |  | 6 241 725,52 | 8 731 782,15 |  | 29 379 121,66 |  |
| 4 |  |  | ул Ильича д.11 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 29.06.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 853,20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 4 |  | 804,0 |  |  |  | 650,9 |  |  |  | 153,1 |  |  |  |  | 23 706 640,82 | 9 383 485,53 |  |  | 7 169 808,01 |  | 7 153 347,28 | 8 337 347,18 |  | 32 043 988,00 |  |
| 5 |  |  | ул Волгоградская д.13 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 29.06.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 990,80 |  |  |  | 18 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 4 |  | 908,4 |  |  |  | 677,1 |  |  |  | 231,3 |  |  |  |  | 26 589 669,80 | 10 510 436,27 |  |  | 8 039 616,74 |  | 8 039 616,79 | 10 997 142,60 |  | 37 586 812,40 |  |
| 6 |  |  | ул З.Космодемьянской д.202 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 04.08.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 369,10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 369,1 |  |  |  | 284,1 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 11 305 165,95 | 4 445 952,18 |  |  | 3 429 606,80 |  | 3 429 606,97 | 5 703 874,62 |  | 17 009 040,57 |  |
| 7 |  |  | ул 6 Гвардейской Дивизии д.23 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 07.09.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 522,00 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 459,1 |  |  |  | 459,1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 711 987,62 | 5 040 529,71 |  |  | 3 836 242,60 |  | 3 835 215,31 | 6 192 209,03 |  | 18 904 196,65 |  |
| 8 |  |  | ж/д_будка 265 км д.3 | 1, 3 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 07.09.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 133,80 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 133,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 133,8 |  |  |  |  | 3 937 635,26 | 1 558 957,94 |  |  | 1 188 703,11 |  | 1 189 974,21 | 845 714,74 |  | 4 783 350,00 |  |
| 9 |  |  | ул Ленинградская д.16 | 1,2,3,3, 4,5,6,7,7,7,8 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 07.06.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 504,60 |  |  |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 |  | 504,6 |  |  |  | 333,0 |  |  |  | 171,6 |  |  |  |  | 15 374 106,71 | 6 078 869,98 |  |  | 4 647 618,37 |  | 4 647 618,36 | 8 201 807,43 |  | 23 575 914,14 |  |
| 10 |  |  | ул Волгоградская д.16 | 1,2,3,3,4,5,6,7,8, 8, 9,10,11,12,13,14,15,15,16,17,18 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 07.09.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  | 991,10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  | 932,8 |  |  |  | 932,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 28 392 234,53 | 11 205 770,90 |  |  | 8 593 231,67 |  | 8 593 231,96 | 14 758 699,36 |  | 43 150 933,89 |  |
| 11 |  |  | ул Ленинградская д.5 | 1,2,2,3,4,5,6,7,8 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 19.10.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 494,40 |  |  |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 494,4 |  |  |  | 309,3 |  |  |  | 185,1 |  |  |  |  | 15 025 778,98 | 5 925 772,37 |  |  | 4 550 003,21 |  | 4 550 003,40 | 9 016 355,93 |  | 24 042 134,91 |  |
| 12 |  |  | ул Гагарина д.93 | 1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10, 12,13,14,14,15,16,17, 18,18,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32 |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 19.10.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1789,90 |  |  |  | 36 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 2 |  | 1 661,10 |  |  |  | 1 467,80 |  |  |  | 193,3 |  |  |  |  | 49 893 936,25 | 19 708 598,61 |  |  | 15 089 539,04 |  | 15 095 798,60 | 24 430 281,61 |  | 74 324 217,86 |  |
| 13 |  |  | ул МПС д.3 | 1, 3, 4 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 30.11.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 214,30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 127,0 |  |  |  | 127,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 854 814,50 | 1 524 180,66 |  |  | 1 165 316,92 |  | 1 165 316,92 | 1 897 317,04 |  | 5 752 131,54 |  |
| 14 |  |  | ул Астраханская д.8 | 1,2,3,4,5,5,5,6,7,8 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 30.11.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 387,90 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  | 387,9 |  |  |  | 313,3 |  |  |  | 74,6 |  |  |  |  | 12 138 763,49 | 4 799 626,17 |  |  | 3 669 568,66 |  | 3 669 568,66 | 7 375 967,32 |  | 19 514 730,81 |  |
| 15 |  |  | ул Крупской д.8 | 1,2,3,4,5,6,7,7,7,8,8,9,10,10,11,12 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 30.11.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 724,40 |  |  |  | 16 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 3 |  | 724,4 |  |  |  | 601,2 |  |  |  | 123,2 |  |  |  |  | 21 665 084,93 | 8 591 609,94 |  |  | 6 528 322,82 |  | 6 545 152,17 | 10 197 523,47 |  | 31 862 608,40 |  |
| 16 |  |  | ул К.Шаталовой д.4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 30.11.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 594,20 |  |  |  | 16 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 5 |  | 594,0 |  |  |  | 401,8 |  |  |  | 192,2 |  |  |  |  | 17 734 619,92 | 6 980 386,87 |  |  | 5 377 116,38 |  | 5 377 116,67 | 7 125 067,40 |  | 24 859 687,32 |  |
| 17 |  |  | ул К.Шаталовой д.6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 20.12.2011 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 620,40 |  |  |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  | 563,7 |  |  |  | 347,1 |  |  |  | 216,6 |  |  |  |  | 16 823 664,29 | 6 667 208,59 |  |  | 5 078 227,84 |  | 5 078 227,86 | 9 713 394,58 |  | 26 537 058,87 |  |
| 18 |  |  | ул. Октябрьская д.50 | 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  | б/н |  |  |  | 16.06.2006 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 540,00 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 177,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177,7 |  |  |  |  | 5 913 289,20 | 2 338 094,62 |  |  | 1 787 597,29 |  | 1 787 597,29 | 2 834 088,46 |  | 8 747 377,66 |  |
| 19 |  |  | проезд Потапова д.7 | 1, 7 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 07.10.2010 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 339,70 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 94,5 |  |  |  | 94,5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 756 040,59 | 1 089 729,17 |  |  | 833 155,71 |  | 833 155,71 | 971 410,39 |  | 3 727 450,98 |  |
| 20 |  |  | ул. Северный рудник д.16 | 1 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 17.11.2010 |  |  |  |  | 30.12.2016 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 694,90 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 40,9 |  |  |  | 40,9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 478 184,77 | 584 469,28 |  |  | 446 857,75 |  | 446 857,74 | 368 971,90 |  | 1 847 156,67 |  |
| 21 |  |  | ул. Механизаторов д.21 кор.а | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 21.05.2010 |  |  |  |  | 30.12.2016 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 279,60 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 879 162,53 | 348 881,33 |  |  | 265 654,29 |  | 264 626,91 | 239 537,47 |  | 1 118 700,00 |  |
| 22 |  |  | ул. Ленинградская д.14 | 2, 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19.04.2011 |  |  |  |  | 30.12.2016 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 508,70 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 129,3 |  |  |  | 129,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 788 171,56 | 1 497 830,25 |  |  | 1 145 170,65 |  | 1 145 170,66 | 2 008 784,94 |  | 5 796 956,50 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 |  |  |  | 646 |  |  |  | 13 003,40 |  |  |  | 243 |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 62 |  | 10 642,45 |  |  |  | 7 801,50 |  |  |  | 2 840,95 |  |  |  |  | 322 107 693,61 | 127 360 295,69 |  |  | 97 373 698,04 |  | 97 373 699,88 | 148 433 375,34 |  | 470 541 068,95 |  |
| Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых осуществляется в 2017 году только за счёт бюджета города Липецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ул. З. Космодемьянской, д.211 | 4 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 18.06.2012 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 163,20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 33,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 33,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 24 |  |  | ул. Полевой участок, д. 1 | 2 |  |  |  |  | б/н |  |  |  | 31.05.2002 |  |  |  |  | 30.08.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 25,90 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 64,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 64,20 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 |  |  | ул. Бачурина, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 33,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 33,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 189,10 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 132,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 132,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  | 653 |  |  |  | 13 192,5 |  |  |  | 246 |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 65 |  | 10 774,45 |  |  |  | 7 801,5 |  |  |  | 2 972,95 |  |  |  |  | 322 107 693,61 | 127 360 295,69 |  |  | 97 373 698,04 |  | 97 373 699,88 | 148 433 375,34 |  | 470 541 068,95 |  |
| Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых начато в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  |
| Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых начато в 2019 году и завершается в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ул. Осипенко, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 20.02.2012 |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 1 050,10 |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 050,10 |  |  |  | 1 050,10 |  |  | 0 |  | 34 740 768,07 |  |  |  | 33 003 729,67 |  | 1 737 038,40 | 0 |  | 5 418 189,40 |  | 40 158 957,47 |  |
| 2 |  |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 20.02.2012 |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 529,50 |  |  |  | 16 |  | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 529,50 |  |  |  | 337,40 |  |  | 192,10 |  | 17 517 604,70 |  |  |  | 16 641 724,46 |  | 875 880,23 | 0 |  | 6 493 214,00 |  | 24 010 818,70 |  |
| 3 |  |  | ул. Ударников, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 449 |  |  |  | 19.04.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 241,10 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 241,10 |  |  |  | 67,40 |  |  | 173,70 |  | 7 976 382,42 |  |  |  | 7 577 563,30 |  | 398 819,12 | 0 |  | 2 582 193,40 |  | 10 558 575,82 |  |
| 4 |  |  | ул. Молодежная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 669 |  |  |  | 23.05.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 649,00 |  |  |  | 16 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 649,00 |  |  |  | 294,00 |  |  | 355,00 |  | 21 471 058,45 |  |  |  | 20 397 505,53 |  | 1 073 552,92 | 0 |  | 8 476 910,40 |  | 29 947 968,85 |  |
| 5 |  |  | ул. Ильича, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 669 |  |  |  | 23.05.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 972,80 |  |  |  | 19 |  | 14 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 972,80 |  |  |  | 682,00 |  |  | 290,80 |  | 32 183 429,37 |  |  |  | 30 574 257,90 |  | 1 609 171,47 | 0 |  | 7 650 683,20 |  | 39 834 112,57 |  |
| 6 |  |  | ул. Студеновская, д. 59 |  |  |  |  |  |  |  | 1199 |  |  |  | 12.07.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 387,00 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 387,00 |  |  |  | 387,00 |  |  | 0 |  | 12 803 235,16 |  |  |  | 12 163 073,40 |  | 640 161,76 | 0 |  | 3 363 578,00 |  | 16 166 813,16 |  |
| 7 |  |  | ул. З.Космодемьянской, д. 206 |  |  |  |  |  |  |  | 1199 |  |  |  | 12.07.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 422,60 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 422,60 |  |  |  | 334,80 |  |  | 87,80 |  | 13 981 000,46 |  |  |  | 13 281 950,44 |  | 699 050,02 | 0 |  | 3 458 554,40 |  | 17 439 554,86 |  |
| 8 |  |  | ул. З.Космодемьянской, д. 208 |  |  |  |  |  |  |  | 1669 |  |  |  | 29.08.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 360,10 |  |  |  | 8 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 360,10 |  |  |  | 144,20 |  |  | 215,90 |  | 11 913 294,53 |  |  |  | 11 317 629,80 |  | 595 664,73 | 0 |  | 4 872 629,40 |  | 16 785 923,93 |  |
| 9 |  |  | ул. Ильича, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1764 |  |  |  | 06.09.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 958,20 |  |  |  | 20 |  | 18 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 958,20 |  |  |  | 856,10 |  |  | 102,10 |  | 31 700 413,26 |  |  |  | 30 115 392,60 |  | 1 585 020,66 | 0 |  | 7 204 180,80 |  | 38 904 594,06 |  |
| 10 |  |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 1764 |  |  |  | 06.09.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 253,50 |  |  |  | 8 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 253,50 |  |  |  | 92,90 |  |  | 160,60 |  | 8 386 615,28 |  |  |  | 7 967 284,52 |  | 419 330,76 | 0 |  | 4 472 329,00 |  | 12 858 944,28 |  |
| 11 |  |  | ул. Студеновская, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  | 1764 |  |  |  | 06.09.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 289,60 |  |  |  | 7 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 289,60 |  |  |  | 161,90 |  |  | 127,70 |  | 9 580 922,23 |  |  |  | 9 101 876,12 |  | 479 046,11 | 0 |  | 4 167 902,40 |  | 13 748 824,63 |  |
| 12 |  |  | ул. К.Шаталовой, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2110 |  |  |  | 19.10.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 552,00 |  |  |  | 16 |  | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 552,00 |  |  |  | 382,70 |  |  | 169,30 |  | 18 261 978,84 |  |  |  | 17 348 879,90 |  | 913 098,94 | 0 |  | 5 758 336,40 |  | 24 020 315,24 |  |
| 13 |  |  | ул. Спиртзаводская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2110 |  |  |  | 19.10.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 338,00 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 338,00 |  |  |  | 238,00 |  |  | 100,00 |  | 11 182 153,71 |  |  |  | 10 623 046,02 |  | 559 107,69 | 0 |  | 3 394 991,60 |  | 14 577 145,31 |  |
| 14 |  |  | пр-кт. Мира, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2110 |  |  |  | 19.10.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 822,60 |  |  |  | 16 |  | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 822,60 |  |  |  | 568,80 |  |  | 253,80 |  | 27 214 318,46 |  |  |  | 25 853 602,54 |  | 1 360 715,92 | 0 |  | 6 796 654,40 |  | 34 010 972,86 |  |
| 15 |  |  | ул. Солидарности, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 2109 |  |  |  | 19.10.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 158,20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 47,60 |  |  |  | 47,60 |  |  | 0 |  | 1 574 764,84 |  |  |  | 1 496 026,60 |  | 78 738,24 | 0 |  | 239 954,40 |  | 1 814 719,24 |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 |  |  | 467 |  |  |  | 7 984,30 |  |  |  | 174 |  | 122 |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 7 873,70 |  |  |  | 5 644,90 |  |  | 2 228,80 |  | 260 487 939,80 |  |  |  | 247 463 542,81 |  | 13 024 396,99 | 0 |  | 74 350 301,20 |  | 334 838 241,00 |  |
| Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2020 году и завершить в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Солидарности, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109 |  |  |  | 19.10.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 158,20 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 110,60 |  |  |  | 110,60 |  |  | 0 |  | 4 142 854,80 |  |  |  | 2 956 961,71 |  | 1 061 607,460 | 124 285,630 |  |  | 668 003,66 |  | 4 810 858,46 |
| 2 | ул. Авиационная, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758 |  |  |  | 19.12.2012 |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 291,40 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 291,40 |  |  |  | 145,80 |  |  | 145,60 |  | 10 915 261,20 |  |  |  | 7 790 765,30 |  | 2 797 038,060 | 327 457,840 |  |  | 1 760 002,41 |  | 12 675 263,61 |
| 3 | ул. К.Шаталовой, д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 16.01.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 587,40 |  |  |  | 16 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 587,40 |  |  |  | 446,70 |  |  | 140,70 |  | 22 002 829,20 |  |  |  | 15 704 514,55 |  | 5 638 229,770 | 660 084,880 |  |  | 3 547 787,98 |  | 25 550 617,18 |
| 4 | ул. З.Космодемьянской, д. 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 16.01.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 43 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 376,90 |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 376,90 |  |  |  | 145,60 |  |  | 231,30 |  | 14 117 920,20 |  |  |  | 10 076 662,47 |  | 3 617 720,120 | 423 537,610 |  |  | 2 276 406,69 |  | 16 394 326,89 |
| 5 | ул. Б.Хмельницкого, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606 |  |  |  | 13.03.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 268,20 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 268,20 |  |  |  | 201,60 |  |  | 66,60 |  | 10 046 235,60 |  |  |  | 7 170 498,47 |  | 2 574 350,060 | 301 387,070 |  |  | 1 619 878,68 |  | 11 666 114,28 |
| 6 | ул. Северный рудник, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |  |  |  | 16.04.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 664,70 |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 664,70 |  |  |  | 72,30 |  |  | 592,40 |  | 24 898 332,60 |  |  |  | 17 771 179,47 |  | 6 380 203,150 | 746 949,980 |  |  | 4 014 665,77 |  | 28 912 998,37 |
| 7 | ул. К.Шаталовой, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |  |  |  | 16.04.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 643,40 |  |  |  | 17 |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 643,40 |  |  |  | 598,40 |  |  | 45,00 |  | 24 100 477,20 |  |  |  | 17 201 710,35 |  | 6 175 752,530 | 723 014,320 |  |  | 3 886 017,68 |  | 27 986 494,88 |
| 8 | ул. Трубная, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228 |  |  |  | 23.05.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 271,70 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 271,70 |  |  |  | 235,90 |  |  | 35,80 |  | 10 177 338,60 |  |  |  | 7 264 073,21 |  | 2 607 945,230 | 305 320,160 |  |  | 1 641 018,04 |  | 11 818 356,64 |
| 9 | ул. Прокатная, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228 |  |  |  | 23.05.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1 028,70 |  |  |  | 19 |  | 16 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 028,70 |  |  |  | 864,38 |  |  | 164,32 |  | 38 533 044,60 |  |  |  | 27 502 952,19 |  | 9 874 101,070 | 1 155 991,340 |  |  | 6 213 158,83 |  | 44 746 203,43 |
| 10 | ул. Волгоградская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421 |  |  |  | 11.06.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 951,10 |  |  |  | 25 |  | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 951,10 |  |  |  | 894,00 |  |  | 57,10 |  | 35 626 303,80 |  |  |  | 25 428 266,58 |  | 9 129 248,110 | 1 068 789,110 |  |  | 5 744 469,10 |  | 41 370 772,90 |
| 11 | ул. З.Космодемьянской, д. 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421 |  |  |  | 11.06.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 376,90 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 376,90 |  |  |  | 275,00 |  |  | 101,90 |  | 14 117 920,20 |  |  |  | 10 076 662,47 |  | 3 617 720,120 | 423 537,610 |  |  | 2 276 406,69 |  | 16 394 326,89 |
| 12 | ул. Северный рудник, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421 |  |  |  | 11.06.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 565,10 |  |  |  | 17 |  | 2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 565,10 |  |  |  | 75,70 |  |  | 489,40 |  | 21 167 515,80 |  |  |  | 15 108 309,79 |  | 5 424 180,540 | 635 025,470 |  |  | 3 413 100,08 |  | 24 580 615,88 |
| 13 | ул. Пестеля, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903 |  |  |  | 14.08.2013 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 253,30 |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 253,30 |  |  |  | 142,50 |  |  | 110,80 |  | 9 488 111,40 |  |  |  | 6 772 137,44 |  | 2 431 330,620 | 284 643,340 |  |  | 1 529 885,42 |  | 11 017 996,82 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  | х |  | 422 |  |  |  |  |  | 421 |  |  |  | 6 437,00 |  |  |  | 164 |  | 104 |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 6 389,40 |  |  |  | 4 208,48 |  |  | 2 180,92 |  | 239 334 145,20 |  |  |  | 170 824 694,00 |  | 61 329 426,84 | 7 180 024,36 |  |  | 38 590 801,04 |  | 277 924 946,24 |
|  | Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2021 году и завершить в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. З.Космодемьянской, д. 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503 |  |  |  | 01.11.2013 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 406,60 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 406,60 |  |  |  | 406,60 |  |  | 0 |  | 14 773 510,12 |  |  |  | 8 961 414,80 | 5 812 095,32 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 773 510,12 |
| 2 |  | ул. Астраханская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503 |  |  |  | 01.11.2013 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 39 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 610,39 |  |  |  | 13 |  | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 610,39 |  |  |  | 408,49 |  |  | 201,90 |  | 22 178 068,96 |  |  |  | 13 452 921,74 | 8 725 147,22 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 178 068,96 |
| 3 |  | ул. Волгоградская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2625 |  |  |  | 18.11.2013 |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 945,10 |  |  |  | 19 |  | 15 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 945,10 |  |  |  | 759,22 |  |  | 185,88 |  | 34 339 509,13 |  |  |  | 20 829 889,64 | 13 509 619,49 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 34 339 509,13 |
| 4 |  | ул. 40 лет Октября, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3067 |  |  |  | 27.12.2013 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2023 |  | 34 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 633,60 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 633,60 |  |  |  | 633,60 |  |  | 0 |  | 23 021 387,14 |  |  |  | 13 964 467,33 | 9 056 919,81 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 23 021 387,14 |
| 5 |  | ул. Фурманова, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 27.01.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 266,20 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 266,20 |  |  |  | 164,40 |  |  | 101,80 |  | 9 672 180,01 |  |  |  | 5 867 015,79 | 3 805 164,22 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 672 180,01 |
| 6 |  | ул. Молодежная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 27.01.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 530,20 |  |  |  | 16 |  | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 530,20 |  |  |  | 460,30 |  |  | 69,90 |  | 19 264 424,65 |  |  |  | 11 685 543,84 | 7 578 880,81 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 264 424,65 |
| 7 |  | ул. Ленинградская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 27.01.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 369,50 |  |  |  | 10 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 369,50 |  |  |  | 290,17 |  |  | 79,33 |  | 13 425 509,07 |  |  |  | 8 143 735,29 | 5 281 773,78 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 425 509,07 |
| 8 |  | ул. МПС, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 27.01.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 53 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 720,20 |  |  |  | 19 |  | 3 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 720,20 |  |  |  | 130,30 |  |  | 589,90 |  | 26 167 934,05 |  |  |  | 15 873 120,85 | 10 294 813,20 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 26 167 934,05 |
| 9 |  | пер. Луначарского, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  | 26.02.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 265,40 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 265,40 |  |  |  | 265,40 |  |  | 0 |  | 9 643 112,60 |  |  |  | 5 849 383,89 | 3 793 728,71 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 643 112,60 |
| 10 |  | ул. Радиаторная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  | 26.02.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 159,80 |  |  |  | 6 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 159,80 |  |  |  | 107,00 |  |  | 52,80 |  | 5 806 214,75 |  |  |  | 3 521 972,66 | 2 284 242,09 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 806 214,75 |
| 11 |  | ул. Газина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  | 26.02.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 64 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 782,30 |  |  |  | 34 |  | 24 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 782,30 |  |  |  | 574,40 |  |  | 207,90 |  | 28 424 291,60 |  |  |  | 17 241 797,34 | 11 182 494,26 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 28 424 291,60 |
| 12 |  | ул. Силикатная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  | 26.02.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 627,00 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 627,00 |  |  |  | 627,00 |  |  | 0 |  | 22 781 581,02 |  |  |  | 13 819 004,13 | 8 962 576,89 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 781 581,02 |
| 13 |  | ул. Силикатная, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |  |  |  | 11.04.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 31 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 372,40 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 372,40 |  |  |  | 332,53 |  |  | 39,87 |  | 13 530 878,42 |  |  |  | 8 207 650,94 | 5 323 227,48 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 530 878,42 |
| 14 |  | ул. М.Расковой, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |  |  |  | 11.04.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 720,69 |  |  |  | 16 |  | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 720,69 |  |  |  | 578,19 |  |  | 142,50 |  | 26 185 737,84 |  |  |  | 15 883 920,39 | 10 301 817,45 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 26 185 737,84 |
| 15 |  | ул. Архангельская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 |  |  |  | 08.05.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 432,00 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 432,00 |  |  |  | 365,60 |  |  | 66,40 |  | 15 696 400,32 |  |  |  | 9 521 227,73 | 6 175 172,59 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 696 400,32 |
| 16 |  | ул. Северный рудник, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 |  |  |  | 08.05.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 37 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 661,39 |  |  |  | 13 |  | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 661,39 |  |  |  | 435,99 |  |  | 225,40 |  | 24 031 116,22 |  |  |  | 14 576 955,57 | 9 454 160,65 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24 031 116,22 |
| 17 |  | ул. Прокатная, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 |  |  |  | 08.05.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 31 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 620,90 |  |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 620,90 |  |  |  | 576,40 |  |  | 44,50 |  | 22 559 942,03 |  |  |  | 13 684 560,87 | 8 875 381,16 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 559 942,03 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  | 546,0 |  |  |  |  |  | 546,0 |  |  |  | 9 123,67 |  |  |  | 221,0 |  | 169,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  | 9 123,67 |  |  |  | 7 115,59 |  |  | 2 008,08 |  | 331 501 797,93 |  |  |  | 201 084 582,80 | 130 417 215,13 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 331 501 797,93 |
|  |  | Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2022 году и завершить в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Интернациональная, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |  |  |  | 05.08.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 493,60 |  |  |  | 10 |  | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 493,60 |  |  |  | 406,74 |  |  | 86,86 |  | 17 934 590,74 |  |  |  | 17 564 805,36 | 369 785,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17 934 590,74 |
| 2 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |  |  |  | 05.08.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 492,30 |  |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 492,30 |  |  |  | 369,40 |  |  | 122,90 |  | 17 887 356,20 |  |  |  | 17 518 544,73 | 368 811,47 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17 887 356,20 |
| 3 |  | ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |  |  |  | 05.08.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 534,00 |  |  |  | 16 |  | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 534,00 |  |  |  | 462,80 |  |  | 71,20 |  | 19 402 494,84 |  |  |  | 19 002 443,40 | 400 051,44 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 402 494,84 |
| 4 |  | ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |  |  |  | 05.08.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 526,30 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 526,30 |  |  |  | 486,60 |  |  | 39,70 |  | 19 122 721,04 |  |  |  | 18 728 438,13 | 394 282,91 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 122 721,04 |
| 5 |  | ул. Молодежная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |  |  |  | 05.08.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 43 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 516,40 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 516,40 |  |  |  | 486,80 |  |  | 29,60 |  | 18 763 011,86 |  |  |  | 18 376 145,64 | 386 866,22 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 763 011,86 |
| 6 |  | ул. Коммунистическая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718 |  |  |  | 05.08.2014 |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 106 |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  | 2 466,05 |  |  |  | 39 |  | 35 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 466,05 |  |  |  | 2 304,07 |  |  | 161,98 |  | 89 602 101,87 |  |  |  | 87 754 635,86 | 1 847 466,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 89 602 101,87 |
| 7 |  | ул. Фестивальная, д. 10, к. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1951 |  |  |  | 03.09.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 382,10 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 382,10 |  |  |  | 335,80 |  |  | 46,30 |  | 13 883 320,75 |  |  |  | 13 597 066,71 | 286 254,04 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 883 320,75 |
| 8 |  | ул. Бачурина, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1951 |  |  |  | 03.09.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 511,40 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 511,40 |  |  |  | 511,40 |  |  | 0 |  | 18 581 340,56 |  |  |  | 18 198 220,14 | 383 120,42 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 581 340,56 |
| 9 |  | ул. Осипенко, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1951 |  |  |  | 03.09.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 814,37 |  |  |  | 17 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 814,37 |  |  |  | 588,09 |  |  | 226,28 |  | 29 589 531,32 |  |  |  | 28 979 437,89 | 610 093,43 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 29 589 531,32 |
| 10 |  | ул. Краснознаменная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1951 |  |  |  | 03.09.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 524,20 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 524,20 |  |  |  | 494,10 |  |  | 30,10 |  | 19 046 419,09 |  |  |  | 18 653 709,42 | 392 709,67 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 046 419,09 |
| 11 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |  |  | 09.10.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 31 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 609,00 |  |  |  | 14 |  | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 609,00 |  |  |  | 413,00 |  |  | 196,00 |  | 22 127 564,34 |  |  |  | 21 671 325,90 | 456 238,44 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 127 564,34 |
| 12 |  | ул. Б.Хмельницкого, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469 |  |  |  | 10.11.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 49 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 532,19 |  |  |  | 17 |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 532,19 |  |  |  | 471,69 |  |  | 60,50 |  | 19 336 729,83 |  |  |  | 18 938 034,37 | 398 695,46 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 336 729,83 |
| 13 |  | ул. Студеновская, д. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469 |  |  |  | 10.11.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 394,30 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 394,30 |  |  |  | 250,50 |  |  | 143,80 |  | 14 326 598,72 |  |  |  | 14 031 204,93 | 295 393,79 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 326 598,72 |
| 14 |  | ул. И.Франко, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469 |  |  |  | 10.11.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 611,40 |  |  |  | 33 |  | 23 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 611,40 |  |  |  | 421,00 |  |  | 190,40 |  | 22 214 766,56 |  |  |  | 21 756 730,14 | 458 036,42 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 214 766,56 |
| 15 |  | пр-кт. Мира, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469 |  |  |  | 10.11.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 38 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 901,90 |  |  |  | 17 |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 901,90 |  |  |  | 112,70 |  |  | 789,20 |  | 32 769 869,08 |  |  |  | 32 094 201,69 | 675 667,39 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 32 769 869,08 |
| 16 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2855 |  |  |  | 17.12.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 518,80 |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 518,80 |  |  |  | 518,80 |  |  | 0 |  | 18 850 214,09 |  |  |  | 18 461 549,88 | 388 664,21 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 850 214,09 |
| 17 |  | ул. Коммунистическая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2855 |  |  |  | 17.12.2014 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2024 |  | 78 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 1 623,69 |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 623,69 |  |  |  | 1 623,69 |  |  | 0 |  | 58 995 574,62 |  |  |  | 57 779 171,02 | 1 216 403,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 58 995 574,62 |
| 18 |  | ул. Ильича, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 37 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 586,10 |  |  |  | 10 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 586,10 |  |  |  | 405,10 |  |  | 181,00 |  | 21 295 509,79 |  |  |  | 20 856 427,11 | 439 082,68 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 21 295 509,79 |
| 19 |  | ул. И.Франко, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 737,60 |  |  |  | 13 |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 737,60 |  |  |  | 616,10 |  |  | 121,50 |  | 26 800 150,18 |  |  |  | 26 247 569,76 | 552 580,42 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 26 800 150,18 |
| 20 |  | ул. Волгоградская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 613,30 |  |  |  | 14 |  | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 613,30 |  |  |  | 553,50 |  |  | 59,80 |  | 22 283 801,66 |  |  |  | 21 824 341,83 | 459 459,83 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 283 801,66 |
| 21 |  | ул. Волгоградская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 591,40 |  |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 591,40 |  |  |  | 545,30 |  |  | 46,10 |  | 21 488 081,36 |  |  |  | 21 045 028,14 | 443 053,22 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 21 488 081,36 |
| 22 |  | ул. Спиртзаводская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 715,50 |  |  |  | 14 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 715,50 |  |  |  | 622,90 |  |  | 92,60 |  | 25 997 163,03 |  |  |  | 25 461 139,05 | 536 023,98 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 25 997 163,03 |
| 23 |  | ул. Спиртзаводская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 616,50 |  |  |  | 14 |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 616,50 |  |  |  | 371,30 |  |  | 245,20 |  | 22 400 071,29 |  |  |  | 21 938 214,15 | 461 857,14 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 400 071,29 |
| 24 |  | ул. Спиртзаводская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 311,30 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 311,30 |  |  |  | 205,60 |  |  | 105,70 |  | 11 310 855,14 |  |  |  | 11 077 641,63 | 233 213,51 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11 310 855,14 |
| 25 |  | ул. Спиртзаводская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 367,00 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 367,00 |  |  |  | 274,60 |  |  | 92,40 |  | 13 334 673,42 |  |  |  | 13 059 731,70 | 274 941,72 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 334 673,42 |
| 26 |  | ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 521,20 |  |  |  | 16 |  | 13 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 521,20 |  |  |  | 403,90 |  |  | 117,30 |  | 18 937 416,31 |  |  |  | 18 546 954,12 | 390 462,19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 937 416,31 |
| 27 |  | пр-кт. Мира, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 843,49 |  |  |  | 17 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 843,49 |  |  |  | 266,20 |  |  | 577,29 |  | 30 647 584,97 |  |  |  | 30 015 676,00 | 631 908,97 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 30 647 584,97 |
| 28 |  | пр-кт. Мира, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 27.01.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 39 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 832,50 |  |  |  | 17 |  | 14 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 832,50 |  |  |  | 698,68 |  |  | 133,82 |  | 30 248 271,45 |  |  |  | 29 624 595,75 | 623 675,70 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 30 248 271,45 |
| 29 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  | 19.03.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 527,00 |  |  |  | 16 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 527,00 |  |  |  | 395,10 |  |  | 131,90 |  | 19 148 155,02 |  |  |  | 18 753 347,70 | 394 807,32 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 148 155,02 |
| 30 |  | ул. Краснознаменная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  | 19.03.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 511,80 |  |  |  | 16 |  | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 511,80 |  |  |  | 353,30 |  |  | 158,50 |  | 18 595 874,27 |  |  |  | 18 212 454,18 | 383 420,09 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 595 874,27 |
| 31 |  | ул. Молодежная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  | 19.03.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 515,20 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 515,20 |  |  |  | 485,40 |  |  | 29,80 |  | 18 719 410,75 |  |  |  | 18 333 443,52 | 385 967,23 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 719 410,75 |
| 32 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  | 20.04.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 513,20 |  |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 513,20 |  |  |  | 466,70 |  |  | 46,50 |  | 18 646 742,23 |  |  |  | 18 262 273,32 | 384 468,91 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 646 742,23 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  | 1 213 |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  |  | 21 255,09 |  |  |  | 505 |  | 423 |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 21 255,09 |  |  |  | 16 920,86 |  |  | 4 334,23 |  | 772 287 966,38 |  |  |  | 756 364 503,17 | 15 923 463,21 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 772 287 966,38 |
|  |  | Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2023 году и завершить в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. К.Шаталовой, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 |  |  |  | 19.06.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 34 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 666,20 |  |  |  | 16 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 666,20 |  |  |  | 526 |  |  | 140,2 |  | 24 954 519,60 |  |  |  | 23 706 793,62 | 1 247 725,98 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24 954 519,60 |
| 2 |  | ул. Молодежная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 |  |  |  | 19.06.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 518,50 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 518,50 |  |  |  | 486,4 |  |  | 32,1 |  | 19 421 973,00 |  |  |  | 18 450 874,35 | 971 098,65 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 421 973,00 |
| 3 |  | ул. Молодежная, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 |  |  |  | 30.07.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 591,30 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 591,30 |  |  |  | 591,3 |  |  | 0 |  | 22 148 915,40 |  |  |  | 21 041 469,63 | 1 107 445,77 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 148 915,40 |
| 4 |  | ул. Амурская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 |  |  |  | 30.07.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 636,90 |  |  |  | 13 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 636,90 |  |  |  | 591,8 |  |  | 45,1 |  | 23 857 000,20 |  |  |  | 22 664 150,19 | 1 192 850,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 23 857 000,20 |
| 5 |  | ул. 3 Сентября, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 |  |  |  | 30.07.2015 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 3 457,60 |  |  |  | 69 |  | 61 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 3 457,60 |  |  |  | 3089 |  |  | 368,6 |  | 129 514 780,80 |  |  |  | 123 039 041,76 | 6 475 739,04 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 129 514 780,80 |
| 6 |  | ул. И.Франко, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 |  |  |  | 30.07.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 37 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 644,80 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 644,80 |  |  |  | 644,8 |  |  | 0 |  | 24 152 918,40 |  |  |  | 22 945 272,48 | 1 207 645,92 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24 152 918,40 |
| 7 |  | ул. Бачурина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1453 |  |  |  | 14.08.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 512,70 |  |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 512,70 |  |  |  | 386 |  |  | 126,7 |  | 19 204 716,60 |  |  |  | 18 244 480,77 | 960 235,83 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 204 716,60 |
| 8 |  | ул. Коммунистическая, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1453 |  |  |  | 14.08.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 115 |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 2 452,59 |  |  |  | 38 |  | 35 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 452,59 |  |  |  | 2224,39 |  |  | 228,2 |  | 91 869 116,22 |  |  |  | 87 275 660,41 | 4 593 455,81 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 91 869 116,22 |
| 9 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739 |  |  |  | 29.09.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 37 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 714,40 |  |  |  | 16 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 714,40 |  |  |  | 509,2 |  |  | 205,2 |  | 26 759 995,20 |  |  |  | 25 421 995,44 | 1 337 999,76 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 26 759 995,20 |
| 10 |  | ул. Б.Хмельницкого, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739 |  |  |  | 29.09.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 602,00 |  |  |  | 18 |  | 11 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 602,00 |  |  |  | 354 |  |  | 248 |  | 22 549 716,00 |  |  |  | 21 422 230,20 | 1 127 485,80 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 549 716,00 |
| 11 |  | ул. Гагарина, д. 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 372,10 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 372,10 |  |  |  | 186,9 |  |  | 185,2 |  | 13 938 121,80 |  |  |  | 13 241 215,71 | 696 906,09 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 938 121,80 |
| 12 |  | ул. Студеновская, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 68 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 1 199,87 |  |  |  | 27 |  | 23 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 199,87 |  |  |  | 991,87 |  |  | 208 |  | 44 944 730,46 |  |  |  | 42 697 493,94 | 2 247 236,52 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 44 944 730,46 |
| 13 |  | ул. Студеновская, д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 455,38 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 455,38 |  |  |  | 455,38 |  |  | 0 |  | 17 057 624,04 |  |  |  | 16 204 742,84 | 852 881,20 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17 057 624,04 |
| 14 |  | ул. Студеновская, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 272,00 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 272,00 |  |  |  | 234 |  |  | 38 |  | 10 188 576,00 |  |  |  | 9 679 147,20 | 509 428,80 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 188 576,00 |
| 15 |  | ул. Ильича, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 178 |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 3 526,39 |  |  |  | 64 |  | 55 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 3 526,39 |  |  |  | 2969,14 |  |  | 557,25 |  | 132 091 516,62 |  |  |  | 125 486 940,79 | 6 604 575,83 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 132 091 516,62 |
| 16 |  | ул. Краснознаменная, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 39 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 518,30 |  |  |  | 16 |  | 13 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 518,30 |  |  |  | 418,2 |  |  | 100,1 |  | 19 414 481,40 |  |  |  | 18 443 757,33 | 970 724,07 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 414 481,40 |
| 17 |  | ул. Молодежная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 514,70 |  |  |  | 16 |  | 13 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 514,70 |  |  |  | 416,4 |  |  | 98,3 |  | 19 279 632,60 |  |  |  | 18 315 650,97 | 963 981,63 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 279 632,60 |
| 18 |  | ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |  |  |  | 21.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 535,80 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 535,80 |  |  |  | 496,1 |  |  | 39,7 |  | 20 069 996,40 |  |  |  | 19 066 496,58 | 1 003 499,82 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 20 069 996,40 |
| 19 |  | ул. З.Космодемьянской, д. 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2474 |  |  |  | 29.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 371,70 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 371,70 |  |  |  | 326,4 |  |  | 45,3 |  | 13 923 138,60 |  |  |  | 13 226 981,67 | 696 156,93 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 923 138,60 |
| 20 |  | ул. Фабричная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2413 |  |  |  | 24.12.2015 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 408,50 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 408,50 |  |  |  | 301,4 |  |  | 107,1 |  | 15 301 593,00 |  |  |  | 14 536 513,35 | 765 079,65 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 301 593,00 |
| 21 |  | ул. Бачурина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 20.02.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 103 |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 1 772,20 |  |  |  | 37 |  | 32 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 772,20 |  |  |  | 1535,4 |  |  | 236,8 |  | 66 383 067,60 |  |  |  | 63 063 914,22 | 3 319 153,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 66 383 067,60 |
| 22 |  | ул. Молодежная, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 20.02.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 251,80 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 251,80 |  |  |  | 222,4 |  |  | 29,4 |  | 9 431 924,40 |  |  |  | 8 960 328,18 | 471 596,22 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 431 924,40 |
| 23 |  | ул. Юношеская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 20.02.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 402,10 |  |  |  | 9 |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 402,10 |  |  |  | 327,3 |  |  | 74,8 |  | 15 061 861,80 |  |  |  | 14 308 768,71 | 753 093,09 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 061 861,80 |
| 24 |  | ул. Осипенко, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796 |  |  |  | 11.05.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 49 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 1 032,00 |  |  |  | 18 |  | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 032,00 |  |  |  | 966,7 |  |  | 65,3 |  | 38 656 656,00 |  |  |  | 36 723 823,20 | 1 932 832,80 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 38 656 656,00 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  | 1 198 |  |  |  |  |  | 1 198 |  |  |  | 22 429,83 |  |  |  | 478 |  | 410 |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 22 429,83 |  |  |  | 19 250,48 |  |  | 3 179,35 |  | 840 176 572,14 |  |  |  | 798 167 743,54 | 42 008 828,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 840 176 572,14 |
|  |  | Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых планируется начать в 2024 году и завершить в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Студеновская, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  | 24.05.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 31 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 466,10 |  |  |  | 11 |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 466,10 |  |  |  | 366,2 |  |  | 99,9 |  | 17 459 173,80 |  |  |  | 16 586 215,11 | 872 958,69 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17 459 173,80 |
| 2 |  | ул. С.Кондарева, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 |  |  |  | 09.06.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 31 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 633,10 |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 633,10 |  |  |  | 633,1 |  |  | 0 |  | 23 714 659,80 |  |  |  | 22 528 926,81 | 1 185 732,99 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 23 714 659,80 |
| 3 |  | ул. Качалова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 |  |  |  | 09.06.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 404,10 |  |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 404,10 |  |  |  | 389,87 |  |  | 14,23 |  | 15 136 777,80 |  |  |  | 14 379 938,91 | 756 838,89 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 136 777,80 |
| 4 |  | ул. Молодежная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 |  |  |  | 09.06.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 533,40 |  |  |  | 16 |  | 13 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 533,40 |  |  |  | 441,1 |  |  | 92,3 |  | 19 980 097,20 |  |  |  | 18 981 092,34 | 999 004,86 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 980 097,20 |
| 5 |  | ул. Интернациональная, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |  |  |  | 08.07.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 397,79 |  |  |  | 10 |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 397,79 |  |  |  | 352,39 |  |  | 45,4 |  | 14 900 417,82 |  |  |  | 14 155 396,93 | 745 020,89 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 900 417,82 |
| 6 |  | ул. Суворова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |  |  |  | 08.07.2016 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 17 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 370,69 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 370,69 |  |  |  | 329,69 |  |  | 41 |  | 13 885 306,02 |  |  |  | 13 191 040,72 | 694 265,30 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 885 306,02 |
| 7 |  | ул. Газина, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662 |  |  |  | 16.09.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 69 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 946,40 |  |  |  | 38 |  | 37 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 946,40 |  |  |  | 924,8 |  |  | 21,6 |  | 35 450 251,20 |  |  |  | 33 677 738,64 | 1 772 512,56 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 35 450 251,20 |
| 8 |  | пер. Попова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662 |  |  |  | 16.09.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 27 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 391,50 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 391,50 |  |  |  | 291,6 |  |  | 99,9 |  | 14 664 807,00 |  |  |  | 13 931 566,65 | 733 240,35 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 664 807,00 |
| 9 |  | ул. Скороходова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662 |  |  |  | 16.09.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 361,69 |  |  |  | 13 |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 361,69 |  |  |  | 160,5 |  |  | 201,19 |  | 13 548 184,02 |  |  |  | 12 870 774,82 | 677 409,20 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 548 184,02 |
| 10 |  | ул. Юношеская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919 |  |  |  | 27.10.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 389,80 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 389,80 |  |  |  | 342,6 |  |  | 47,2 |  | 14 601 128,40 |  |  |  | 13 871 071,98 | 730 056,42 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 601 128,40 |
| 11 |  | ул. Юношеская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919 |  |  |  | 27.10.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 392,20 |  |  |  | 9 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 392,20 |  |  |  | 229,38 |  |  | 162,82 |  | 14 691 027,60 |  |  |  | 13 956 476,22 | 734 551,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 691 027,60 |
| 12 |  | ул. Юношеская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 409,00 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 409,00 |  |  |  | 360,4 |  |  | 48,6 |  | 15 320 322,00 |  |  |  | 14 554 305,90 | 766 016,10 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 320 322,00 |
| 13 |  | ул. Юношеская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 449,00 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 449,00 |  |  |  | 449 |  |  | 0 |  | 16 818 642,00 |  |  |  | 15 977 709,90 | 840 932,10 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16 818 642,00 |
| 14 |  | ул. Юношеская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 444,00 |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 444,00 |  |  |  | 261,7 |  |  | 182,3 |  | 16 631 352,00 |  |  |  | 15 799 784,40 | 831 567,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16 631 352,00 |
| 15 |  | ул. Юношеская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 399,00 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 399,00 |  |  |  | 250,5 |  |  | 148,5 |  | 14 945 742,00 |  |  |  | 14 198 454,90 | 747 287,10 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 945 742,00 |
| 16 |  | ул. Юношеская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 19 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 393,20 |  |  |  | 9 |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 393,20 |  |  |  | 294,4 |  |  | 98,8 |  | 14 728 485,60 |  |  |  | 13 992 061,32 | 736 424,28 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 728 485,60 |
| 17 |  | ул. Юношеская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 399,30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 399,30 |  |  |  | 399,3 |  |  | 0 |  | 14 956 979,40 |  |  |  | 14 209 130,43 | 747 848,97 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 956 979,40 |
| 18 |  | ул. Юношеская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 19 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 395,50 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 395,50 |  |  |  | 344,8 |  |  | 50,7 |  | 14 814 639,00 |  |  |  | 14 073 907,05 | 740 731,95 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 814 639,00 |
| 19 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 23.11.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 255,30 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 255,30 |  |  |  | 217,1 |  |  | 38,2 |  | 9 563 027,40 |  |  |  | 9 084 876,03 | 478 151,37 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 563 027,40 |
| 20 |  | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2480 |  |  |  | 30.12.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 528,40 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 528,40 |  |  |  | 498,1 |  |  | 30,3 |  | 19 792 807,20 |  |  |  | 18 803 166,84 | 989 640,36 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 792 807,20 |
| 21 |  | пер. Курако, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2480 |  |  |  | 30.12.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 646,40 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 646,40 |  |  |  | 646,4 |  |  | 0 |  | 24 212 851,20 |  |  |  | 23 002 208,64 | 1 210 642,56 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24 212 851,20 |
| 22 |  | ул. Осипенко, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2480 |  |  |  | 30.12.2016 |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  | 31.12.2026 |  | 61 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 1 044,40 |  |  |  | 20 |  | 17 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 044,40 |  |  |  | 895,02 |  |  | 149,38 |  | 39 121 135,20 |  |  |  | 37 165 078,44 | 1 956 056,76 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 39 121 135,20 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  | 635 |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  | 10 650,27 |  |  |  | 266 |  | 226 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 650,27 |  |  |  | 9 077,95 |  |  | 1 572,32 |  | 398 937 813,66 |  |  |  | 378 990 922,98 | 19 946 890,68 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 398 937 813,66 |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 136 |  |  |  |  |  | 5 133 |  |  |  | 91 072,66 |  |  |  | 2 054 |  | 1 635 |  |  | 419 |  |  |  |  |  | 88 496,41 |  |  |  | 70 019,76 |  |  | 18 476,65 |  | 3 164 833 928,72 |  |  |  | 2 680 256 284,99 | 380 023 919,49 | 104 553 724,24 |  |  | 261 374 477,58 |  | 3 426 208 406,30 |

Кабанцова Ю.В.

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Липецка

от 23.03.2020 № 412

«Приложение № 3 к подпрограмме 1

«Жилищное хозяйство»

| ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ в 2017-2024ГГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес аварийного дома |  |  | Объём сносимого строения |  | Стоимость проектных работ и работ по погашению технических паспортов, млн.руб. |  | Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб. | Планируемая стоимость сноса аварийного жилищного фонда, млн. руб. | Примечание |  |
|  | улица | № дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проезд Боевой |  | 25,00 | 2297,00 | 0,010114 |  | 0,4729003 |  | 0,4830143 |  |  |
| 2 | пер. Попова |  | 2 | 3078,00 | 0,010114 |  | 0,6225510 |  | 0,6326650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0111390 |  | 0,0111390 | устройство дополнительных опор под транзитный газопровод |  |
| 3 | ул. Новотепличная (дом связи) |  | б/н | 1075,00 | 0,010114 |  | 0,2213182 |  | 0,2314322 |  |  |
| 4 | пр-кт Мира |  | 36 | 3889,00 | 0,010114 |  | 0,7904210 |  | 0,8005350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0102360 |  | 0,0102360 | устройство дополнительных опор под транзитный газопровод |  |
| 5 | ул. Нагорная |  | 3 | 5916,60 | 0,010114 |  | 1,2180940 |  | 1,2282080 |  |  |
| 6 | ул. Спиртзаводская |  | 9 | 1622,0 | 0,010114 |  | 0,3553090 |  | 0,3654230 |  |  |
| 7 | ул. Бачурина |  | 3 | 2330,00 | 0,010114 |  | 0,4796942 |  | 0,4898082 |  |  |
| 8 | ул. Северный Рудник |  | 7 | 3169,00 | 0,010114 |  | 0,6524253 |  | 0,6625393 |  |  |
|  | ИТОГО: 2017 год |  |  | 23 376,60 | 0,080912 |  | 4,834088 |  | 4,915000 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Астраханская |  | 2 | 1 813,00 | 0,010114 |  | 0,27772 |  | 0,287834 |  |  |
| 2 | ул. Астраханская |  | 4 | 2 457,00 | 0,010114 |  | 0,39508 |  | 0,405194 |  |  |
| 3 | ул. Астраханская |  | 6 | 2 009,00 | 0,010114 |  | 0,312694 |  | 0,322808 |  |  |
| 4 | проезд Потапова |  | 7 | 2 041,20 | 0,010114 |  | 0,305448 |  | 0,315562 |  |  |
| 5 | проезд Потапова |  | 9 | 2 205,00 | 0,010114 |  | 0,327737 |  | 0,337851 |  |  |
| 6 | ул. 6 Гвардейской Дивизии |  | 15 | 1 166,00 | 0,010114 |  | 0,216815 |  | 0,226929 |  | с учетом установки опор для крепления газопровода |
| 7 | ул. 3-е Сентября |  | 12 | 4 494,00 | 0,010114 |  | 0,213971 |  | 0,224085 |  |  |
| 8 | ул. Северный Рудник |  | 1 | 4 551,00 | 0,010114 |  | 0,200457 |  | 0,210571 |  |  |
| 9 | ул. Северный Рудник |  | 16 | 3 101,00 | 0,010114 |  | 0,15713176 |  | 0,16724576 |  |  |
| 10 | ул. Северный Рудник |  | 4 | 3022 | 0,010114 |  | 0,325111 |  | 0,335225 |  |  |
| 11 | ул. Северный Рудник |  | 9 | 3135 | 0,00937672 |  | 0,352204 |  | 0,36158072 |  |  |
| 12 | ул. Северный Рудник |  | 14 | 3657 | 0 |  | 0,390133 |  | 0,390133 |  |  |
| 13 | ул. Северный Рудник |  | 20 | 3885 | 0 |  | 0,395552 |  | 0,395552 |  |  |
| 14 | ул. 6 Гвардейской Дивизии |  | 21 | 2264 | 0 |  | 0,459247 |  | 0,459247 |  | с учетом установки опор для крепления газопровода |
| 15 | ул. Сельскохозяйственная |  | 6 | 1610 | 0 |  | 0,317298 |  | 0,317298 |  |  |
| 16 | ул. Силикатная |  | 22 | 3128 | 0 |  | 0,58450552 |  | 0,58450552 |  | с учетом установки опор для крепления газопровода |
| 17 | ул. Фурманова |  | 34 | 927 | 0 |  | 0,157887 |  | 0,157887 |  |  |
| 18 | Литаврина |  | 9 | 1796 | 0 |  | 0,297144 |  | 0,297144 |  |  |
| 19 | ул. Молодежная |  | 17 | 2332 | 0 |  | 0,321698 |  | 0,321698 |  | с учетом установки опор для крепления газопровода |
| 20 | ул. Ленинградская |  | 16 | 2 345,00 | 0 |  | 0,685428 |  | 0,685428 |  |  |
| 21 | ул. Механизаторов |  | 21а | 1 376,00 | 0 |  | 0,409901 |  | 0,409901 |  |  |
| 22 | ул. Ленинградская |  | 14 | 2 338,00 | 0 |  | 0,682814 |  | 0,682814 |  |  |
| 23 | ул. К. Шаталовой |  | 6 | 2 656,00 | 0 |  | 0,786191 |  | 0,786191 |  | с учетом установки опор для крепления газопровода |
| 24 | ул. Волгоградская |  | 13 | 4 725,00 | 0 |  | 1,38092 |  | 1,38092 |  |  |
| 25 | ул. 6 Гвардейской Дивизии |  | 23 | 2 426,00 | 0 |  | 0,630934 |  | 0,630934 |  | с учетом установки опор для крепления газопровода |
| 26 | ул. Северный Рудник |  | 11 | 4 003,00 | 0 |  | 0,955414 |  | 0,955414 |  |  |
| 27 | ул. К. Шаталовой |  | 4 | 2 539,00 | 0 |  | 0,649094 |  | 0,649094 |  | с учетом установки опор для крепления газопровода |
| 28 | ул. Фабричная |  | 5 | 2 097,00 | 0 |  | 0,300604 |  | 0,300604 |  |  |
| 29 | ул. Фабричная |  | 4 | 2 237,00 | 0 |  | 0,3006 |  | 0,3006 |  |  |
| 30 | ул. Ленинградская |  | 5 | 3 343,00 | 0 |  | 0,865614 |  | 0,865614 |  |  |
| 31 | ул. З. Космодемьянской |  | 202 | 1 783,00 | 0 |  | 0,552486 |  | 0,552486 |  |  |
|  | ИТОГО: 2018 год |  |  | 81 461,20 | 0,11051672 |  | 14,207833 |  | 14,31835 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гагарина |  | 93 | 8079,00 | 0,000000 |  | 1,3450020 |  | 1,345002 |  |  |
| 2 | ул. Крупской |  | 8 | 3119,00 | 0,000000 |  | 1,6849990 |  | 1,684999 |  |  |
| 3 | ул. Астраханская |  | 8 | 2582,00 | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. 265 км МПС, д. 3 |  | 3 | 612,0 | 0,000000 |  | 0,2443390 |  | 0,244339 |  |  |
| 5 | ул Северный рудник |  | 8 | 3063,00 | 0,010114 |  | 0,752719 |  | 0,762833 |  | Фактически снос не осуществлен |
| 6 | ул. 40 лет Октября |  | 7 | 3131,00 | 0,010114 |  | 0,752713 |  | 0,762827 |  | Фактически снос не осуществлен |
|  | ИТОГО: 2019 год |  |  | 20 586,00 | 0,02023 |  | 4,779772 |  | 4,800000 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Краснознамённая |  | 2 | 9284,00 | 0,010114 |  | 1,802985 |  | 1,813099 |  |  |
| 2 | ул Ильича |  | 11 | 4447,00 | 0,010114 |  | 1,532248 |  | 1,542362 |  |  |
| 3 | ул Северный рудник |  | 8 | 3063,00 | 0,010114 |  | 0,752719 |  | 0,762833 |  |  |
| 4 | ул. 40 лет Октября |  | 7 | 3131,00 | 0,010114 |  | 1,419348 |  | 1,429462 |  |  |
|  | ИТОГО 2020 год: |  |  | 19925,00 | 0,040456 |  | 5,507300 |  | 5,547756 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего 2017-2024гг.: |  |  | 145 348,8 | 0,25211 |  | 29,32899 |  | 29,58111 |  |  |

Кабанцова Ю.В.