АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2020											№ 1287/1

г.Липецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Липецка

от 30.03.2018 № 458

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов                      от 30.07.2020 № 1136 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018            № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019           № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 № 385, от 17.06.2020 № 872) следующие изменения:

1. В приложении к постановлению в разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:

«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» | Всего | 2018 - 2024 | 71418,8 | 103721,2 | 35733,2 | 11185,6 | 11494,9 | 0 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 56310,0 | 50320,0 | 10019,3 | 6185,6 | 6494,8 | 0 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 15108,8 | 53401,2 | 6620,6 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 1473,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 17619,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка» | Всего | 2018 - 2024 | 71418,8 | 103721,2 | 35733,2 | 11185,6 | 11494,9 | 0 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 56310,0 | 50320,0 | 10019,3 | 6185,6 | 6494,8 | 0 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 15108,8 | 53401,2 | 6620,6 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 1473,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 17619,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 2018 - 2024 | 56310,0 | 320,0 | 22927,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 56310,0 | 320,0 | 5307,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 17619,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018 - 2024 | 15108,8 | 40901,2 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 2019 - 2024 | 0 | 62500,0 | 12788,8 | 11185,6 | 11494,9 | 0 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019 - 2024 | 0 | 50000,0 | 4711,7 | 6185,6 | 6494,8 | 0 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2019 - 2024 | 0 | 12500,0 | 6603,2 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 1473,9 | 0 | 0 | 0 | ». 0 |

2. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной  городской среды города Липецка»:

2.1. В разделе 1. «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:

а) позицию «2020» изложить в следующей редакции:

«

| ##### 2020 |  |
| --- | --- |
| 1 | Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 3 |
| 2 | Благоустройство аллеи народовольцев в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 1в |
| 3 | Прогулочная зона в районе ул. Маяковского |
| 4 | Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52 |
| 5 | Пешеходная зона по ул. К. Маркса, д.25 |
| 6 | Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 27 |
| 7 | Зеленый остров (в том числе за счет внебюджетных источников) |
| 8 | Детский пляж в районе изгиба русла р. Воронеж, район ул. Маяковского |
| 9 | Центральный городской пляж район ул. К. Маркса, 30 |
| 10 | Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж |
| 11 | Площадь в районе ул. К. Маркса, д.30 |
| 12 | Набережная реки Воронеж. Велодорожка в районе ул. Неделина-Петровского моста, ул. Маяковского |
| 13 | Детская зона в Верхнем парке |
| 14 | Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а |
| 15 | Благоустройство зоны памятника детям, погибшим в годы ВОВ в районе ул. Ленина, 34а |
| 16 | Площадь Героев. Патриотическая часть |
| 17 | Кольцо площади Победы |
| 18 | Сквер в районе пр. Победы, 6 |
| 19 | Сквер в районе пр. Победы, 10 |
| 20 | Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а |
| 21 | Пешеходная зона в районе парка Молодежный |
| 22 | Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51 |
| 23 | Пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до ул. Катукова |
| 24 | Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9 |
| 25 | Сквер по улице имени генерала М.В Водопьянова. 2 этап |
| 26 | Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108. 2 этап |
| 27 | Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а |
| 28 | Комплексное благоустройство площади Заводской. 1 этап |
| 29 | Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская |
| 30 | Сквер в районе пр. Победы, 2 |
| 31 | Мини-сквер на пересечении улицы Неделина и площади Победы |
| 32 | Пушкинский сквер на пересечении ул. Неделина и ул. Пушкина |
| 33 | Сквер по улице имени П.И. Смородина |
| 34 | Поле игры в мини-футбол в районе ул. Энергостроителей 11,13,15 |
| 35 | Комплексная спортивная площадка в районе ул. Зорге, д 23 |
| 36 | Комплексная спортивная площадка в районе ул. Пришкольной и ул. Тепличной |
| 37 | Детский игровой комплекс в районе ул. Курчатова, д 183 |
| 38 | Детский игровой комплекс, включающий элементы спортивного оборудования в районе ул. Бабушкина, д 86 |
| 39 | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Доватора 16а |
| 40 | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Звездной, 11 |
| 41 | Цветочный сквер в районе улицы Первомайской, 35 |
| 42 | Гагаринский сквер в районе улицы Гагарина, 103-139 |
| 43 | Сквер Пограничников в районе пл. Петра Великого ( в том числе за счёт внебюджетных источников) |
| 44 | Бульвар Виктора Сорокина |
| 45 | Соборная площадь |
| 46 | Сквер в районе улицы Минской, 49а (за счет внебюджетных источников) |
| 47 | Парк аттракционов «Жемчужина», Полиграфическая, 16а (за счет внебюджетных источников) |
| 48 | Детский игровой комплекс «Потешкино», Полиграфическая, 16 (за счет внебюджетных источников) |
| 49 | Пешеходная зона в районе д. 184 по ул. Студеновской (за счет внебюджетных источников) |
| 50 | Детский игровой комплекс в районе улицы Хренникова, 1А (за счет внебюджетных источников) |
| 51 | Пешеходная зона вдоль Елецкого шоссе в районе улицы Хренникова, 1В (за счет внебюджетных источников) |
| 52 | Парк Металлургов. 2 этап (за счет внебюджетных источников) |
| 53 | Сквер в районе проспекта Мира, 20А (за счет внебюджетных источников) |

»

б) позицию «2021» изложить в следующей редакции:

«

| ##### 2021 |  |
| --- | --- |
| 1. | Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 4 |
| 2. | Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 27 |
| 3. | Зеленый остров (в том числе за счет внебюджетных источников) |
| 4. | Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап |
| 5. | Детский комплекс, в районе ул. К. Маркса 30 |
| 6. | Площадь в районе ул. Карла Маркса, д.30. 2 этап |
| 7. | Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д. 35 |
| 8. | Пешеходная зона у памятного знака конторы Липских железноделательных заводов |
| 9. | Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а. 2 этап |
| 10. | Пешеходная зона ул. Зегеля 11-35б |
| 11. | Пешеходная зона ул. Зегеля 2-5 |
| 12. | Сквер в районе ул. М.И. Неделина 31а |
| 13. | Сквер в районе ул. М.И. Неделина 15 |
| 14. | Памятник Героям на Сокольском кладбище |
| 15. | Молодежно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а, 2 этап |
| 16. | Сквер в районе ул. Шкатова |
| 17. | Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51, 2 этап |
| 18. | Пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до ул. Катукова, 2 этап (в том числе за счет внебюджетных источников) |
| 19. | Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9, 2 этап |
| 20. | Сквер по улицы имени генерала М.В Водопьянова, 3 этап |
| 21. | Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139, 2 этап |
| 22. | Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а, 2 этап |
| 23. | Зона молодежного спорта на набережной реки Воронеж |
| 24. | Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская, 2 этап |
| 25. | Бульвар по ул. Осканова 6-7 |
| 26. | Бульвар по ул. Хренникова 5 |
| 27. | Сквер Константиновой |
| 28. | Площадь Константиновой, д. 6-7 |
| 29. | Сквер у ЦГБ им.С. А. Есенина в районе ул. Космонавтов, 15/3 |
| 30. | Сквер 9-го микрорайона в районе ул. Космонавтов, 94 |
| 31. | Театральная площадь, 2 этап |
| 32. | Липецкое городище, 2 этап |
| 33. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9 |
| 34. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13 |
| 35. | Пешеходная зона на улице Белана, 15-16 |
| 36. | Пешеходная зона в районе школы 50 лет НЛМК |
| 37. | Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК, 39 |
| 38. | Кольцо улицы 50 лет НЛМК |
| 39. | Площадка для занятий скалолазанием в районе улица Евгения Адамова, 62 |
| 40. | Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы, 116а |
| 41. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Катукова, 57 |
| 42. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Адмирала Макарова, 1В |
| 43. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Тельмана, 19 |
| 44. | Пешеходная зона в районе ул. Свиридова, 9, корп.1 |
| 45. | Соборная площадь, 2 этап |
| 46. | Пешеходная зона в районе парка Молодежный, 2 этап |
| 47. | Площадь перед ДК Звездный |
| 48. | Спортивный комплекс для пляжного волейбола на набережной реки Воронеж |
| 49. | Воркаут зона на набережной реки Воронеж |
| 50. | Площадка для занятия йогой на набережной реки Воронеж |
| 51. | Прогулочная зона на набережной реки Воронеж |
| 52. | Променадная зона набережной реки Воронеж |
| 53. | Сквер в районе ул. Филипченко, 1-5 |
| 54. | Сквер в районе ул. Филипченко, 7-15 |
| 55. | Зона отдыха на Зеленом острове (за счет внебюджетных источников) |
| 56. | Парк аттракционов «Жемчужина», Полиграфическая, 16а, 2 этап (за счет внебюджетных источников) |
| 57. | Детский игровой комплекс «Потешкино», Полиграфическая, 16, 2 этап (за счет внебюджетных источников) |
| 58. | Площадка для занятий йогой в районе пр. 60 лет СССР, 45 (за счет внебюджетных источников) |
| 59. | Детский игровой комплекс в районе улицы Хренникова, 1А, 2 этап (за счет внебюджетных источников) |
| 60. | Прибрежная зона в районе ул. К.Маркса 31 (за счет внебюджетных источников) |
| 61. | Пешеходная зона в районе улица Белана 10а (за счет внебюджетных источников) |

»

2.2. Раздел 8. «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2020 году» изложить в следующей редакции:

«8. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2020 году

8.1. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в                            г. Липецке. 1 этап. Подэтап 3

- разработка проектно-сметной документации;

- корректировка проектно-сметной документации;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- благоустройство территории (демонтажные работы существующего покрытия, устройство бетонного покрытия, покрытия щебневого отсева, асфальтобетонного покрытия);

- монтаж трансляционного звукового оборудования, системы видеонаблюдения;

- устройство кабельных сетей;

- установка системы наружного освещения;

- озеленение;

- устройство декоративных коробов на электрощиты;

- устройство велодорожки;

- устройство ограждения территории парковой зоны;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.2. Благоустройство аллеи народовольцев в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 1в

- проектные работы;

- ремонт памятника народовольцам и установка малых архитектурных форм.

8.3. Прогулочная зона в районе ул. Маяковского

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- демонтажные работы;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- замена бордюрного камня;

- работы по обрезке и сносу деревьев;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.4. Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- устройство сетей наружного освещения, подпорных стенок, тротуара;

- работы по обрезке и сносу деревьев;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.5. Пешеходная зона по ул. К. Маркса, д.25

- демонтажные работы существующего покрытия;

- устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием;

- приобретение и установка малых форм;

- снос и санитарная обрезка деревьев;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.6. Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 27

- проектные работы;

- устройство асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- приобретение  и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по обрезке и сносу деревьев;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.7. Зеленый остров (в том числе за счет внебюджетных источников)

- проектные работы;

- устройство сетей наружного освещения с ограждением территории;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;

- укрепление почвы острова с помощью гравийно-песчанного отсева;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- установка понтонного моста.

8.8. Детский пляж в районе изгиба русла р. Воронеж, район                                  ул. Маяковского

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- корчевка пней;

- озеленение;

- срезка и вывоз грунта;

- завоз песка;

- улучшение санитарного состояния прибрежной зоны и береговой полосы;

- срезка камыша;

- устройство сетей наружного освещения;

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- выполнение рабочей документации;

- завоз песка на территорию детского пляжа;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.9. Центральный городской пляж район ул. К. Маркса, 30

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- выполнение рабочей документации;

- благоустройство территории пляжа - ремонт асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- корчевка пней;

- демонтаж бетонных конструкций;

- завоз песка;

- устройство газона вдоль пешеходной дорожки;

- планировка территории;

- опиловка зеленых насаждений под опоры наружного освещения;

- устройство сетей наружного освещения;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.10. Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- демонтажные работы;

- устройство остановочной площадки;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- перевозка мусора;

- устройство пандуса;

- проектные работы;

- установка малых архитектурных форм;

- установка туалета;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.11. Площадь в районе ул. К. Маркса, д.30

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- планировка территории;

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- выполнение рабочей документации;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- текущий ремонт подземного перехода;

- благоустройство площади - демонтаж и устройство нового асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство газона вдоль пешеходной дорожки и технического проезда (в районе железобетонной подпорной конструкции);

- озеленение;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.12. Набережная реки Воронеж. Велодорожка в районе ул. Неделина-Петровского моста, ул. Маяковского

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- устройство велодорожки с асфальтобетонным покрытием и с установкой малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.13. Детская зона в Верхнем парке

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- проектные работы;

- работы по экспертизе (получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости);

- демонтажные работы: демонтаж существующей детской площадки, демонтаж конструкций главного входа, демонтаж малых архитектурных форм;

- устройство плиточного, резинового и песчаного покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- ремонт существующих малых архитектурных форм;

- монтаж ограждения детской игровой площадки;

- выполнение работ по устройству главного входа;

- выполнение работ по опиловке деревьев;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.14. Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- проектные работы;

- работы по экспертизе (получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости);

- ремонт подпорных стенок и скамеек;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- озеленение;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.15. Благоустройство зоны памятника детям, погибшим в годы ВОВ в районе ул. Ленина, 34а

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- проектные работы;

- ремонт облицовки основания памятника.

8.16. Площадь Героев. Патриотическая часть.

- замена обелисков и плиточного покрытия в выгороженном отсеке с воинскими захоронениями;

- ремонт ступеней;

- ремонт и окраска стен мемориала;

- художественно-декоративное восстановление барельефов, памятников «Алеша», «Вечная память»;

- проектные работы;

- демонтаж и замена аварийных гранитных плит на территории мемориала;

- демонтаж и замена плиточного покрытия;

- выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения мемориала пл. Героев;

- ремонтные работы «Скульптурно-пространственной композиции «Венок памяти» (на Евдокиевском кладбище за мемориальным комплексом);

- изготовление скульптурно-цифровой композиции 1941-1945 на               пл. Героев;

- установка электронного цифрового экрана с программным обеспечением в рамках комплексного благоустройства;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.17. Кольцо площади Победы

- проектные работы;

- устройство рулонного газона;

- декоративное оформление с использованием инертного материала;

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения;

- озеленение;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.18. Сквер в районе пр. Победы, 6

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- озеленение.

8.19. Сквер в районе пр. Победы, 10

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- озеленение.

8.20. Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а

- проектные работы;

- получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;

- демонтажные работы: демонтаж плитки, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения, демонтаж входной группы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, рулонного травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство входных групп;

- приобретение и установка орденов на входные группы;

- устройство системы полива;

- озеленение;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- ремонт сцены;

- монтаж сетей наружного освещения;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.21. Пешеходная зона в районе парка Молодёжный

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.22. Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51

- устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.23. Пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до                       ул. Катукова

- устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.24. Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9

- демонтаж существующих малых форм;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.25. Сквер по улице имени генерала М.В Водопьянова. 2 этап

- благоустройство сквера;

- демонтажные работы и ремонт тротуара с асфальтобетонным покрытием;

- устройство плиточного покрытия тротуара и асфальтобетонного покрытия велодорожки;

- приобретение и установка МАФ;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.26. Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108. 2 этап

- ремонт подпорных стенок и клумб;

- демонтажные работы существующих подпорных стенок;

- замена и ремонт подпорных плит и скамеек;

- монтаж деревянного настила для зон отдыха;

- приобретение и установка МАФ;

- демонтаж малых архитектурных форм;

- озеленение;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.27. Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а

- демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия;

- устройство нового асфальтобетонного покрытия;

- демонтаж старых и монтаж новых малых архитектурных форм;

- ремонт стелы «Герб Липецк»;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.28. Комплексное благоустройство площади Заводской. 1 этап

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- озеленение;

- выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.29. Пешеходная зона в районе д.9а по площади Заводская

- предпроектный работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды)

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство площади;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- озеленение;

- приобретение и установка МАФ;

- выполнение инженерно-геологических изысканий.

8.30. Сквер в районе пр. Победы, 2

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.31. Мини-сквер на пересечении улицы Неделина и площади Победы

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- озеленение.

8.32. Пушкинский сквер на пересечении ул. Неделина и ул. Пушкина

- ремонт постамента памятника;

- ремонт малых архитектурных форм.

8.33. Сквер по улице имени П.И. Смородина

- благоустройство сквера;

- демонтажные работы и ремонт тротуара с асфальтобетонным покрытием;

- восстановление плиточного покрытия;

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

8.34. Поле игры в мини-футбол в районе ул. Энергостроителей 11,13,15

- устройство резинового покрытия с разметкой под футбольное поле;

- установка футбольных ворот;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.35. Комплексная спортивная площадка в районе ул. Зорге, д 23

- устройство резинового покрытия;

- приобретение и установка спортивного оборудования;

- установка теневого навеса;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.36. Комплексная спортивная площадка в районе ул. Пришкольной и             ул. Тепличной

- устройство резинового покрытия;

- приобретение и установка спортивного оборудования;

- установка теневого навеса;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.37. Детский игровой комплекс в районе ул. Курчатова, д 183

- приобретение и установка детского оборудования;

- устройство песчаного покрытия;

- установка ограждения для детской площадки;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.38. Детский игровой комплекс, включающий элементы спортивного оборудования в районе ул. Бабушкина, д 86

- приобретение и установка детского и спортивного оборудования;

-  устройство песчаного покрытия;

- установка ограждения для детской площадки;

- установка крытой беседки;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.39. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Доватора 16а

- демонтажные работы;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.40. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе      ул. Звездной, 11

- демонтажные работы;

- устройство травяного газона;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.41. Цветочный сквер в районе улицы Первомайской, 35

- посадка роз;

- ремонт МАФ «Арка», МАФ «Пергола»;

- демонтаж металлического ограждения;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.42. Гагаринский сквер в районе улицы Гагарина, 103-139

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.43. Сквер Пограничников в районе пл. Петра Великого (в том числе за счёт внебюджетных источников)

- демонтажные работы;

- благоустройство сквера;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара;

- устройство и восстановление газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.44 Бульвар Виктора Сорокина

- капитальный ремонт сетей наружного освещения;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

8.45 Соборная площадь

- приобретение и установка малых архитектурных форм.».

2.3. Дополнить разделом 9 следующего содержания:

«9. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2021 году

9.1. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 4

- благоустройство парка;

- установка детского игрового оборудования;

- озеленение.

9.2. Пешеходная зона в районе ул. К. Маркса, 27. 2 этап

- устройство асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по обрезке и сносу деревьев;

- озеленение;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

9.3. Зеленый остров. 2 этап

- проектные работы;

- устройство сетей наружного освещения с ограждением территории;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации;

- укрепление почвы острова с помощью гравийно-песчанного отсева;

- озеленение;

- устройство асфальтобетонного покрытия.

9.4. Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап

- благоустройство территории пляжа;

- планировка территории;

- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство системы видеонаблюдения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.5. Детский комплекс, в районе ул. К. Маркса 30

- благоустройство детской зоны;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- устройство песчаного покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.6. Площадь в районе ул. Карла Маркса, д.30. 2 этап

- благоустройство площади;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.7. Спортивный сквер в районе улицы 15 микрорайон, д. 35

- благоустройство сквера;

- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения;

- восстановление плиточного покрытия.

9.8. Пешеходная зона у памятного знака конторы Липских железоделательных заводов

- демонтаж и замена аварийных гранитных плит на территории мемориала;

- демонтаж и замена плиточного покрытия;

- ремонт «памятного знака конторы Липских железоделательных заводов»;

9.9. Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а. 2 этап

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.10. Пешеходная зона ул. Зегеля, 11 - 35б

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.11. Пешеходная зона ул. Зегеля, 2-5

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.12. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;

- устройство пандусов;

- установка детского игрового оборудования;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.13. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;

- устройство пандусов;

- установка детского игрового оборудования;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.14. Памятник Героям на Сокольском кладбище

- демонтаж и замена аварийных гранитных плит на территории мемориала;

- демонтаж и замена плиточного покрытия;

- ремонт «Памятник Героям на Сокольском кладбище»;

- благоустройство зоны памятника.

9.15. Молодёжно-патриотический парк в районе пр.60 лет СССР, 34а, 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство пандусов;

- установка детского игрового оборудования;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство системы полива;

- установка трансляционного оборудования;

- устройство дорожек из гранитного отсева;

- устройство сетей наружного освещения.

9.16. Сквер в районе ул. Шкатова

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство пандусов;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.17. Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51, 2 этап

- озеленение;

- устройство сетей наружного освещения.

9.18. Пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до ул. Катукова, 2 этап

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение.

9.19. Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9, 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство пандусов;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.20. Сквер по улицы имени генерала М.В Водопьянова, 3 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство пандусов;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.21. Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139, 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока;

- устройство пандусов;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.22. Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а, 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.23. Зона молодежного спорта на набережной реки Воронеж

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- приобретение и установка спортивного оборудования.

9.24. Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская, 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.25. Бульвар по ул. Осканова, 6-7

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.26. Бульвар по ул. Хренникова, 5

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.27. Сквер Константиновой

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- приобретение и установка детского игрового оборудования.

9.28. Площадь Константиновой, д. 6-7

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт облицовочного камня фонтана.

9.29. Сквер у ЦГБ им.С. А. Есенина в районе ул. Космонавтов 15/3

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.30. Сквер 9-го микрорайона в районе ул. Космонавтов, 94

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.31. Театральная площадь, 2 этап

- озеленение;

- устройство системы полива.

9.32. Липецкое городище, 2 этап

- озеленение.

9.33. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.34. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.35. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.36. Пешеходная зона в районе школы 50 лет НЛМК

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.37. Пешеходная зона в районе ул. 50 лет НЛМК, 39

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.38. Кольцо улицы 50 лет НЛМК

- озеленение.

9.39. Площадка для занятий скалолазанием в районе улица Евгения Адамова, 62

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- работы по улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- корчевка пней;

- срезка и вывоз грунта.

9.40. Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы 116а

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.41. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Катукова, 57

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.42. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Адмирала Макарова, 1В

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.43. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Тельмана, 19

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

-  приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.44. Пешеходная зона в районе ул. Свиридова, 9к1

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.45. Соборная площадь, 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

9.46. Пешеходная зона в районе парка Молодежный, 2 этап

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.47. Площадь перед ДК Звездный

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.48 Спортивный комплекс для пляжного волейбола на набережной реки Воронеж

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.49. Воркаут зона на набережной реки Воронеж

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения;

- приобретение и установка спортивного оборудование.

9.50. Прогулочная зона на набережной реки Воронеж

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.51. Променадная зона набережной реки Воронеж

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.52. Сквер в районе ул. Филипченко, 1-5

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.

9.53. Сквер в районе ул. Филипченко, 7-15

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- устройство сетей наружного освещения.».

3. В приложении № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в разделе 1. «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству» позицию «2020» изложить в следующей редакции:

«

| 2020 год |  |
| --- | --- |
| 1 | ул. Фрунзе, д. 15 |
| 2 | ул. Титова, д. 7/5 |
| 3 | ул. Титова, д. 13,15, ул. Космонавтов, д. 50, 52 |
| 4 | ул. Московская, д. 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153 |
| 5 | ул. Полиграфическая, д. 4, 6, 8, 8а, 10, 12 ул. Кувшинова, д. 1 |
| 6 | ул. Силикатная, д. 21 |
| 7 | пр. Мира, д.11, 9, 9а ул. Дзержинского, д. 27 |
| 8 | ул. Степанищева, д. 17 |
| 9 | ул. Ушинского, д. 18, 20, 22 |
| 10 | ул. Шкатова, д. 1 |
| 11 | пр. Победы, д. 108 |
| 12 | ул. П.Смородина, д. 3, 5, 5а, 7 |
| 13 | ул. 15 микрорайон, д. 6 |
| 14 | ул. Крылова, д. 63, 63а ул. Доватора, д. 61 |
| 15 | ул. Катукова, д. 19 |
| 16 | ул. Ю.Натуралистов, д. 15 |
| 17 | ул. Папина, д. 21, 21/2, 23/2, 23, 21/3 |
| 18 | ул. Бородинская, д. 47 |
| 19 | ул. Московская, д. 23 |

»

Глава города Липецка								Е.Ю.Уваркина