АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2023											№ 1281

г. Липецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Липецка

от 30.03.2018 № 458

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 № 467 «О внесении изменений в Бюджет города Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018    № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019                 № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 № 385,        от 17.06.2020 № 872, от 17.08.2020 № 1287/1, от 25.12.2020 № 2506,                    от 26.02.2021 № 244, от 30.06.2021 № 1225, от 01.10.2021 № 2026, от 28.12.2021 № 3027, от 25.01.2022 № 94, от 28.02.2022 № 330/1, от 17.08.2022 № 1908/1          от 30.09.2022 №2177, от 01.11.2022 № 2522, от 16.11.2022 № 2636, от 22.11.2022 № 2680, от 16.12.2022 № 3202, от 30.12.2022 № 3462, от 03.03.2023 № 635) следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1.	В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| « Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования составляет 451514,7 тыс. руб., из них: 2018 год – 71418,8 тыс. руб., 2019 год – 103721,2 тыс. руб., 2020 год – 32523,4 тыс. руб., 2021 год – 77776,8 тыс. руб., 2022 год – 73357,8 тыс. руб., 2023 год – 74783,5 тыс. руб., 2024 год – 8966,6 тыс. руб., 2025 год – 8966,6 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

1.2. В разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы»:

а) абзац восьмой признать утратившим силу;

б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.

1.3.	В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:

«

«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» | Всего | 2018–2025 | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 74783,5 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018–2025 | 56310,0 | 50320,0 | 8169,1 | 66217,9 | 69565,8 | 7358,5 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018–2021 | 15108,8 | 53401,2 | 6843,2 | 10728,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020–2023 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 3042,0 | 2425,0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020-2023 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 750,0 | 65000,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка» | Всего | 2018–2025 | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 74783,5 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018–2025 | 56310,0 | 50320,0 | 8169,1 | 66217,9 | 69565,8 | 7358,5 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018–2021 | 15108,8 | 53401,2 | 6843,2 | 10728,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020–2023 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 3042,0 | 2425,0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020-2023 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 750,0 | 65000,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 2018–2025 | 56310,0 | 320,0 | 19032,8 | 60664,0 | 61161,8 | 65795,5 | 0 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018–2025 | 56310,0 | 320,0 | 2995,6 | 54572,8 | 60411,8 | 795,5 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020-2023 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 750,0 | 65000,0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6091,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018–2021 | 15108,8 | 40901,2 | 0 | 4637,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 2019–2025 | 0 | 62500,0 | 13490,6 | 12475,2 | 12196,0 | 8988,0 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019–2025 | 0 | 50000,0 | 5173,5 | 11645,1 | 9154,0 | 6563,0 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2019–2020 | 0 | 12500,0 | 6843,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020–2023 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 3042,0 | 2425,0 | 0 | »; 0 |

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы

«

города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

| № п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» | Всего | 321266,6 | 353721,2 | 267456,2 | 498728,0 | 366237,7 | 289982,6 | 224165,7 | 74528,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 134460,0 | 237500,0 | 204186,2 | 234612,4 | 188541,7 | 149637,0 | 149637,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 115387,8 | 12500,0 | 30746,6 | 186338,8 | 104338,2 | 65562,1 | 65562,1 | 65562,1 |
|  |  | бюджет города | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 74783,5 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка» | Всего | 321266,6 | 353721,2 | 267456,2 | 498728,0 | 366237,7 | 289982,6 | 224165,7 | 74528,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 134460,0 | 237500,0 | 204186,2 | 234612,4 | 188541,7 | 149637,0 | 149637,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 115387,8 | 12500,0 | 30746,6 | 186338,8 | 104338,2 | 65562,1 | 65562,1 | 65562,1 |
|  |  | бюджет города | 71418,8 | 103721,2 | 35523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 74783,5 | 8966,6 | 8966,6 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». 0 |

2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:

2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

»;

«

| Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования составляет 451514,7 тыс. руб., из них: 2018 год – 71418,8 тыс. руб., 2019 год – 103721,2 тыс. руб., 2020 год – 32523,4 тыс. руб., 2021 год – 77776,8 тыс. руб., 2022 год – 73357,8 тыс. руб., 2023 год – 74783,5 тыс. руб., 2024 год – 8966,6 тыс. руб., 2025 год – 8966,6 тыс. руб. |
| --- | --- |

2.2. В разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

а) абзац восьмой признать утратившим силу;

б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.

2.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Липецка.

Общий объем финансирования составляет – 451514,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 71418,8 тыс. руб.,

2019 год – 103721,2 тыс. руб.,

2020 год – 32523,4 тыс. руб.,

2021 год – 77776,8 тыс. руб.,

2022 год – 73357,8 тыс. руб.,

2023 год – 74783,5 тыс. руб.,

2024 год – 8966,6 тыс. руб.,

2025 год – 8966,6 тыс. руб.».

3. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:

3.1. В разделе 1 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:

а) позицию «2023» изложить в следующей редакции:

«

| 2023 |  |
| --- | --- |
| 1. | Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап |
| 2. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6. 2 этап |
| 3. | Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58 |
| 4. | Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а |
| 5. | Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1 |
| 6. | Молодежный парк. 2 этап |
| 7. | Зона народного фитнеса в парке Молодежный |
| 8. | Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8 |
| 9. | Пешеходная зона в районе ул. Осипенко, 18 |
| 10. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап |
| 11. | Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап |
| 12. | Сквер Героев Чернобыля. 2 этап |
| 13. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34 |
| 14. | Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8 |
| 15. | Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап |
| 16. | Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап |
| 17. | Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а |
| 18. | Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап |
| 19. | Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап |
| 20. | Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26 |
| 21. | Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол |
| 22. | Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128 |
| 23. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А |
| 24. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап |
| 25. | Площадь Клименкова |
| 26. | Площадь Клименкова. 2 этап |
| 27. | Площадь Клименкова. 3 этап |
| 28. | Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ) |
| 29. | Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап |
| 30. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап |
| 31. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап |
| 32. | Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2 |
| 33. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14 |
| 34. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап |
| 35. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап |
| 36. | Сквер Безопасности Дорожного Движения |
| 37. | Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап |
| 38. | Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап |
| 39. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25 |
| 40. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап |
| 41. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 3 этап |
| 42. | Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1 |
| 43. | Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап |
| 44. | Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап |
| 45. | Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески) |
| 46. | Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а |
| 47. | Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6 |
| 48. | Сквер Боевых действий по ул. Хренникова |
| 49. | Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47 |
| 50. | Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7 |
| 51. | Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134 |
| 52. | Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап |
| 53. | Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9 |
| 54. | Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3. 2 этап |
| 55. | Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3 |
| 56. | Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19 |
| 57. | Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157 |
| 58. | Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12 |
| 59. | Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58 |
| 60. | Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6 |
| 61. | Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11 |
| 62. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1 |
| 63. | Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5 |
| 64. | Сквер в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап |
| 65. | Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18 |
| 66. | Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49 |
| 67. | Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9 |
| 68. | Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6 |
| 69. | Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11 |
| 70. | Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е |
| 71. | Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап |
| 72. | Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24 |
| 73. | Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября |
| 74. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского 2/2 |
| 75. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная |
| 76. | Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3 |
| 77. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3 |
| 78. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20 |
| 79. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26 |
| 80. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б |
| 81. | Пешеходная зона в районе ул. Политехническая,16 |
| 82. | Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а. 3 этап |
| 83. | Пешеходная зона в районе ул. Юношеская, 46 (за счет внебюджетных источников) |
| 84. | Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15 (за счет внебюджетных источников) |
| 85. | Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21 (за счет внебюджетных источников) |
| 86. | Воркаут зона на набережной реки Воронеж (за счет внебюджетных источников) |
| 87. | »; Сквер в районе пр. Мира, 8 – 12 (за счет внебюджетных источников) |

б) позицию «2024» изложить в следующей редакции:

«

| 2024 |  |
| --- | --- |
| 1. | Парк Свободный Сокол |
| 2. | Пешеходная зона в районе ул. Бунина, 9 |
| 3. | Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5 |
| 4. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40 |
| 5. | Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а |
| 6. | Сквер в районе ул. Московская, 83 |
| 7. | Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап |
| 8. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6. 2 этап |
| 9. | Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58 |
| 10. | Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а |
| 11. | Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1 |
| 12. | Молодежный парк. 2 этап |
| 13. | Зона народного фитнеса в парке Молодежный |
| 14. | Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8 |
| 15. | Пешеходная зона в районе ул. Осипенко, 18 |
| 16. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап |
| 17. | Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап |
| 18. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34 |
| 19. | Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8 |
| 20. | Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап |
| 21. | Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап |
| 22. | Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26 |
| 23. | Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол |
| 24. | Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128 |
| 25. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап |
| 26. | Площадь Клименкова |
| 27. | Площадь Клименкова. 2 этап |
| 28. | Площадь Клименкова. 3 этап |
| 29. | Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ) |
| 30. | Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап |
| 31. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап |
| 32. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап |
| 33. | Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2 |
| 34. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14 |
| 35. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап |
| 36. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап |
| 37. | Сквер Безопасности Дорожного Движения |
| 38. | Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап |
| 39. | Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап |
| 40. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25 |
| 41. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап |
| 42. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 3 этап |
| 43. | Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1 |
| 44. | Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап |
| 45. | Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап |
| 46. | Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески) |
| 47. | Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а |
| 48. | Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6 |
| 49. | Сквер Боевых действий по ул. Хренникова |
| 50. | Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47 |
| 51. | Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7 |
| 52. | Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134 |
| 53. | Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап |
| 54. | Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9 |
| 55. | Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3. 2 этап |
| 56. | Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3 |
| 57. | Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19 |
| 58. | Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157 |
| 59. | Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12 |
| 60. | Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58 |
| 61. | Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6 |
| 62. | Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11 |
| 63. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1 |
| 64. | Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5 |
| 65. | Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18 |
| 66. | Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49 |
| 67. | Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9 |
| 68. | Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6 |
| 69. | Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11 |
| 70. | Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е |
| 71. | Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап |
| 72. | Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24 |
| 73. | Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября |
| 74. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2 |
| 75. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная |
| 76. | Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3 |
| 77. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3 |
| 78. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20 |
| 79. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26 |
| 80. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б |
| 81. | Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а |
| 82. | Сквер в районе ул. Московская, 83 |
| 83. | Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22 |
| 84. | Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108 |
| 85. | Пешеходная зона в районе ул. Германа Титова, 8Г |
| 86. | Сквер в районе ул. Московская, 75 |
| 87. | Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной Войны |
| 88. | Сквер в районе ДК Матыра |
| 89. | Сквер в районе ул. Астраханская, 7 |
| 90. | Пляж района ЛТЗ |
| 91. | Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20 |
| 92. | Сквер в районе ДК Рудничный |
| 93. | Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 17 |
| 94. | Катюшин сквер в районе пл. Торговая,4 |
| 95. | Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 7а |
| 96. | Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 9а |
| 97. | Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 16 |
| 98. | Пешеходная зона в районе ул. Юношеская, 46 (за счет внебюджетных источников) |
| 99. | Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15 (за счет внебюджетных источников) |
| 100. | Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21 (за счет внебюджетных источников) |
| 101. | Воркаут зона на набережной реки Воронеж (за счет внебюджетных источников) |
| 102. | ». Сквер в районе пр. Мира, 8 – 12 (за счет внебюджетных источников) |

3.2. Раздел 11 «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2023 году» изложить в следующей редакции:

«11. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2023 году

11.1. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.2. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.3. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58.:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.4. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.5. Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.6. Молодежный парк. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.7. Зона народного фитнеса в парке Молодежный:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.8. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.9. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко, 18:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.10. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.11. Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- установка ограждения;

- установка навигационных стендов и навигации;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.12. Сквер Героев Чернобыля. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.13. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.14. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.15. Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.16. Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение.

11.17. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.18. Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.19. Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап:

- демонтажные работы;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.20. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.21. Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.22. Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.23. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения.

11.24. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.25. Площадь Клименкова:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.26. Площадь Клименкова. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.27. Площадь Клименкова. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.28. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ):

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.29. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.30. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.31. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.32. Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.33. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.34. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.35. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.36. Сквер Безопасности Дорожного Движения:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.37. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.38. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.39. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.40. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25.

2 этап:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.41. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25.

3 этап:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.42. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.43. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.44. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.45. Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески):

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.46. Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.47. Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.48. Сквер Боевых действий по ул. Хренникова:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.49. Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.50. Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.51. Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.52. Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.53. Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.54. Пешеходная зона в районе Плеханова, 3. 2 этап:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.55. Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.56. Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.57. Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.58. Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.56. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.60. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.61. Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.62. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.63. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

-приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.64. Сквер в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство сетей наружного освещения.

11.65. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.66. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.67. Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.68. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.69. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.70. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.71. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.72. Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.73. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- устройство лестничного спуска;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.74. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.75. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.76. Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.77. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.78. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.79. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.80. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.81. Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 16

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- валка деревьев, снос и санитарная обрезка зеленых насаждений.

11.82. Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а. 3 этап

- приобретение и установка малых архитектурных форм.»;

3.3. Раздел 12 «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2024 году» изложить в следующей редакции:

«12. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2024 году

12.1. Парк Свободный Сокол:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.2. Пешеходная зона в районе ул. Бунина, 9:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.3. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.4. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.5. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.6. Сквер в районе ул. Московская, 83:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.7. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.8. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.9. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.10. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.11. Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.12. Молодежный парк. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.13. Зона народного фитнеса в парке Молодежный:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.14. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.15. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко 18:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.16. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.17. Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.18. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 34:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.19. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 8:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.20. Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.21. Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная.         2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.22. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.23. Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.24. Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.25. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.26. Площадь Клименкова:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.27. Площадь Клименкова. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.28. Площадь Клименкова. 3 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.29. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ):

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.30. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.31. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.32. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 3 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.33. Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.34. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.35. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.36. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 – 14. 3 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.37. Сквер Безопасности Дорожного Движения:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.38. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.39. Сквер Безопасности Дорожного Движения. 3 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.40. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.41. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.42. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 3 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.43. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.44. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.45. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 3 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.46. Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые пески):

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.47. Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.48. Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.49. Сквер Боевых действий по ул. Хренникова:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.50. Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.51. Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.52. Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.53. Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 3 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.54. Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.55. Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.56. Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.57. Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.58. Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.59. Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.60. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.61. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.62. Пешеходная зона в районе ул. Опытная, 11:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.63. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.64. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.65. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 18:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.66. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.67. Пешеходная зона в районе ул. С.С.Бехтеева, 9:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.68. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.69. Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 11:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.70. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6е:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.71. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.72. Пешеходная зона по ул. 8 марта, 24:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.73. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.74. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского 2/2:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.75. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.76. Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.77. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 3:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.78. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 20:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.79. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 26:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.80. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б:

- разработка проектно-сметной документации.

12.81. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.82. Пешеходная зона в районе ул. Московская, 83:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.83. Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.84. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.85. Пешеходная зона в районе ул. Германа Титова, 8Г:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.86. Сквер в районе ул. Московская, 75:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.87. Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной Войны:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.88. Сквер в районе ДК Матыра:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.89. Сквер в районе ул. Астраханская, 7:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.90. Пляж района ЛТЗ:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.91. Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.92. Сквер в районе ДК Рудничный:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.93. Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 17:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.94. Катюшин сквер в районе пл. Торговая,4:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.95. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 7а:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.96. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 9а:

- разработка проектно-сметной документации;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

12.97. Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 16:

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации».

Глава города Липецка		                                                           Е.Ю.Уваркина