АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2022											№ 3426

г.Липецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Липецка

от 30.03.2018 № 458

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.12.2022 № 443 «О внесении изменений в Бюджет города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018 № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019                 № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 № 385,        от 17.06.2020 № 872, от 17.08.2020 № 1287/1, от 25.12.2020 № 2506,                    от 26.02.2021 № 244, от 30.06.2021 № 1225, от 01.10.2021 № 2026, от 28.12.2021 № 3027, от 25.01.2022 № 94, от 28.02.2022 № 330/1, от 17.08.2022 № 1908/1,          от 30.09.2022 №2177, от 01.11.2022 № 2522, от 16.11.2022 № 2636, от 22.11.2022 № 2680, от 16.12.2022 № 3202) следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1.	В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

| « Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования составляет 392212,8 тыс. руб., из них: 2018 год – 71418,8 тыс. руб., 2019 год – 103721,2 тыс. руб., 2020 год – 32523,4 тыс. руб., 2021 год – 77776,8 тыс. руб., 2022 год – 73357,8 тыс. руб., 2023 год – 10416,6 тыс. руб., 2024 год – 11499,1 тыс. руб., 2025 год – 11499,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

1.2.	В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:

«

«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» | Всего | 2018–2025 | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 10416,6 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018–2025 | 56310,0 | 50320,0 | 8169,1 | 66217,9 | 69565,8 | 6911,7 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018–2021 | 15108,8 | 53401,2 | 6843,2 | 10728,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020–2023 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 3042,0 | 3504,9 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020-2022 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка» | Всего | 2018–2025 | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 10416,6 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018–2025 | 56310,0 | 50320,0 | 8169,1 | 66217,9 | 69565,8 | 6911,7 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018–2021 | 15108,8 | 53401,2 | 6843,2 | 10728,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020–2023 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 3042,0 | 3504,9 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020-2022 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 2018–2025 | 56310,0 | 320,0 | 19032,8 | 60664,0 | 61161,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2018–2025 | 56310,0 | 320,0 | 2995,6 | 54572,8 | 60411,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2020-2022 | 0 | 0 | 16037,2 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2021 | 0 | 0 | 0 | 6091,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2018–2021 | 15108,8 | 40901,2 | 0 | 4637,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 2019–2025 | 0 | 62500,0 | 13490,6 | 12475,2 | 12196,0 | 10416,6 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019–2025 | 0 | 50000,0 | 5173,5 | 11645,1 | 9154,0 | 6911,7 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2019–2020 | 0 | 12500,0 | 6843,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2020–2023 | 0 | 0 | 1473,9 | 830,1 | 3042,0 | 3504,9 | 0 | »; 0 |

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы

«

города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

| № п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» | Всего | 321266,6 | 353721,2 | 267456,2 | 498728,0 | 366237,7 | 260416,6 | 287477,9 | 287477,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 134460,0 | 237500,0 | 204186,2 | 234612,4 | 188541,7 | 157587,7 | 182267,6 | 182267,6 |
|  |  | областной бюджет | 115387,8 | 12500,0 | 30746,6 | 186338,8 | 104338,2 | 92412,3 | 93711,2 | 93711,2 |
|  |  | бюджет города | 71418,8 | 103721,2 | 32523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 10416,6 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка» | Всего | 321266,6 | 353721,2 | 267456,2 | 498728,0 | 366237,7 | 260416,6 | 287477,9 | 287477,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 134460,0 | 237500,0 | 204186,2 | 234612,4 | 188541,7 | 157587,7 | 182267,6 | 182267,6 |
|  |  | областной бюджет | 115387,8 | 12500,0 | 30746,6 | 186338,8 | 104338,2 | 92412,3 | 93711,2 | 93711,2 |
|  |  | бюджет города | 71418,8 | 103721,2 | 35523,4 | 77776,8 | 73357,8 | 10416,6 | 11499,1 | 11499,1 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »; 0 |

2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:

2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

»;

«

| Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования составляет 392212,8 тыс. руб., из них: 2018 год – 71418,8 тыс. руб., 2019 год – 103721,2 тыс. руб., 2020 год – 32523,4 тыс. руб., 2021 год – 77776,8 тыс. руб., 2022 год – 73357,8 тыс. руб., 2023 год – 10416,6 тыс. руб., 2024 год – 11499,1 тыс. руб., 2025 год – 11499,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

2.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Липецка.

Общий объем финансирования составляет – 392212,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 71418,8 тыс. руб.,

2019 год – 103721,2 тыс. руб.,

2020 год – 32523,4 тыс. руб.,

2021 год – 77776,8 тыс. руб.,

2022 год – 73357,8 тыс. руб.,

2023 год – 10416,6 тыс. руб.,

2024 год – 11499,1 тыс. руб.,

2025 год – 11499,1 тыс. руб.».

3. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:

3.1. В разделе 1 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:

а) позицию «2022» изложить в следующей редакции:

«

| 2022 |  |
| --- | --- |
| 1. | Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10 |
| 2. | Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а |
| 3. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6 |
| 4. | Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к 1 |
| 5. | Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В |
| 6. | Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК |
| 7. | Сквер имени Маркова |
| 8. | Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54 |
| 9. | Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3 |
| 10. | Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1 |
| 11. | Пешеходная зона в районе Соборной площади |
| 12. | Сквер Филипченко, 1 - 5 |
| 13. | Сквер Филипченко, 7 - 15 |
| 14. | Молодежный парк |
| 15. | Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8 |
| 16. | Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3 |
| 17. | Площадь в районе ул. Волгоградская, 8 |
| 18. | Сквер Константиновой ДК "Сокол" |
| 19. | Площадь Константиновой ДК "Сокол" |
| 20. | Сквер имени Крупской |
| 21. | Сквер имени Крупской. 2 этап |
| 22. | Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62. 1 этап |
| 23. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 1 этап |
| 24. | Пляж в районе ул. Левобережная, 3 |
| 25. | Сквер Героев Чернобыля |
| 26. | Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 |
| 27. | Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6 |
| 28. | Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина |
| 29. | Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 22 |
| 30. | Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1 |
| 31. | Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б |
| 32. | Привокзальная площадь |
| 33. | Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19 - 35 |
| 34. | Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19 - 35. 2 этап |
| 35. | Площадь перед ДС "Звездный. |
| 36. | Зеленый остров. 2 этап |
| 37. | Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина |
| 38. | Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б |
| 39. | Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5 |
| 40. | Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная |
| 41. | Пешеходная зона в районе ул. Советская, 28 |
| 42. | Пешеходная зона в районе ул. Неделина, 20 |
| 43. | Пешеходная зона в районе ул. Союзная, 6 |
| 44. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 32 |
| 45. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 36 |
| 46. | Пешеходная зона в районе ул. Водопьянова, 31 |
| 47. | Пешеходная зона в районе ул. Терешковой, 42 |
| 48. | Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26 |
| 49. | Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15 |
| 50. | Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128 |
| 51. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А |
| 52. | Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21 |
| 53. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36 |
| 54. | Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2 |
| 55. | Сквер в районе пр. Мира, 8 - 12 |
| 56. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14 |
| 57. | Сквер Безопасности Дорожного Движения |
| 58. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25 |
| 59. | Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1 |
| 60. | Пешеходная зона в районе ул. Смыслова 1 - 4 |
| 61. | Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 36 - 70а |
| 62. | Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6 |
| 63. | Сквер Боевых действий по ул. Хренникова |
| 64. | Бульвар "Европейский". 2 этап |
| 65. | Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап |
| 66. | Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а |
| 67. | Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 2 очередь |
| 68. | Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15 |
| 69. | Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а |
| 70. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1 - 9 |
| 71. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9 - 13 |
| 72. | Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15 - 16 |
| 73. | Пешеходная зона в районе набережной реки Воронеж |
| 74. | Зона спортивного кластера в районе набережной реки Воронеж |
| 75. | Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7 |
| 76. | Зона для проведения культурно-массовых мероприятий в районе Зеленого острова (за счет внебюджетных источников) |
| 77. | Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3 (за счет внебюджетных источников) |
| 78. | Пешеходная зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, 26 (за счет внебюджетных источников) |
| 79. | Архитектурный комплекс Святому великомученику целителю Пантелеймону (в районе ул. Московская 6 А (за счет внебюджетных источников) |
| 80. | Зона скульптурного комплекса "Курортница" в районе Нижнего парка (за счет внебюджетных источников) |
| 81. | Памятник Василию Лановому в сквере 65-летия Победы (за счет внебюджетных источников) |
| 82. | Зона памятного знака в сквере Металлургов пр. Мира (за счет внебюджетных источников) |
| 83. | Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 9а (за счет внебюджетных источников) |
| 84. | Пешеходная зона в районе ул. Льва Толстого, 1а (за счет внебюджетных источников) |
| 85. | Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 5 (за счет внебюджетных источников) |
| 86. | Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 6 (за счет внебюджетных источников) |

»;

б) позицию «2023» изложить в следующей редакции:

«

| 2023 |  |
| --- | --- |
| 1. | Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15 |
| 2. | Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап |
| 3. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6. 2 этап |
| 4. | Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58. 2 этап |
| 5. | Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а. 2 этап |
| 6. | Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54. 2 этап |
| 7. | Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1. 2 этап |
| 8. | Сквер Филипченко, 1 - 5. 2 этап |
| 9. | Сквер Филипченко, 7 - 15. 2 этап |
| 10. | Молодежный парк. 2 этап |
| 11. | Зона народного фитнеса в парке Молодежный. 2 этап |
| 12. | Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8 |
| 13. | Сквер у ЦГБ им. С.А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3. 2 этап |
| 14. | Площадь в районе ул. Волгоградская, 8. 2 этап |
| 15. | Сквер Константиновой ДК "Сокол". 2 этап |
| 16. | Площадь Константиновой ДК "Сокол". 2 этап |
| 17. | Сквер имени Крупской. 2 этап |
| 18. | Сквер имени Крупской. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко, 18. 2 этап |
| 19. | Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62. 2 этап |
| 20. | Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап |
| 21. | Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап |
| 22. | Зона отдыха в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап |
| 23. | Сквер Героев Чернобыля. 2 этап |
| 24. | Сквер в районе ул. Космонавтов, 72. 2 этап |
| 25. | Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина. 2 этап |
| 26. | Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 26-34 |
| 27. | Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1. 2 этап |
| 28. | Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап |
| 29. | Привокзальная площадь. 2 этап |
| 30. | Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап |
| 31. | Пешеходная зона ул. Зегеля, 2 - 5. 2 этап |
| 32. | Пешеходная зона ул. Зегеля, 6. 2 этап |
| 33. | Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а |
| 34. | Площадь перед ДС "Звездный". 2 этап |
| 35. | Зеленый остров. 3 этап |
| 36. | Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап |
| 37. | Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап |
| 38. | Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5. 2 этап |
| 39. | Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап |
| 47. | Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап |
| 48. | Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26 |
| 49. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б |
| 50. | Воркаут зона на набережной реки Воронеж. 2 этап |
| 51. | Зона спортивного кластера в районе набережной реки Воронеж |
| 52. | Пешеходная зона в районе набережной реки Воронеж |
| 53. | Набережная реки Воронеж |
| 54. | Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15 |
| 55. | Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол. 2 этап |
| 56. | Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128 |
| 57. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап |
| 58. | Площадь Клименкова |
| 59. | Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21. 2 этап |
| 60. | Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап |
| 61. | Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап |
| 62. | Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2. 2 этап |
| 63. | Сквер в районе пр. Мира, 8 - 12 |
| 64. | Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14. |
| 65. | Сквер Безопасности Дорожного Движения |
| 66. | Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25 |
| 67. | Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1. 2 этап |
| 68. | Пешеходная зона в районе ул. Смыслова 1 - 4. 2 этап |
| 69. | Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые Пески). 2 этап |
| 70. | Детская игровая зона в районе Технологического переулка 14а. 2 этап |
| 71. | Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6. 2 этап |
| 72. | Сквер Боевых действий по ул. Хренникова. 2 этап |
| 73. | Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47. 2 этап |
| 74. | Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7 |
| 75. | Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 6 |
| 76. | Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134 |
| 77. | Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 2 очередь |
| 78. | Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 3 |
| 79. | Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 20 до ул. М. Горького |
| 80. | Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9 - 15 |
| 81. | Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3а |
| 82. | Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3 |
| 83. | Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19 |
| 84. | Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова – Щедрина, 157 |
| 85. | Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 39 |
| 86. | Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49 |
| 87. | Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12 |
| 88. | Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58 |
| 89. | Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6 |
| 90. | Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта «Опытная станция» |
| 91. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1 |
| 92. | Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2 |
| 93. | Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 96 |
| 94. | Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3 |

»;

3.2. Раздел 10 «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2022 году» изложить в следующей редакции:

«10. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2022 году.

10.1. Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- видеонаблюдение;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.2. Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- видеонаблюдение;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.3. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство травяного газона;

- видеонаблюдение;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.4. Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к 1:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- видеонаблюдение;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.5. Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В:

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.6. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК:

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.7. Сквер имени Маркова:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

-устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- видеонаблюдение;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств системы уличного видеонаблюдения;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.8. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.9. Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3:

- демонтажные работы;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.10. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.11. Пешеходная зона в районе Соборной площади:

- демонтажные работы;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.12. Сквер Филипченко, 1 - 5:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.13. Сквер Филипченко, 7 - 15:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.14. Молодежный парк:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- валка деревьев;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.15. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8:

- разработка проектно-сметной документации.

10.16. Сквер у ЦГБ им. С.А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.17. Площадь в районе ул. Волгоградская, 8:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство песчаного основания;

- устройство сетей наружного освещения;

- ремонт и устройство ограждений и подпорных стен;

- озеленение;

- приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.18. Сквер Константиновой ДК "Сокол":

- демонтажные работы;

-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.19. Площадь Константиновой ДК "Сокол":

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- ремонт чаши фонтана;

- ремонт подпорных стен;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.20. Сквер имени Крупской:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.21. Сквер имени Крупской. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.22. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62. 1 этап.:

- демонтажные работы;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- озеленение.

10.23. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 1 этап.:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- валка деревьев;

- озеленение.

10.24. Пляж в районе ул. Левобережная, 3:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- видеонаблюдение;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и рыбное хозяйство;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.25. Сквер Героев Чернобыля:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

-устройство подпорной стенки;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение.

10.26. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

-устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.27. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.28. Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.29. Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 22:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.30. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.31. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт подпорной стенки;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.32. Привокзальная площадь:

- подготовительные работы;

- озеленение.

10.33. Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19 - 35:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- берегоукрепление пруда;

- водоотлив;

- установка ограждений;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.34. Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19 - 35. 2 этап:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство берегоукрепления;

- водоотлив;

- установка ограждений;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.35. Площадь перед ДС "Звездный":

- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, стилобатной зоны, устройство входных площадок, устройство водостока;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.36. Зеленый остров. 2 этап:

- выполнение планировочных работ;

- устройство покрытий;

-работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.37. Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина:

- выполнение планировочных работ;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.38. Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

10.39. Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение.

10.40. Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- озеленение.

10.41. Пешеходная зона в районе ул. Советская, 28:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- ремонт лестничного спуска;

- устройство покрытий.

10.42. Пешеходная зона в районе ул. Неделина, 20:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- ремонт лестничного спуска;

- устройство покрытий;

- озеленение.

10.43. Пешеходная зона в районе ул. Союзная, 6:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- ремонт лестничного спуска;

- устройство покрытий;

- озеленение.

10.44. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 32:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- ремонт лестничного спуска;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение.

10.45. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 36:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- ремонт лестничного спуска;

- устройство покрытий;

- озеленение.

10.46. Пешеходная зона в районе ул. Водопьянова, 31:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- ремонт лестничного спуска;

- устройство покрытий;

- озеленение.

10.47. Пешеходная зона в районе ул. Терешковой, 42:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- ремонт лестничного спуска;

- устройство покрытий;

- озеленение.

10.48. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26:

- разработка проектно-сметной документации.

10.49. Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15:

- разработка проектно-сметной документации.

10.50. Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128:

- разработка проектно-сметной документации.

10.51. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А:

- разработка проектно-сметной документации;

- подготовительные работы.

10.52. Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21:

- разработка проектно-сметной документации.

10.53. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство сетей наружного освещения.

10.54. Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2:

- разработка проектно-сметной документации.

10.55. Сквер в районе пр. Мира, 8–12:

- разработка проектно-сметной документации.

10.56. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4–14:

- разработка проектно-сметной документации.

10.57. Сквер Безопасности Дорожного Движения:

- разработка проектно-сметной документации.

10.58. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25:

- разработка проектно-сметной документации.

10.59. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1:

- разработка проектно-сметной документации.

10.60. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство сетей наружного освещения.

10.61. Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 36 - 70а:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- озеленение.

10.62. Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6:

- разработка проектно-сметной документации.

10.63. Сквер Боевых действий по ул. Хренникова:

- разработка проектно-сметной документации.

10.64. Бульвар "Европейский". 2 этап:

- работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств системы уличного видеонаблюдения;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.65. Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап:

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.66. Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а:

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.67. Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 2 очередь:

- разработка проектно-сметной документации.

10.68. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 15:

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.69. Сквер в районе ул. М.И. Неделина, 31а:

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.70. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1 - 9:

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.71. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9 - 13:

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.72. Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15 - 16:

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

10.73. Пешеходная зона в районе набережной реки Воронеж:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий.

10.74. Зона спортивного кластера в районе набережной реки Воронеж:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий.

10.75. Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7:

- разработка проектно-сметной документации;

- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.».

3.3. Раздел 11 «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2023 году» изложить в следующей редакции:

«11. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2023 году:

11.1. Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.2. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.3. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап:

- демонтажные работы;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство песчаного покрытия;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.4. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.5. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а. 2 этап:

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- приобретение и установка спортивного оборудования.

11.6. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.7. Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.8. Сквер Филипченко, 1 - 5. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.9. Сквер Филипченко, 7 - 15. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.10. Молодежный парк. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.11. Зона народного фитнеса в парке Молодежный. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.12. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.13. Сквер у ЦГБ им. С.А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.14. Площадь, в районе ул. Волгоградская, 8. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка детского игрового оборудования;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.15. Сквер Константиновой ДК "Сокол". 2 этап:

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.16. Площадь Константиновой ДК "Сокол". 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.17. Сквер имени Крупской. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.18. Сквер имени Крупской. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко 18. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.19. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62. 2 этап:

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- проектные работы;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство сетей электроснабжения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.20. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап:

- демонтажные работы;

- установка ограждения территории площадки для выгула собак;

- ремонт пешеходных дорожек;

- устройство покрытий;

- устройство травяного газона;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.21. Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.22. Зона отдыха в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.23. Сквер Героев Чернобыля. 2 этап:

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.24. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.25. Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина. 2 этап:

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.26. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 26-34

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.27. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.28. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.29. Привокзальная площадь. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.30. Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап:

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.31. Пешеходная зона ул. Зегеля, 2 - 5. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.32. Пешеходная зона ул. Зегеля, 6. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.33. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.34. Площадь перед ДС "Звездный". 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.35. Зеленый остров. 3 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей электроснабжения;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.36. Пешеходная зона в районе ул. Маяковского - ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап:

- планировочные работы;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.37. Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- планировка территории;

- демонтажные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство силового кабеля.

11.38. Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5. 2 этап:

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство силового кабеля;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.39. Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап:

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- ремонт лестничного спуска и подпорных стенок;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.47. Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап:

- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;

- благоустройство пешеходной зоны;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонта бетонных подпорных стен;

- выполнение ремонта деревянного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- устройство автоматизированного полива;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.48. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.49. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- устройство плиточного покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.50. Воркаут зона на набережной реки Воронеж. 2 этап:

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.51. Зона спортивного кластера в районе набережной реки Воронеж:

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.52. Пешеходная зона в районе набережной реки Воронеж:

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.53. Набережная реки Воронеж:

- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.54. Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.55. Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- планировка и завоз песка;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.56. Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.57. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.58. Площадь Клименкова:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство и ремонт подпорных стен;

- выполнение ремонтных работ по фонтану;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.59. Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.60. Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.61. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап:

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.62. Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.63. Сквер в районе пр. Мира, 8 - 12:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.64. Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4 - 14:

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- ремонт покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- снос и обрезка зеленых насаждений;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.65. Сквер Безопасности Дорожного Движения:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.66. Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25:

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного и асфальтобетонного покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.67. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.68. Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1 - 4. 2 этап:

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного и асфальтобетонного покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.69. Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а. (Желтые пески) 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.70. Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.71. Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.72. Сквер Боевых действий по ул. Хренникова. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.73. Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40 - 47. 2 этап:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.74. Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7:

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.75. Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 6:

- разработка проектно-сметной документации;

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство покрытий;

- устройство сетей наружного освещения;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.

11.76. Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134:

- демонтажные работы;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;

- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;

- озеленение;

- устройство сетей наружного освещения;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.77. Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 2 очередь:

- демонтажные работы;

- планировочные работы;

- устройство бетонного основания;

- устройство покрытий;

- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11. 78.   Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 3:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение.

11. 79. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 20 до ул. М. Горького:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.80. Пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9 – 15:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- озеленение.

11.81. Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 3а:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.82. Пешеходная зона в районе ул. Индустриальная, 3:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.83. Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.84. Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова – Щедрина, 157:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.85. Пешеходная зона в районе ул. 15-й  микрорайон, 39 :

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.86. Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 49:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.87. Пешеходная зона в районе ул. Фрунзе, 12:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

11.88. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 58:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.89. Пешеходная зона в районе ул. 40 лет Октября, 6:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.90. Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта «Опытная станция»:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.91. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.92. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.93. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 96:

- демонтажные работы;

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- ремонт лестничного спуска;

- озеленение.

11.94. Сквер в районе ул. Космонавтов, 42/3:

- подготовительные работы;

- устройство и ремонт покрытий;

- озеленение.».

Глава города Липецка		                                                             Е.Ю. Уваркина