АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2019											№ 581

г. Липецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Липецка

от 14.10.2016 № 1854

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.12.2018 № 809 «О Бюджете города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы»              (в редакции постановлений от 17.02.2017 № 191, от 21.03.2017 № 409, от 24.05.2017 № 856, от 14.09.2017 № 1821, от 08.12.2017 № 2454, от 05.03.2018 № 301, от 13.04.2018 № 582, от 29.06.2018 № 1092, от 28.09.2018                № 1747, от 18.12.2018 № 2370, от 29.12.2018 № 2552) следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка».

2. В преамбуле постановления слова «на 2017-2022 годы» исключить.

3. В пункте 1 слова «на 2017-2022 годы» исключить.

4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка Власова К.В.».

5. В приложении к постановлению:

5.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»;

5.2. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»

| Ответственный исполнитель | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |
| --- | --- |
| Соисполнители | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент культуры и туризма администрации города Липецка |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |
| Подпрограммы | 1. «Организация освещения улиц города Липецка» |
|  | 2. «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка». |
|  | 3. «Строительство и содержание кладбищ». |
| Цель | - улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве |
| Целевой индикатор | - доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства |
| Задачи | 1. Содержание и строительство сетей наружного освещения. |
|  | 2. Создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка. |
|  | 3. Содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ. |
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1: - обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке, %; Показатель 2 задачи 1: - доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству, %; Показатель 1 задачи 2: - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных, %; Показатель 2 задачи 2: - доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки, %; Показатель 3 задачи 2: - доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных, %; Показатель 4 задачи 2: - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, %; Показатель 5 задачи 2: - доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано га текущий год, %; Показатель 1 задачи 3: - доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства, %. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 2 354 401,791 тыс. руб.; 2017 год – 361 626,985 тыс. руб.; 2018 год – 434 621,106 тыс. руб.; 2019 год – 278 396,700 тыс. руб.; 2020 год – 255 951,400 тыс. руб.; 2021 год – 255 951,400 тыс. руб.; 2022 год – 255 951,400 тыс. руб.; 2023 год – 255 951,400 тыс. руб ; 2024 год – 255 951,400 тыс. руб; |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Повышение качества освещения улиц города Липецка. 2. Повышение уровня благоустроенности города. 3. Обеспечение прав граждан по осуществлению погребения умерших» |

5.3. В абзаце втором раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» слова «на 2017-2022 годы» исключить;

5.4. Раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на восемь лет (2017-2024 годы).»;

5.5. В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы»:

а) В наименовании таблицы 5.1. «Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» слова «на 2017-2022 годы» исключить;

б) Таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«5.2. Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» | Всего | 2017-2024 | 361 626,985 | 434 621,106 | 278 396,700 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2024 | 220 480,157 | 262 823,036 | 221 482,800 | 201 195,000 | 201 195,000 | 201 195,000 | 201 195,000 | 201 195,000 |
|  |  | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19 234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 79 722,075 | 131 128,400 | 2 119,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2024 | 42 190,391 | 40 669,670 | 54 794,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка» | Всего | 2017-2024 | 149 468,522 | 166 223,700 | 135 918,200 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2024 | 129 434,160 | 164 608,700 | 135 918,200 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 |
|  |  | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19 234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 800,000 | 1 615,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 - освещение города | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2024 | 129 434,159 | 164 608,700 | 135 918,200 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 |
|  |  | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19 234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1 - строительство и реконструкция сетей наружного освещения города | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 0,000 | 1 615,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка» | Всего | 2017-2024 | 176 175,806 | 220 327,736 | 88 703,600 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692, 000 |
|  |  | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2024 | 91 045,997 | 98 214,336 | 85 564,600 | 72 195,000 | 72 195,000 | 72 195,000 | 72 195,000 | 72 195,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 75 822,075 | 121 113,400 | 2 119,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2024 | 9 307,734 | 1000,000 | 1 020,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 - строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017-2024 | 91 045,997 | 98 214,336 | 85 564,600 | 72 195,000 | 72 195,000 | 72 195,000 | 72 195,000 | 72 195,000 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 75 822,075 | 121 113,400 | 2119,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2024 | 807,734 | 1 000,000 | 1 020,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 - формирование современной городской среды | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 | 8 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ» | Всего | 2017-2024 | 35 982,657 | 48 069,670 | 53 774,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2024 | 32 882,657 | 39 669,670 | 53 774,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 |
|  |  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 3 100,000 | 8 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 - благоустройство и содержание кладбищ | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017-2024 | 32 882,657 | 39 669,670 | 53 774,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 - строительство и реконструкция кладбищ | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 3 100,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000» |

5.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»

| № п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» | Всего | 545 402,801 | 484 189,370 | 284 590,700 | 262 145,400 | 262 145,400 | 262 145,400 | 262 145,400 | 262 145,400 |
|  |  | федеральный бюджет | 94 830,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 88 945,114 | 49 568,264 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 |
|  |  | бюджет города | 361 626,985 | 434 621,106 | 278 396,700 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка» | Всего | 149 468,522 | 166 223,700 | 135 918,200 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города | 149 468,522 | 166 223,700 | 135 918,200 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка» | Всего | 359 951,622 | 269 896,000 | 94 897,600 | 79 886,000 | 79 886,000 | 79 886,000 | 79 886,000 | 79 886,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 94 830,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 88 945,114 | 49 568,264 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 |
|  |  | бюджет города | 176 175,806 | 220 327,736 | 88 703,600 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ» | Всего | 35 982,657 | 48 069,670 | 53 774,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города | 35 982,657 | 48 069,670 | 53 774,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400» |

5.7. В  наименовании раздела 7 «Государственное регулирование реализации муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2017 - 2022 годы» слова «на 2017-2022 годы» исключить.

5.8. Раздел  9 «Целевые индикаторы и показатели задач  муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Целевые индикаторы и показатели задач  муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей задач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 года, предшествующие реализации муниципальной программы |  | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  | 14 | 15 |
| 1. | Цель: Улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой индикатор цели: Доля достроенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 31,3 | 31,5 | 51,4 | 52,6 | 53,4 | 53,8 | 54,3 | 55,1 | 55,5 |  |  |  |  |  | 55,9 | С = Сb / Ср * 100, где: С - доля, благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства Сb - благоустроенные объекты (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср - объекты, требующие благоустройства (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 2. | Задача 1 Содержание и строительство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 задачи 1 Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  | 97,0 |  | С = Сb / Ср * 100, где: С - нормативная освещенность; Сb - общее количество светоточек (шт.) (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср - светоточки, находящиеся в рабочем состоянии (шт.) (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 2.2. | Показатель 2 задачи 1 Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 19,0 | 37,3 | 37,8 |  |  |  | 49,9 |  |  | С = Cb / Cp * 100, где: С - доля построенных сетей наружного освещения; Cb - протяженность построенных сетей наружного освещения (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Cp - общая протяженность сетей наружного освещения требуемая к строительству (мониторинг сетей наружного освещения департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка) |
| 3. | Задача 2 Создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 задачи 2 Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | С = Сb / Ср * 100, где: С - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных; Сb - количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср - количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 3.2. | Показатель 2 задачи 2 Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент культуры и туризма администрации города Липеука | % | 2,0 | 2,0 | 9,2 | 11,4 | 14,8 | 20,8 | 26,8 | 32,8 | 38,8 |  |  | 44,8 |  |  |  | С = Cb / Ср * 100, где: С - доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки; Сb - количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Ср - количество малых архитектурных форм требующих приобретения и установки (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка) |
| 3.3. | Показатель 3 задачи 2 Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | С = Сb / Ср * 100, где: С - доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных; Сb - количество демонтированных конструкций (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Ср - общее число выявленных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка) |
| 3.4. | Показатель 4 задачи 2 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | С = Cb / Cp*100, где: С - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год; Cb - количество фактически благоустроенных территорий; Cp - количество дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год |
| 3.5. | Показатель 5 задачи 2 Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | С = Cb / Cp*100, где: С - доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год; Cb - количество фактически благоустроенных территорий; Cp - количество территорий общего пользования, благоустройство которых запланировано на текущий год |
| 4. | Задача 3 Содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 задачи 3 Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 25,7 | 40,5 | 40,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  |  |  |  |  | С = Cb / Cp*100, где: С - доля, обустроенных кладбищ,; Cb - количество обустроенных кладбищ (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Cp - количество кладбищ требующихся к обустройству (департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)» |

6. В приложении №1 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы»:

6.1. Слова «Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» заменить словами «Приложение № 1 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»;

6.2. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»;

6.3. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Организация освещения улиц города Липецка» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт подпрограммы 1 «Организация освещения улиц города Липецка»

| Соисполнители | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |
| Задача в рамках муниципальной программы | Содержание и строительство сетей наружного освещения |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет – 1 096 610,422 тыс. руб.; 2017 год – 149 468,522 тыс. руб.; 2018 год – 166 223,700 тыс. руб.; 2019 год – 135 918,200 тыс. руб.; 2020 год – 129 000,000 тыс. руб.; 2021 год – 129 000,000 тыс. руб.; 2022 год – 129 000,000 тыс. руб.; 2023 год – 129 000,000 тыс. руб ; 2024 год – 129 000,000 тыс. руб; |
| Ожидаемые результаты реализации | повышение качества освещения улиц города Липецка» |

6.4. Абзац седьмой раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1» признать утратившим силу;

6.5. Раздел 4 «Сроки реализации Подпрограммы 1»  изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы рассчитана на восемь лет (2017-2024 годы).»;

6.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет - 1 096 610,422 тыс.руб., в том числе:

2017 год – 149 468,522 тыс. руб.;

2018 год – 166 223,700 тыс. руб.;

2019 год – 135 918,200 тыс. руб.;

2020 год – 129 000,000 тыс. руб.;

2021 год – 129 000,000 тыс. руб.;

2022 год – 129 000,000 тыс. руб.;

2023 год – 129 000,000 тыс.руб.;

- год – 129 000,000 тыс.руб.»;

7. В приложении № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы»:

7.1. Слова «Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» заменить словами «Приложение № 2 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»;

7.2. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»;

7.3. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт подпрограммы 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий

города Липецка»

| Соисполнители | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, |
| --- | --- |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка департамент культуры и туризма администрации города Липецка |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |
| Задача в рамках муниципальной программы | Создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет – 846 182,142 тыс. руб.; 2017 год – 176 175,806 тыс. руб.; 2018 год – 220 327,736 тыс. руб.; 2019 год – 88 703,600 тыс. руб.; 2020 год – 72 195,000 тыс. руб.; 2021 год – 72 195,000 тыс. руб.; 2022 год – 72 195,000 тыс. руб.; 2023 год – 72 195,000 тыс. руб ; 2024 год – 72 195,000 тыс. руб; |
| Ожидаемые результаты реализации | повышение уровня благоустроенности города» |

7.4. В разделе  3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2»:

а) абзац девятый признать утратившим силу;

б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

7.5. Раздел 4 «Сроки реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы рассчитана на восемь лет (2017-2024 годы)»;

7.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет - 1 124 175,222 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 359 951,622 тыс. руб.;

2018 год – 269 896,000 тыс. руб.;

2019 год – 94 897,600 тыс. руб.;

2020 год – 79 886,000 тыс. руб.;

2021 год – 79 886,000 тыс. руб.;

- год – 79 886,000 тыс. руб.;

- год – 79 886,000 тыс. руб.;

- год – 79 886,000 тыс. руб.»

8. В приложении № 1 к подпрограмме 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка» в абзаце втором раздела 6 «Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц» слова «на 2017-2022 годы» исключить.

9. В приложении № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы»:

9.1. Слова «Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» заменить словами «Приложение № 3 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»;

9.2. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ» муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»;

9.3. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 3 «Строительство и содержание кладбищ» изложить в следующей редакции:

«1.Паспорт подпрограммы 3 «Строительство и содержание кладбищ»

| Соисполнители | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, |
| --- | --- |
|  | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |
| Задача в рамках муниципальной программы | содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет – 404 124,227 тыс. руб.; 2017 год – 35 982,657 тыс. руб.; 2018 год – 48 069,670 тыс. руб.; 2019 год – 53 774,900 тыс. руб.; 2020 год – 53 259,400 тыс. руб.; 2021 год – 53 259,400 тыс. руб.; 2022 год – 53 259,400 тыс. руб.; 2023 год – 53 259,400 тыс. руб ; 2024 год – 53 259,400 тыс. руб; |
| Ожидаемые результаты реализации | обеспечение прав граждан по осуществлению погребения умерших» |

9.4. Абзацы пятый и шестой раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 3» признать утратившими силу;

9.5. Раздел 4 «Сроки реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации Подпрограммы 3

Реализация подпрограммы рассчитана на восемь лет (2017-2024 годы).»;

9.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет – 404 124,227 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 35 982,657 тыс. руб.;

2018 год – 48 069,670 тыс. руб.;

2019 год – 53 774,900 тыс. руб.;

2020 год – 53 259,400 тыс. руб.;

2021 год – 53 259,400 тыс. руб.;

2022 год – 53 259,400 тыс. руб.;

2023 год – 53 259,400 тыс. руб.;

2024 год – 53 259,400 тыс. руб.»

И.о. главы города Липецка	                                                                М.А. Щербаков