Постановление администрации г. Липецка от 14.10.2016 N 1857 (ред. от 30.12.2025) "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.03.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2016 г. N 1857

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 06.12.2016 N 2196, от 03.04.2017 N 500, от 26.05.2017 N 860, от 15.08.2017 N 1472, от 04.09.2017 N 1728, от 29.12.2017 N 2640, от 19.02.2018 N 224, от 19.04.2018 N 616, от 31.05.2018 N 872, от 24.09.2018 N 1711, от 23.10.2018 N 1926, от 29.12.2018 N 2521, от 25.03.2019 N 481, от 21.05.2019 N 883, от 09.10.2019 N 1988, от 08.11.2019 N 2205, от 30.12.2019 N 2589, от 29.01.2020 N 66, от 13.05.2020 N 628, от 09.09.2020 N 1495, от 19.10.2020 N 1872, от 29.12.2020 N 2511, от 24.02.2021 N 234, от 19.05.2021 N 887, от 27.12.2021 N 2967, от 30.12.2021 N 3053, от 15.02.2022 N 244, от 15.03.2022 N 403, от 06.04.2022 N 699, от 29.07.2022 N 1624, от 08.09.2022 N 2016, от 27.10.2022 N 2482, от 21.11.2022 N 2676, от 30.12.2022 N 3425, от 01.03.2023 N 585, от 13.06.2023 N 1793, от 18.12.2023 N 4157, от 29.12.2023 N 4363, от 26.02.2024 N 665, от 08.04.2024 N 1153, от 18.07.2024 N 2102, от 03.10.2024 N 2796, от 28.12.2024 N 4138, от 28.02.2025 N 418, от 07.04.2025 N 653, от 03.10.2025 N 2325, от 19.11.2025 N 2688, от 30.12.2025 N 3140) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 N 1795 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка", постановлением администрации города Липецка от 14.07.2016 N 1241 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Липецка" администрация города постановляет:

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 25.03.2019 N 481)

1. Утвердить муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" (приложение).

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 25.03.2019 N 481)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента градостроительства и архитектуры С.И. Сурмий.

(п. 2 в ред. постановления администрации г. Липецка от 13.06.2023 N 1793)

Глава города Липецка

С.В.ИВАНОВ

# Приложение

к постановлению

администрации

города Липецка

от 14.10.2016 N 1857

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 06.12.2016 N 2196, от 03.04.2017 N 500, от 26.05.2017 N 860, от 15.08.2017 N 1472, от 04.09.2017 N 1728, от 29.12.2017 N 2640, от 19.02.2018 N 224, от 19.04.2018 N 616, от 31.05.2018 N 872, от 24.09.2018 N 1711, от 23.10.2018 N 1926, от 29.12.2018 N 2521, от 25.03.2019 N 481, от 21.05.2019 N 883, от 09.10.2019 N 1988, от 08.11.2019 N 2205, от 30.12.2019 N 2589, от 29.01.2020 N 66, от 13.05.2020 N 628, от 09.09.2020 N 1495, от 19.10.2020 N 1872, от 29.12.2020 N 2511, от 24.02.2021 N 234, от 19.05.2021 N 887, от 27.12.2021 N 2967, от 30.12.2021 N 3053, от 15.02.2022 N 244, от 15.03.2022 N 403, от 06.04.2022 N 699, от 29.07.2022 N 1624, от 08.09.2022 N 2016, от 27.10.2022 N 2482, от 21.11.2022 N 2676, от 30.12.2022 N 3425, от 01.03.2023 N 585, от 13.06.2023 N 1793, от 18.12.2023 N 4157, от 29.12.2023 N 4363, от 26.02.2024 N 665, от 08.04.2024 N 1153, от 18.07.2024 N 2102, от 03.10.2024 N 2796, от 28.12.2024 N 4138, от 28.02.2025 N 418, от 07.04.2025 N 653, от 03.10.2025 N 2325, от 19.11.2025 N 2688, от 30.12.2025 N 3140) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Паспорт муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Липецка"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 13.06.2023 N 1793)

| Ответственный исполнитель | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
| --- | --- |
| Соисполнители | Департамент развития территории администрации города Липецка |
| Сроки реализации | 2017 - 2028 годы |
| (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 18.12.2023 N 4157, от 03.10.2024 N 2796, от 03.10.2025 N 2325) |  |
| Подпрограмма | 1. Развитие территории города Липецка 2. Повышение комфортности и доступности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструктурой |
| Цель | Улучшение качества городской среды путем реализации новых подходов к градостроительной политике |
| Целевые индикаторы | - удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры - ввод нового жилья на 1 жителя - объем жилищного строительства |
| Задача | - обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка |
| Показатели задачи | - удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог) - удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог) - количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры - доля градостроительных документов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в общем количестве градостроительных документов - количество выданных разрешений на строительство - количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, реализованных в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект - количество реализованных проектов по развитию территорий, расположенных в границах городского округа город Липецк, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства - количество мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект - объем многоквартирного жилья в стадии строительства - доля исполненных контрактов, по увеличению доли земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
| (в ред. постановления администрации г. Липецка от 18.12.2023 N 4157) |  |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансирования составляет 2754563,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 168311,9 тыс. рублей, 2018 год - 151753,0 тыс. рублей, 2019 год - 148097,5 тыс. рублей, 2020 год - 167474,2 тыс. рублей, 2021 год - 217798,7 тыс. рублей, 2022 год - 186023,4 тыс. рублей, 2023 год - 470597,6 тыс. рублей, 2024 год - 530477,3 тыс. рублей, 2025 год - 306110,9 тыс. рублей, 2026 год - 88465,3 тыс. рублей, 2027 год - 147982,1 тыс. рублей, 2028 год - 171471,6 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 19.11.2025 N 2688, от 30.12.2025 N 3140) |  |
| Ожидаемые конечные результаты | - обеспечение устойчивого развития территории города Липецка - обеспечение благоприятного и рационального использования территории города Липецка - создание комфортной и безопасной среды при реализации проектов комплексного благоустройства территории города Липецка - создание нового качества инфраструктуры для жизни, работы и отдыха населения города Липецка - обеспечение комплексного развития новых и эффективное использование существующих территорий города Липецка |

## 2. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 13.06.2023 N 1793)

Градостроительная деятельность, являясь основой территориального планирования и составной частью процесса управления развитием территории города Липецка, должна создавать безопасные, благоприятные условия жизнедеятельности населения и производства, создавать комфортную и безопасную среду обитания для будущих поколений, ограничивать влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов, в приоритетном порядке применять механизм комплексного развития территорий, выявлять неэффективно использование территорий на которых возможно жилищное строительство, создавать условия для обеспечения застраиваемых территорий объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе: Генерального плана городского округа город Липецк на период до 2042 года, Правил землепользования и застройки городского округа город Липецк Липецкой области, проектов планировки и проектов межевания территорий, проектов комплексного благоустройства территории города Липецка, схем тепло-, электро-, водоснабжения и канализации, инженерных изысканий, программ комплексного развития города Липецка.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 07.04.2025 N 653)

Условием осуществления градостроительной деятельности на территории города Липецка, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам градостроительного развития города Липецка является разработка проектов планировки и межевания, проектов комплексного благоустройства, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории, архитектурных проектов, сочетающих функциональность, эстетику и комфорт, рекомендаций регламентирующих визуальную составляющую важных элементов городского пространства, установки и стилистики иных элементов городской среды, оптимизация документов и процедур территориального планирования, градостроительного и социально-экономического развития территорий, принятие решений о комплексном развитии территории и использованию существующих городских территорий, выполнение мероприятий, связанных с деятельностью по комплексному и устойчивому развитию территории, унифицирование требований к подготовке документов, отказ от бумажных форм, перевод документов и процедур их согласования в электронный вид, разработка программ комплексного развития коммунальной и социальной инфраструктур, схем инженерной инфраструктуры, инженерные изыскания, выполнение комплексных кадастровых работ, подготовка материалов для принятия решения об установлении и изменении границ лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на территории города Липецка, упрощение порядка установления зон с особыми условиями использования территорий, сокращение количества видов таких зон и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности в таких зонах, использование единой электронной картографической основы, обеспечивающей систематизацию пространственных данных, подготовка схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 07.04.2025 N 653)

## 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные

результаты муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 13.06.2023 N 1793)

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" (далее - программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 N 3268-р "Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года", Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации.

Основные мероприятия программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 N 204:

- создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города;

- реализация современной политики в градостроительстве и благоустройстве;

- улучшение экологической обстановки.

Целью программы является улучшение качества городской среды путем реализации новых подходов к градостроительной политике.

Для достижения основной цели программа предусматривает решение следующей задачи:

- обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить:

- устойчивое развитие территории города Липецка;

- благоприятное и рациональное использования территории города Липецка;

- создание комфортной и безопасной среды при реализации проектов комплексного благоустройства территории города Липецка;

- создание нового качества инфраструктуры для жизни, работы и отдыха населения города Липецка;

- комплексное развитие новых и эффективное использование существующих территорий города Липецка.

## 4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на период 2017 - 2028 годы.

(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 25.03.2019 N 481, от 08.09.2022 N 2016, от 18.12.2023 N 4157, от 03.10.2024 N 2796, от 03.10.2025 N 2325)

## 5. Подпрограммы муниципальной программы

### Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка

"Градостроительная деятельность на территории

города Липецка"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 25.03.2019 N 481)

| N п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; департамент развития территории администрации города Липецка | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка |
| (в ред. постановления администрации г. Липецка от 27.12.2021 N 2967) |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Повышение комфортности и доступности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка |
| (п. 2 в ред. постановления администрации г. Липецка от 13.06.2023 N 1793) |  |  |  |

### Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы

города Липецка "Градостроительная деятельность на территории

города Липецка"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 30.12.2025 N 3140)

| N п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2028 | 168311,9 | 151753,0 | 148097,5 | 167474,2 | 203119,3 | 186023,4 | 470597,6 | 530477,3 | 306110,9 | 88465,3 | 147982,1 | 171471,6 |
|  |  | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14679,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2028 | 153811,9 | 139753,0 | 148097,5 | 145877,1 | 127283,8 | 142398,3 | 143948,0 | 168478,3 | 183748,7 | 66243,1 | 122187,9 | 171471,6 |
|  |  | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14679,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 "Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2028 | 16700,0 | 19430,0 | 11204,4 | 9632,4 | 12957,7 | 12998,9 | 16398,2 | 23204,3 | 22279,5 | 22460,0 | 22460,0 | 22460,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий, направленных на проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,5 | 640,2 | 172,4 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 "Хранение землеустроительной, строительной, градостроительной документации и сведений, содержащихся в топографической съемке масштаба 1:500" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2028 | 360,0 | 360,0 | 300,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 "Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2028 | 136751,9 | 119963,0 | 135836,6 | 135417,6 | 113784,1 | 129093,4 | 127243,8 | 144968,0 | 161163,2 | 43577,1 | 99521,9 | 148805,6 |
|  |  | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14679,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Региональный проект "Жилье" (подготовка и внесение изменений в документацию по планировке территорий городских округов на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019 - 2021 | 0 | 0 | 756,5 | 521,0 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Повышение комфортности и доступности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2027 | 14500,0 | 12000,0 | 0 | 21597,1 | 75835,5 | 43625,1 | 326649,6 | 361999,0 | 122362,2 | 22222,2 | 25794,2 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 "Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2027 | 14500,0 | 12000,0 | 0 | 2295,3 | 75835,5 | 43625,1 | 277175,5 | 326061,4 | 122362,2 | 22222,2 | 25794,2 | 0 |
| 2.1.1 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42536,1 | 32282,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089,0 | 211503,1 | 292500,0 | 110323,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком при осуществлении капитальных вложений | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 221,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Обеспечение мероприятий в сфере теплоснабжения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 15000,0 | 2246,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Обеспечение мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18339,5 | 18339,5 | 8679,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства, за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2025 - 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111,1 | 22222,2 | 25794,2 | 0 |
| 2.2 | Региональный проект "Жилье" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 19301,8 | 0 | 0 | 49474,1 | 35937,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2020 | 0 | 0 | 0 | 19301,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Стимулирование программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Стимулирование программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3304,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Стимулирование программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31678,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Стимулирование программ развития жилищного строительства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на опережающее финансирование в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32545,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Стимулирование программ развития жилищного строительства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на опережающее финансирование в части строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14454,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 | Стимулирование программ развития жилищного строительства в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Стимулирование программ развития жилищного строительства в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта в части строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 30.12.2025 N 3140)

### Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы города

Липецка "Градостроительная деятельность на территории города

Липецка"

| N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" | Всего | 787755,5 | 1049171,1 | 154944,3 | 796250,4 | 219922,4 | 1206889,0 | 3233753,9 | 2192464,3 | 515979,5 | 88465,3 | 147982,1 | 171471,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 407371,0 | 612136,6 | 0 | 611225,0 | 0 | 0 | 0 | 815466,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 212072,6 | 285281,5 | 6846,8 | 17551,2 | 2123,7 | 1020865,6 | 2763156,3 | 846520,2 | 209868,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 168311,9 | 151753,0 | 148097,5 | 167474,2 | 217798,7 | 186023,4 | 470597,6 | 530477,3 | 306110,9 | 88465,3 | 147982,1 | 171471,6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка" | Всего | 155296,9 | 141190,2 | 154906,1 | 150560,4 | 144086,9 | 142398,3 | 144808,0 | 174239,6 | 185299,9 | 66243,1 | 122187,9 | 171471,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1485,0 | 1437,2 | 6808,6 | 4683,3 | 2123,7 | 0 | 860,0 | 3654,2 | 1551,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 153811,9 | 139753,0 | 148097,5 | 145877,1 | 141963,2 | 142398,3 | 143948,0 | 168478,3 | 183748,7 | 66243,1 | 122187,9 | 171471,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Повышение комфортности и доступности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" | Всего | 632458,6 | 907980,9 | 38,2 | 645690,0 | 75835,5 | 1064490,7 | 3088945,9 | 2018224,6 | 330679,6 | 22222,2 | 25794,2 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 407371,0 | 612136,6 | 0 | 611225,0 | 0 | 0 | 0 | 813359,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 210587,6 | 283844,3 | 38,2 | 12867,9 | 0 | 1020865,6 | 2762296,3 | 842866,0 | 208317,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 14500,0 | 12000,0 | 0 | 21597,1 | 75835,5 | 43625,1 | 326649,6 | 361999,0 | 122362,2 | 22222,2 | 25794,2 | 0 |

## 7. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Государственное регулирование реализации программы не предусмотрено.

## 8. Риски реализации муниципальной программы

На достижение запланированных результатов муниципальной программы могут оказать влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования;

- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве;

- увеличение стоимости запланированных мероприятий.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, значения планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

## 9. Целевые индикаторы и показатели задач

муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 03.10.2025 N 2325)

### Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы города Липецка "Градостроительная

деятельность на территории города Липецка"

| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ед. измерения | 2 года, предшествующие реализации муниципальной программы |  | Значения целевых индикаторов (показателей задач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Цель: Улучшение качества городской среды путем реализации новых подходов к градостроительной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор 1: Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 74,0 | 78,0 | 91,0 | 82,0 | 87,8 | 93,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | Социологическое исследование |
| 3 | Целевой индикатор 2: Ввод нового жилья на 1 жителя | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | кв. м/чел. | 1,08 | 1,081 | 1,082 | 0,79 | 0,66 | 1,31 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | кв. м введенных в эксплуатацию / количество жителей (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка) |
| 4 | Целевой индикатор 3: Объем жилищного строительства | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 665 | 555 | 555,5 | 560 | 330 | 340 | 345 | 350 | 355 | Объем жилищного строительства |
| 5 | Задача: Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1 задачи: Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог) | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 45,5 | 48,3 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Площадь территории разработанных проектов планировки / Площадь территории требуемых проектов планировки x 100% (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка) |
| 7 | Показатель 2 задачи: Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог) | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 76,8 | 78,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество существующей топографической съемки М 1:500 / Количество требуемой x 100% (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка) |
| 8 | Показатель 3 задачи: количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры |
| 9 | Показатель 4 задачи: Доля градостроительных документов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в общем количестве градостроительных документов | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество градостроительных документов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности / Общее количество градостроительных документов x 100% (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка) |
| 10 | Показатель 5 задачи: Количество выданных разрешений на строительство | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 279 | 151 | 154 | 76 | 79 | 84 | 85 | 86 | 88 | Количество выданных разрешений на строительство |
| 11 | Показатель 6 задачи: Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, реализованных в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определяется как сумма введенных в эксплуатацию за отчетный год объектов инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов |
| 12 | Показатель 7 задачи: Количество реализованных проектов по развитию территорий, расположенных в границах городского округа город Липецк, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определяется как сумма реализованных проектов за отчетный год |
| 13 | Показатель 8 задачи: Количество мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определяется как сумма выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системе теплоснабжения, к централизованной системе водоотведения за отчетный год |
| 14 | Показатель 9 задачи: Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 765 | 580 | 583 | 586 | 589 | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства (согласно выданным разрешениям на строительство) |
| 15 | Показатель 10 задачи: Доля исполненных контрактов, по увеличению доли земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Доля исполненных контрактов от общего количества запланированных к выполнению на текущий год |

## Приложение 1

к муниципальной программе

города Липецка

"Градостроительная деятельность

на территории города Липецка"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 26.05.2017 N 860, от 15.08.2017 N 1472, от 04.09.2017 N 1728, от 29.12.2017 N 2640, от 19.02.2018 N 224, от 19.04.2018 N 616, от 31.05.2018 N 872, от 24.09.2018 N 1711, от 29.12.2018 N 2521, от 25.03.2019 N 481, от 21.05.2019 N 883, от 09.10.2019 N 1988, от 08.11.2019 N 2205, от 30.12.2019 N 2589, от 29.01.2020 N 66, от 13.05.2020 N 628, от 09.09.2020 N 1495, от 19.10.2020 N 1872, от 29.12.2020 N 2511, от 24.02.2021 N 234, от 19.05.2021 N 887, от 27.12.2021 N 2967, от 30.12.2021 N 3053, от 15.02.2022 N 244, от 15.03.2022 N 403, от 06.04.2022 N 699, от 29.07.2022 N 1624, от 08.09.2022 N 2016, от 27.10.2022 N 2482, от 21.11.2022 N 2676, от 30.12.2022 N 3425, от 01.03.2023 N 585, от 13.06.2023 N 1793, от 18.12.2023 N 4157, от 29.12.2023 N 4363, от 26.02.2024 N 665, от 08.04.2024 N 1153, от 18.07.2024 N 2102, от 03.10.2024 N 2796, от 28.12.2024 N 4138, от 28.02.2025 N 418, от 07.04.2025 N 653, от 03.10.2025 N 2325, от 19.11.2025 N 2688, от 30.12.2025 N 3140) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 1. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие территории города

Липецка" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Липецка"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 25.03.2019 N 481)

| Соисполнители | Департамент развития территории администрации города Липецка |
| --- | --- |
| (в ред. постановления администрации г. Липецка от 27.12.2021 N 2967) |  |
| Сроки реализации | 2017 - 2028 годы |
| (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 08.09.2022 N 2016, от 18.12.2023 N 4157, от 03.10.2024 N 2796, от 03.10.2025 N 2325) |  |
| Задачи в рамках муниципальной программы | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансирования составляет 1727978,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 153811,9 тыс. рублей, 2018 год - 139753,0 тыс. рублей, 2019 год - 148097,5 тыс. рублей, 2020 год - 145877,1 тыс. рублей, 2021 год - 141963,2 тыс. рублей, 2022 год - 142398,3 тыс. рублей, 2023 год - 143948,0 тыс. рублей, 2024 год - 168478,3 тыс. рублей, 2025 год - 183748,7 тыс. рублей, 2026 год - 66243,1 тыс. рублей, 2027 год - 122187,9 тыс. рублей, 2028 год - 171471,6 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 19.11.2025 N 2688, от 30.12.2025 N 3140) |  |
| Ожидаемые результаты реализации | - обеспечение устойчивого развития территории города Липецка - обеспечение благоприятного и рационального использования территории города Липецка - создание комфортной и безопасной среды при реализации проектов комплексного благоустройства территории города Липецка - создание нового качества инфраструктуры для жизни, работы и отдыха населения города Липецка |
| (в ред. постановления администрации г. Липецка от 13.06.2023 N 1793) |  |

### 2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 13.06.2023 N 1793)

Градостроительная деятельность, являясь основой территориального планирования и составной частью процесса управления развитием территории города Липецка, должна создавать безопасные, благоприятные условия жизнедеятельности населения и производства, создавать комфортную и безопасную среду обитания для будущих поколений, ограничивать влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов. Основными документами, регламентирующими данную сферу деятельности, являются: Генеральный план городского округа город Липецк на период до 2042 года, Правила землепользования и застройки городского округа город Липецк Липецкой области, проекты планировки и проекты межевания территорий, проекты комплексного благоустройства территории города Липецка, схемы тепло-, электро-, водоснабжения и канализации, инженерные изыскания, программы комплексного развития города Липецка.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 07.04.2025 N 653)

### 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты

подпрограммы 1

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 13.06.2023 N 1793)

Подпрограмма "Развитие территории города Липецка" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 N 3268-р "Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года", Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации.

Основные мероприятия подпрограммы соответствуют Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 N 204:

- создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города;

- реализация современной политики в градостроительстве и благоустройстве;

- улучшение экологической обстановки.

Подпрограмма решает задачу муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" - обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- устойчивое развитие территории города Липецка;

- благоприятное и рациональное использование территории города Липецка;

- создание комфортной и безопасной среды при реализации проектов комплексного благоустройства территории города Липецка";

- создание нового качества инфраструктуры для жизни, работы и отдыха населения города Липецка.

### 4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2017 - 2028 годы.

(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 25.03.2019 N 481, от 08.09.2022 N 2016, от 18.12.2023 N 4157, от 03.10.2024 N 2796, от 03.10.2025 N 2325)

### 5. Основные мероприятия подпрограммы 1

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

- организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ;

- хранение землеустроительной, строительной, градостроительной документации и сведений, содержащихся в топографической съемке масштаба 1:500;

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 18.12.2023 N 4157)

- своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка;

- региональный проект "Жилье".

(абзац введен постановлением администрации г. Липецка от 30.12.2019 N 2589)

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 19.11.2025 N 2688)

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться из бюджета города Липецка.

Общий объем финансирования из бюджета города составляет - 1727978,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 30.12.2025 N 3140)

2017 год - 153811,9 тыс. рублей,

2018 год - 139753,0 тыс. рублей,

2019 год - 148097,5 тыс. рублей,

2020 год - 145877,1 тыс. рублей,

2021 год - 141963,2 тыс. рублей,

2022 год - 142398,3 тыс. рублей,

2023 год - 143948,0 тыс. рублей,

2024 год - 168478,3 тыс. рублей,

2025 год - 183748,7 тыс. рублей,

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 30.12.2025 N 3140)

2026 год - 66243,1 тыс. рублей,

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 30.12.2025 N 3140)

2027 год - 122187,9 тыс. рублей,

2028 год - 171471,6 тыс. рублей.

## Приложение 2

к муниципальной программе

города Липецка

"Градостроительная деятельность

на территории города Липецка"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 03.04.2017 N 500, от 26.05.2017 N 860, от 15.08.2017 N 1472, от 29.12.2017 N 2640, от 19.02.2018 N 224, от 31.05.2018 N 872, от 24.09.2018 N 1711, от 25.03.2019 N 481, от 29.01.2020 N 66, от 13.05.2020 N 628, от 19.10.2020 N 1872, от 24.02.2021 N 234, от 19.05.2021 N 887, от 27.12.2021 N 2967, от 15.02.2022 N 244, от 15.03.2022 N 403, от 06.04.2022 N 699, от 29.07.2022 N 1624, от 08.09.2022 N 2016, от 27.10.2022 N 2482, от 21.11.2022 N 2676, от 30.12.2022 N 3425, от 01.03.2023 N 585, от 13.06.2023 N 1793, от 18.12.2023 N 4157, от 29.12.2023 N 4363, от 26.02.2024 N 665, от 08.04.2024 N 1153, от 18.07.2024 N 2102, от 03.10.2024 N 2796, от 28.12.2024 N 4138, от 07.04.2025 N 653, от 03.10.2025 N 2325, от 19.11.2025 N 2688, от 30.12.2025 N 3140) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 1. Паспорт подпрограммы 2 "Повышение комфортности

и доступности жилья за счет обеспечения города социальной

инфраструктурой" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Липецка"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 13.06.2023 N 1793)

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 25.03.2019 N 481)

| Соисполнители | - |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2017 - 2028 годы |
| (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 08.09.2022 N 2016, от 18.12.2023 N 4157, от 03.10.2024 N 2796, от 03.10.2025 N 2325) |  |
| Задачи в рамках муниципальной программы | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансирования составляет 1026584,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 14500,0 тыс. рублей, 2018 год - 12000,0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 21597,1 тыс. рублей, 2021 год - 75835,5 тыс. рублей, 2022 год - 43625,1 тыс. рублей, 2023 год - 326649,6 тыс. рублей, 2024 год - 361999,0 тыс. рублей, 2025 год - 122362,2 тыс. рублей, 2026 год - 22222,2 тыс. рублей, 2027 год - 25794,2 тыс. рублей, 2028 год - 0 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений администрации г. Липецка от 19.11.2025 N 2688, от 30.12.2025 N 3140) |  |
| Ожидаемые результаты реализации | обеспечение комплексного развития новых и эффективное использование существующих территорий города Липецка |
| (в ред. постановления администрации г. Липецка от 19.05.2021 N 887) |  |

### 2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 13.06.2023 N 1793)

Градостроительная деятельность, являясь основой территориального планирования и составной частью процесса управления развитием территории города Липецка, должна создавать безопасные, благоприятные условия жизнедеятельности населения и производства, создавать комфортную и безопасную среду обитания для будущих поколений, ограничивать влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов, в приоритетном порядке применять механизм комплексного развития территорий, выявлять неэффективное использование территорий на которых возможно жилищное строительство, создавать условия для обеспечения застраиваемых территорий объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Основными документами, регламентирующими данную сферу деятельности, являются: Генеральный план городского округа город Липецк на период до 2042 года, Правила землепользования и застройки городского округа город Липецк Липецкой области, проекты планировки и проекты межевания территорий, проекты комплексного благоустройства территории города Липецка, схемы тепло-, электро-, водоснабжения и канализации, инженерные изыскания, программы комплексного развития города Липецка.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 07.04.2025 N 653)

### 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты

подпрограммы 2

Подпрограмма "Повышение комфортности и доступности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 N 3268-р "Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года", Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 13.06.2023 N 1793)

Основные мероприятия подпрограммы соответствуют Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 N 204, - создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки.

Подпрограмма решает задачу муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" - обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 24.02.2021 N 234)

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- комплексное развитие новых и эффективное использование существующих территорий города Липецка.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 19.05.2021 N 887)

### 4. Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2017 - 2028 годы.

(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 25.03.2019 N 481, от 08.09.2022 N 2016, от 18.12.2023 N 4157, от 03.10.2024 N 2796, от 03.10.2025 N 2325)

### 5. Основные мероприятия подпрограммы 2

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

- строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительства жилья;

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 03.04.2017 N 500)

- региональный проект "Жилье".

(абзац введен постановлением администрации г. Липецка от 29.01.2020 N 66)

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 19.11.2025 N 2688)

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться из бюджета города Липецка.

Общий объем финансирования из бюджета города составляет - 1026584,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 30.12.2025 N 3140)

2017 год - 14500,0 тыс. рублей,

2018 год - 12000,0 тыс. рублей,

2019 год - 0 тыс. рублей,

2020 год - 21597,1 тыс. рублей,

2021 год - 75835,5 тыс. рублей,

2022 год - 43625,1 тыс. рублей,

2023 год - 326649,6 тыс. рублей,

2024 год - 361999,0 тыс. рублей,

2025 год - 122362,2 тыс. рублей,

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 30.12.2025 N 3140)

2026 год - 22222,2 тыс. рублей,

2027 год - 25794,2 тыс. рублей,

2028 год - 0 тыс. рублей.